- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 23 мая 2012 г. N 623

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2011 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Н.Н.БОЛТЕНКО

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.05.2012 N 623

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ

┌───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N │N      │ Содержание наказа избирателей │    Мероприятия по    │   Общая    │Источник│   Сроки    │ Ответственный исполнитель │    Отметка об исполнении    │

│ п.│наказа │                               │  реализации наказа   │ стоимость  │финанси-│ реализации │                           │                             │

│   │изби-  │                               │     избирателей      │ реализации │рования │   наказа   │                           │                             │

│   │рателей│                               │                      │   наказа   │        │избирателей,│                           │                             │

│   │       │                               │                      │избирателей,│        │    год     │                           │                             │

│   │       │                               │                      │тыс. рублей │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ 1 │   2   │               3               │          4           │     5      │   6    │     7      │             8             │              9              │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1  │01-0001│Произвести ремонт              │Благоустройство       │      1200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Гоголя, 239, 231а          │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1840,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2  │01-0002│Вырубить старые деревья у дома │Снос деревьев         │        20,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │N 231а по ул. Гоголя           │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │12,5 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3  │01-0003│Произвести замену старых окон в│Замена оконных блоков │      2300,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │здании МБОУ СОШ N 82 на        │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведена частичная замена │

│   │       │пластиковые окна               │                      │            │        │            │Новосибирска               │старых окон на пластиковые на│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 811,9 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4  │01-0004│Оказать помощь в приобретении  │Приобретение          │       100,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │музейного оборудования для     │оборудования          │            │города  │            │образования мэрии города   │Приобретено оборудование на  │

│   │       │школьного музея МБОУ СОШ N 82  │                      │            │        │            │Новосибирска               │сумму 100,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5  │01-0005│Произвести ремонт              │Благоустройство       │       990,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │проспекту Дзержинского, 22/1   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │960,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6  │01-0006│Заменить лестничные спуски     │Благоустройство       │      400,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │возле домов по Гусинобродскому │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │шоссе, 11, 15                  │территорий            │       100,0│        │    2011    │хозяйства города           │196,2 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7  │(8)    │Отсыпка гравием улиц: Рылеева, │Ремонт дорог          │    18928,5,│Бюджет  │2011 - 2014 │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │Москворецкой, Коломенской,     │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │Воронежской, Каширской,        │                      │      1122,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │Камчатской, Калужской,         │                      │            │        │            │Новосибирска               │производились. Выполнение    │

│   │       │Фурманова, Севастопольской,    │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │Давыдовского, Калужских        │                      │            │        │            │                           │2012 - 2014 годы             │

│   │       │переулков                      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                                          │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│8  │02-0002│Закончить ремонт дороги по     │Ремонт дороги         │      2000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Авиастроителей от          │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Трикотажной до             │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │2600,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Авиастроителей, 1/1        │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9  │02-0003│Выполнить ремонт дороги по     │Благоустройство       │      1760,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Дениса Давыдова от ул.     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │Учительской вдоль домов N 9,   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │5912,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │11, 13, по ул. Дениса Давыдова │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │до железнодорожного пути       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10 │02-0004│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги         │    19000,0,│Бюджет  │   2010,    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Новая Заря от              │                      │в т.ч.:     │города  │  2015 <*>  │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Авиастроителей, 31, 33, до │                      │     11000,0│        │    2015    │комплекса мэрии города     │13106,0 тыс. рублей, в т.ч. в│

│   │       │ул. Дениса Давыдова, 11, 13    │                      │            │        │            │Новосибирска               │2011 году на сумму 2600,0    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│11 │02-0005│Выполнить ремонт дороги по     │Благоустройство       │      1200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Театральной от             │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Авиастроителей, 9, до      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3670,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Дениса Давыдова, 7/1,      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │обустроить парковочные карманы │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │по торцам домов по ул. Дениса  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Давыдова 5, 7/1                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12 │02-0009│Выполнить ремонт придомовой    │Благоустройство       │      1897,5│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │территории по                  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Авиастроителей, 12         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2123,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13 │02-0010│Установить детскую площадку по │Установка отдельных   │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Авиастроителей, 12         │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │                               │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │сумму 296,8 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14 │02-0011│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1760,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог между  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │домами по ул. Республиканской, │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1585,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │41а, 39, 39а                   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15 │02-0012│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      2000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог между  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │домами N 3, 1а по ул. Новая    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1482,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │Заря                           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16 │02-0013│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      5065,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной территории   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │(устройство парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4654,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов) по ул. Новая Заря, 9 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17 │02-0017│Выполнить ремонт придомовой    │Благоустройство       │       715,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │территории по                  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Авиастроителей, 33         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │547,2 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│18 │02-0018│Выполнить обрезку тополей по   │Обрезка деревьев      │        10,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Авиастроителей, 33         │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │20,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19 │02-0019│Выполнить работы по            │Восстановление        │       680,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │восстановлению освещения в     │освещения             │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │микрорайоне по                 │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │680,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Авиастроителей, 33         │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│20 │02-0020│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      4114,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории с        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │обустройством парковочных мест │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3547,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │по ул. Новая Заря, 14          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│21 │02-0021│Установить детскую площадку по │Дополнить новыми      │       300,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Новая Заря, 14             │элементами или        │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │                               │заменить отдельные    │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │элементы существующей │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │                               │площадки              │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│22 │02-0022│Выполнить ремонт придомовой    │Благоустройство       │      2200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │территории по                  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Авиастроителей, 3          │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2110,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│23 │02-0023│Выполнить обрезку аварийных    │Обрезка аварийных     │        25,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │тополей по ул. Авиастроителей, │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │3                              │                      │            │        │            │хозяйства города           │12,5 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│24 │02-0024│Выполнить ремонт теплотрассы на│Участие в             │      6500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │участках: по                   │финансировании ремонта│            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы не вошли в план       │

│   │       │ул. Авиастроителей, 14 - 22;   │теплотрассы           │            │        │            │хозяйства города           │ОАО "НГТЭ".                  │

│   │       │по ул. Республиканской, 4, -   │                      │            │        │            │                           │В связи с тем, что указанные │

│   │       │ул. Новая Заря, 1а, -          │                      │            │        │            │                           │теплотрассы находятся в      │

│   │       │ул. Лазарева, 26 - 34а         │                      │            │        │            │                           │удовлетворительном состоянии,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2015 год    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│25 │03-0001│Выполнить ремонт асфальтового  │Благоустройство       │      2810,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │покрытия проезда вдоль дома по │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Есенина, 29                │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2028,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│26 │03-0002│Установить и оборудовать       │Установка отдельных   │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детскую игровую площадку во    │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дворе дома по ул. Есенина, 29  │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│27 │03-0003│Отремонтировать асфальтовое    │Благоустройство       │      1085,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │покрытие проезда вдоль дома по │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Есенина, 51/1              │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1085,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│28 │03-0007│Установить детскую игровую     │Установка отдельных   │       300,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку по ул. Кошурникова,   │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │47/1                           │комплекса, установка  │            │        │            │хозяйства города           │сумму 253,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │на площадке ворот для │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │                               │мини-футбола,         │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │баскетбольных (малых) │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │щитов и ограждения    │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │площадки              │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│29 │03-0008│Оборудовать детскую площадку во│Установка отдельных   │       300,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе домов по ул. Доватора,   │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │25, 27, с установкой игровых и │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │сумму 251,1 тыс. рублей      │

│   │       │спортивных форм                │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│30 │03-0028│Осуществить ремонт кровли      │Ремонт кровли         │     3000,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │терапевтического отделения по  │                      │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнение работ будет       │

│   │       │адресу: ул. Адриена Лежена, 5/1│                      │      1500,0│        │    2011    │хозяйства города           │запланировано на 2012 год в  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рамках проведения            │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │капитального ремонта         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │терапевтического отделения   │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                          Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                           │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│31 │04-0001│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       587,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории дома по  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Промышленной, 2:           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │587,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │заасфальтировать               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │внутриквартальный проезд между │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │домом и территорией ДКБ N 6    │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│32 │04-0002│Выполнить ремонт:              │Благоустройство       │      3831,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │между домами по                │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │6710,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Кошурникова, 37, 37/1, 39, │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │41, внутриквартального проезда │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │от проезжей части между домами │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │по ул. Бориса Богаткова, 243,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │245, благоустройство придомовой│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │территории дома по             │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Кошурникова, 41            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│33 │04-0003│Обустроить пешеходный тротуар  │Обустройство тротуара │      1400,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │от остановки общественного     │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │транспорта "Лада" до микрорынка│                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │1370,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │"Золотая нива"                 │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│34 │04-0009│Заасфальтировать               │Благоустройство       │      3286,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальный проезд вдоль │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дома N 10 по ул. Кошурникова со│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4134,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │стороны подъездов              │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│35 │04-0010│Отремонтировать кровлю МБДОУ   │Ремонт кровли         │       750,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Центр развития ребенка -      │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │детский сад N 395" (ул. Гоголя,│                      │            │        │            │Новосибирска               │750,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │187)                           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│36 │04-0014│Снести аварийные деревья у дома│Снос аварийных        │        30,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Адриена Лежена, 12, и на│деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │прилегающей к нему детской     │                      │            │        │            │хозяйства города           │30,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │площадке                       │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│37 │04-0017│Заасфальтировать               │Благоустройство       │      1535,6│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальный проезд и     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │тротуарную дорожку между домами│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Селезнева, 26, на сумму  │

│   │       │по ул. Селезнева, 24, и        │                      │            │        │            │                           │1486,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Селезнева, 26              │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│38 │04-0019│Снести аварийные деревья у дома│Снос аварийных        │        20,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Промышленной, 22        │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │20,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│39 │04-0020│Установить детскую площадку во │Установка детской     │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе дома по ул. Бориса       │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │Богаткова, 243                 │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 300,0 рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│40 │04-0023│Оборудовать детскую площадку и │Установка отдельных   │       300,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку для проведения        │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │культурно-массовых мероприятий │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │242,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │во дворе домов по              │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │пр. Дзержинского, 3б, 5        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│41 │04-0025│Отремонтировать теплотрассу    │Ремонт теплотрассы    │        87,5│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │между домами N 3 и N 5 по      │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │пр. Дзержинского               │                      │            │        │            │хозяйства города           │изоляции теплотрассы на сумму│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │68,3 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│42 │04-0029│Отремонтировать                │Благоустройство       │      1091,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальный проезд от    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дома N 41 до дома N 37 по      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2544,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Кошурникова                │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│43 │04-0030│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │      1091,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │вдоль дома по ул. Кошурникова, │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1388,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │39, с устройством парковочных  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │карманов                       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│44 │04-0031│Благоустроить детскую площадку,│Дополнить новыми      │       300,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │установить малые игровые формы │элементами или        │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │и скамейки для отдыха во дворе │заменить отдельные    │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │дома по ул. Кошурникова, 39    │элементы существующей │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │                               │площадки              │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│45 │04-0032│Выполнить капитальный ремонт   │Участие в             │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │теплотрассы от бывшей проходной│финансировании ремонта│            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы не вошли в план       │

│   │       │завода "Точмаш" до жилого дома │теплотрассы           │            │        │            │хозяйства города           │ОАО "НГТЭ".                  │

│   │       │по ул. Королева, 30            │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│46 │04-0036│Установить детскую спортивную  │Установка отдельных   │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку во дворе дома по      │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Индустриальной, 4          │комплекса. Снос       │            │        │            │хозяйства города           │368,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │(формовочная обрезка) │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │                               │деревьев во дворе дома│            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │по ул. Индустриальной,│            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │4                     │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│47 │04-0037│Восстановить освещение по      │Восстановление        │       180,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Королева от                │освещения             │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Промышленной до            │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │180,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Королева, 40               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│48 │04-0039│Произвести санитарную обрезку  │Обрезка деревьев      │        60,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │12-ти деревьев во дворе дома по│                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Промышленной, 1а           │                      │            │        │            │хозяйства города           │60,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│49 │04-0040│Решить вопрос замены ввода в   │Выполнение работ по   │        30,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │здание трубопроводов отопления,│замене трубопроводов  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │холодного и горячего           │                      │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │водоснабжения по               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │ул. Промышленной, 2            │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Похил Юрий Николаевич                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│50 │05-0001│Уделять особое внимание отлову │Контроль за           │        30,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │бродячих животных              │содержанием домашних  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работа проводится по заявкам │

│   │       │                               │животных и проведением│            │        │            │хозяйства города,          │граждан и организаций силами │

│   │       │                               │отлова бродячих       │            │        │            │администрация              │МБУ "Новосибирский центр по  │

│   │       │                               │животных в рамках     │            │        │            │Железнодорожного района    │проблемам домашних животных" │

│   │       │                               │действующего          │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

│   │       │                               │законодательства      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│51 │05-0002│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     60000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ул. Революции, ул. Урицкого,   │улиц. Проработка      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дорог по   │

│   │       │ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина,│вопроса организации   │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Шамшурина, ул. Чаплыгина,│

│   │       │ул. Советской, ул. Шамшурина,  │пешеходной зоны по ул.│            │        │            │Новосибирска               │ул. Советской, пр. Димитрова,│

│   │       │пр. Димитрова. Организовать    │Ленина и возможности  │            │        │            │                           │ул. Революции на общую сумму │

│   │       │пешеходную зону по ул. Ленина. │строительства парковок│            │        │            │                           │51410,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │Изыскать возможность           │(проект)              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │строительства парковок в районе│                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│52 │05-0005│Открыть второй выход           │Второй выход          │     -      │   -    │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │метрополитена на станции       │предусмотрен проектом │            │        │            │дорожно-благоустроительного│Второй выход открыт и        │

│   │       │"Площадь Гарина-Михайловского" │и будет открыт по     │            │        │            │комплекса мэрии города     │эксплуатируется              │

│   │       │                               │завершении            │            │        │            │Новосибирска, администрация│                             │

│   │       │                               │строительства         │            │        │            │Железнодорожного района    │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│53 │05-0008│Осуществить озеленение         │Озеленение территории │        20,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │территории МБДОУ "Детский сад  │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │N 164"                         │                      │            │        │            │Новосибирска               │20,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│54 │05-0014│Установить ограждение МБОУ СОШ │Установка ограды,     │       200,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │N 3, шлагбаум, оборудовать     │оборудование школьного│            │города  │            │образования мэрии города   │Установлено ограждение,      │

│   │       │школьную спортивную площадку,  │двора                 │            │        │            │Новосибирска               │освещение, ворота,           │

│   │       │заасфальтировать школьный двор,│                      │            │        │            │                           │заасфальтирован школьный двор│

│   │       │сделать дополнительное         │                      │            │        │            │                           │и спортплощадка на сумму     │

│   │       │освещение                      │                      │            │        │            │                           │1500,0 тыс. рублей, в т.ч. за│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │счет бюджета города          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │200,0 тыс. рублей            │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│55 │05-0017│Оснастить необходимым          │Приобретение рабочей  │       220,0│Бюджет  │    2011    │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │оборудованием, рабочей мебелью,│мебели, тренажеров,   │            │города  │            │политике мэрии города      │Приобретено необходимое      │

│   │       │оргтехникой, тренажерами       │оргтехники            │            │        │            │Новосибирска, управление   │оборудование на сумму 211,6  │

│   │       │отделение МБУ "Комплексный     │                      │            │        │            │социальной поддержки       │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │центр социального обслуживания │                      │            │        │            │населения мэрии города     │                             │

│   │       │населения"                     │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│56 │05-0018│Обустроить вход в помещение МБУ│Установка пандуса,    │       161,0│Бюджет  │    2011    │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │"Комплексный центр социального │замена входной двери, │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы на сумму  │

│   │       │обслуживания населения" по     │ремонт тамбура        │            │        │            │Новосибирска               │127,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Советской, 7, для          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │беспрепятственного доступа     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │инвалидов-колясочников         │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │(установка пандуса, замена     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │входной двери и ремонт тамбура)│                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич                                      │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│57 │06-0001│Ликвидировать                  │Принятие мер по       │       400,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │несанкционированные свалки в   │ликвидации            │            │города  │            │жилищного и коммунального  │С несанкционированных свалок │

│   │       │частном секторе                │несанкционированных   │            │        │            │хозяйства города,          │вывезено 1300 м3 мусора.     │

│   │       │(по ул. Саратовской,           │свалок                │            │        │            │администрация              │Затрачено 400,0 тыс. рублей  │

│   │       │ул. Оренбургской, ул. 2-й      │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │(бюджет города)              │

│   │       │Владимировской)                │                      │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│58 │06-0002│Решить проблему с бродячими    │Контроль за           │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │собаками на улицах:            │содержанием домашних  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работа проводится по заявкам │

│   │       │Саратовской, Лодочной, 1-й     │животных и проведением│            │        │            │хозяйства города,          │граждан и организаций силами │

│   │       │Лодочной, Майской, Прибрежной, │отлова бродячих       │            │        │            │администрация              │МБУ "Новосибирский центр по  │

│   │       │Кубановской, Кубановскому      │животных в рамках     │            │        │            │Железнодорожного района    │проблемам домашних животных" │

│   │       │тупику, Владимировскому спуску,│действующего          │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

│   │       │Чернышевскому спуску           │законодательства      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│59 │06-0003│Оборудовать мусорными          │Оборудование мусорными│       360,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │контейнерами ул. Кубановскую,  │контейнерами          │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнение не представляется │

│   │       │Кубановский тупик,             │                      │            │        │            │хозяйства города,          │возможным, т.к. отсутствует  │

│   │       │ул. Светофорную, ул. Ногина    │                      │            │        │            │администрация              │место для установки          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │контейнеров.                 │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │Узкий проезд не позволяет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │использовать спецтехнику.    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Рассматриваются              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │альтернативные варианты      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │вывоза ТБО                   │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│60 │06-0006│Выполнить ремонт проезда во    │Благоустройство       │      2200,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе дома по                  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на        │

│   │       │ул. Железнодорожной, 2         │территорий            │            │        │            │хозяйства города,          │сумму 3802,1 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │администрация              │(бюджет города)              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│61 │06-0010│Установить защитные ограждения │Благоустройство       │      1500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │газонов дома по ул. 1905 года, │внутриквартальных     │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │28, с целью предотвращения     │территорий            │            │        │            │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │порчи зеленых насаждений       │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│производились. Выполнение    │

│   │       │автомобилями                   │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│62 │06-0011│Оборудовать освещение участка  │Оборудование освещения│       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │Владимировского спуска от      │участка               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │железнодорожной насыпи до      │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Владимировской             │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│63 │06-0020│Оборудовать освещение дороги   │Оборудование освещения│       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │между домами по                │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Дворы освещаются от жилых    │

│   │       │ул. Железнодорожной, 8/4 и 8/1 │                      │            │        │            │хозяйства города           │домов: над подъездами        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │установлены кобры,  либо  над│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │входами в подъезды имеются   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │светильники. Светильники     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │находятся в рабочем          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │состоянии, освещения         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │достаточно                   │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│64 │06-0021│Выполнить ремонт МБОУ СОШ N 84 │                      │     6600,0,│Бюджет  │ 2011, 2015 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │                               │                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │1. Ремонт кровли      │      1200,0│        │    2011    │Новосибирска               │1108,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│65 │06-0022│Провести выборочный ремонт     │Выборочный ремонт     │       485,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │здания МБОУ СОШ N 137          │здания (кровля,       │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │отопление, заделка    │            │        │            │Новосибирска               │1300,00 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │                               │швов)                 │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│66 │06-0023│Организовать на территории     │Организация продажи   │     -      │   -    │  2013 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │микрорайона Владимировский     │льготных лекарств в   │            │        │            │политике мэрии города      │Отпуск льготных лекарств     │

│   │       │продажу льготных лекарств      │микрорайоне           │            │        │            │Новосибирска, Главное      │организован с ноября 2011    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │управление здравоохранения │года в филиале Муниципального│

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │предприятия "Новосибирская   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │аптечная сеть" "Аптека N 255"│

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│67 │06-0024│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │       177,1│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │крыши общежития по             │кровли                │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │ул. Сухарной, 70               │                      │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│68 │13д    │Осуществить ремонт дорог и     │Проведение отсыпки,   │     4070,0,│Бюджет  │2010 - 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │благоустройство улиц частного  │грейдирование,        │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │сектора: ул. Сургутской,       │устройство тротуаров, │       900,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │Владимировскому спуску на    │

│   │       │ул. Владивостокской, проезд от │частичное             │            │        │            │Новосибирска, департамент  │сумму 280,0 тыс. рублей      │

│   │       │Владимировского спуска до      │асфальтирование дорог │            │        │            │энергетики, жилищного и    │(бюджет города)              │

│   │       │ул. Саратовской и других       │                      │            │        │            │коммунального хозяйства    │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города, администрация      │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│69 │151    │Устройство бетонной лестницы по│Устройство бетонной   │       400,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │ул. Владимировской, 3а, -      │лестницы              │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │Прибрежной, 4                  │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, департамент  │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │энергетики, жилищного и    │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │коммунального хозяйства    │2012 год                     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города, администрация      │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Железнодорожного района    │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │города Новосибирска        │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│70 │07-0004│Выполнить обустройство         │Дополнить площадку    │       350,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │спортивной площадки по ул. Дуси│отдельными элементами │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок со│

│   │       │Ковальчук, 406/1               │                      │            │        │            │хозяйства города           │спортивными элементами на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 350,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│71 │07-0005│Установить детский городок по  │Установка детского    │      1200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │Красному проспекту, 87         │городка               │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 600,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│72 │07-0006│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1200,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детской площадки по Красному   │детской площадки      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │проспекту, 87/1                │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 350,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│73 │07-0007│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │       910,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дороги перед домом по Красному │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │проспекту, 88                  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2015,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│74 │07-0008│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │спортивной площадки,           │спортивной площадки   │            │города  │            │жилищного и коммунального  │На общем собрании            │

│   │       │расположенной с торца (у       │                      │            │        │            │хозяйства города           │собственников жители дома от │

│   │       │первого подъезда) дома по      │                      │            │        │            │                           │обустройства спортивной      │

│   │       │Красному проспекту, 90/1       │                      │            │        │            │                           │площадки отказались. В счет  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланированных средств      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │установлен детский городок и │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сцена во дворе дома по       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Кропоткина, 128, на сумму│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │992,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│75 │07-0011│Выполнить комплексное          │Благоустройство       │      1326,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │благоустройство придомовой     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │На общем собрании            │

│   │       │территории по Красному         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │собственников жители дома от │

│   │       │проспекту, 100 (восстановление │                      │            │        │            │                           │выполнения работ по ремонту  │

│   │       │отмостки дома и асфальтового   │                      │            │        │            │                           │отмостки отказались. В счет  │

│   │       │покрытия)                      │                      │            │        │            │                           │запланированных средств      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │произведено асфальтирование  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территории на сумму 2399,3   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│76 │07-0013│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1350,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги перед │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │домом и особенно ремонт ям на  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3629,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │повороте перед 1-м подъездом   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │от дома N 118/5 к дому N 118/2 │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │по ул. Кропоткина              │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│77 │07-0015│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      2700,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги на    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории дома по             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4036,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Кропоткина, 118/6          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│78 │07-0017│Установить детский городок по  │Установка детского    │       350,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Кропоткина, 128            │городка               │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок и │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │сцена на сумму 992,8 тыс.    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│79 │07-0018│Выполнить устройство спуска-   │Благоустройство       │       350,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │подъема, расположенного между  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │домами по улице Кропоткина,    │территорий            │            │        │            │хозяйства города,          │600,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │261/1, и гаражно-строительным  │                      │            │        │            │администрация Заельцовского│города)                      │

│   │       │кооперативом: установить       │                      │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

│   │       │лестницы и поручни, положить   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │асфальтовое покрытие между ул. │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Кропоткина и ул. Кавалерийской │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │для проезда автомобилей        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│80 │07-0023│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      9150,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги на    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории дома по ул.         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │7246,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │Кропоткина, 269/1, с установкой│                      │            │        │            │                           │города) с установкой "лежачих│

│   │       │"лежачих полицейских"          │                      │            │        │            │                           │полицейских"                 │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│81 │07-0024│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1690,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги на    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории дома по             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1879,8 тыс. рублей           │

│   │       │ул. Линейной, 43               │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│82 │07-0025│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       585,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги дома  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │по ул. Линейной, 45            │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │621,9 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│83 │07-0026│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1560,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворовой территории по         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Линейной, 45/1             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1389,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│84 │07-0027│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       585,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги на    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории дома по             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │414,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Линейной, 45/2             │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│85 │07-0028│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1625,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги во    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дворе дома по ул. Линейной, 49,│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1691,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │и ремонт дороги перекрестка по │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Рельсовой, 1, и            │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Линейной, 49               │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│86 │07-0033│Выполнить устройство           │Благоустройство       │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходного тротуара к         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │поликлинике N 27 от            │территорий            │            │        │            │хозяйства города,          │323,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Кропоткина                 │                      │            │        │            │администрация Заельцовского│города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│87 │07-0034│Выполнить ремонт пешеходной    │Благоустройство       │      1365,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │зоны вдоль дома по             │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Рельсовой, 5               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │839,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│88 │07-0035│Выполнить проектирование и     │Проектирование и      │   320000,0,│Бюджет  │2013 - 2015 │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │строительство типового здания  │строительство типового│в т.ч.:     │города  │            │политике мэрии города      │Ведется оформление земельного│

│   │       │МБУЗ "Детская поликлиника N 1" │здания поликлиники    │    100000,0│        │  2013 <*>  │Новосибирска, Главное      │участка по ул. Ереванской    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │управление здравоохранения │и разработка проектно-сметной│

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │документации                 │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│89 │07-0036│Предусмотреть выделение средств│Ремонт и оснащение    │      3000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │на ремонт и оснащение 3-го     │3-го терапевтического │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы по ремонту│

│   │       │терапевтического отделения МБУЗ│отделения             │            │        │            │Новосибирска, Главное      │помещений в отделении на     │

│   │       │"Детская поликлиника N 1",     │                      │            │        │            │управление здравоохранения │сумму 8770,0 тыс. рублей     │

│   │       │расположенного по ул. Дуси     │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │(бюджет города), и           │

│   │       │Ковальчук, 406                 │                      │            │        │            │                           │приобретена медицинская      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │техника на сумму 5150,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│90 │07-0038│Выполнить работы по замене     │Благоустройство       │      1900,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ограждения, благоустройство    │территории, замена    │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведена замена окон на   │

│   │       │территории, ремонт дороги,     │оконных блоков и      │            │        │            │Новосибирска, департамент  │сумму 7000,0 тыс. рублей     │

│   │       │замену и оформление сцены и    │оформление сцены      │            │        │            │транспорта и               │(бюджет города)              │

│   │       │окон в актовом зале МБОУ СОШ   │                      │            │        │            │дорожно-благоустроительного│                             │

│   │       │N 74 (ул. Кропоткина, 119)     │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│91 │07-0040│Выполнить реконструкцию        │Реконструкция         │       200,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │школьного гардероба в здании   │школьного гардероба   │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │МБОУ "Лицей N 200"             │                      │            │        │            │Новосибирска               │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │(ул. Кропоткина, 265)          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│92 │07-0042│Установить детские игровые     │Установка детских     │      6850,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │площадки на территории         │игровых площадок,     │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │учреждения, ремонт туалетных   │ремонт туалетных      │            │        │            │Новосибирска               │санузлов на сумму 268,0 тыс. │

│   │       │комнат, асфальтирование        │комнат,               │            │        │            │                           │рублей (бюджет города), и    │

│   │       │территории МБДОУ "Детский сад  │асфальтирование       │            │        │            │                           │произведено благоустройство  │

│   │       │N 448" (ул. Кропоткина, 120/2) │территории            │            │        │            │                           │территории на сумму 207,0    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│93 │07-0045│Выполнить замену оконных блоков│Замена оконных блоков │      2700,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │в здании МБОУ СОШ N 159 на     │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведена частичная замена │

│   │       │пластиковые стеклопакеты       │                      │            │        │            │Новосибирска               │окон                         │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│94 │07-0047│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      2990,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги и     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │обустройство пешеходной зоны по│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4151,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Кропоткина, 128/3          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│95 │07-0050│Выполнить ремонт общежитий по  │Проведение ремонта    │       570,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Дуси Ковальчук, 396/1 и    │общежития             │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │394/2                          │                      │            │        │            │хозяйства города           │1300,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│96 │07-0052│Восстановление пешеходной      │Восстановление        │       450,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дорожки с торца дома N 109 по  │пешеходной дорожки    │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Кропоткина до дома N 36 по │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │550,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Деповской                  │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│97 │4      │Подростковый клуб "Комета" МБОУ│Расширение площадей   │   103168,0,│Бюджет  │ 2011, 2012 │Комитет по делам молодежи  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дополнительного образования    │подросткового клуба за│в т.ч.:     │города  │            │мэрии города Новосибирска, │Разработаны технические      │

│   │       │детей, подростков и молодежи   │счет пристройки и     │      4665,0│        │    2011    │департамент строительства и│условия. Затрачено 4665,0    │

│   │       │"Содружество":                 │надстройки спортивного│            │        │            │архитектуры мэрии города   │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │ул. Кропоткина, 127,           │зала по               │            │        │            │Новосибирска               │                             │

│   │       │ул. Кропоткина, 116            │ул. Кропоткина, 119   │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│98 │5      │Провести ремонт и приобрести   │Проведение            │      3500,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Не выполнен.                 │

│   │       │оборудование для детской       │капитального ремонта  │            │города  │            │здравоохранения мэрии      │Произведен капитальный ремонт│

│   │       │городской поликлиники N 1      │отделений по          │            │        │            │города Новосибирска        │отделения по ул. Дуси        │

│   │       │                               │ул. Ереванская, 17, и │            │        │            │                           │Ковальчук, 406 (см. наказ    │

│   │       │                               │Дуси Ковальчук, 406   │            │        │            │                           │07-0036). Отделение по ул.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Ереванской, 17, в 2012 году  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │будет переведено в помещение │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │по ул. Аэропорт, 57          │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│99 │(60*)  │Ремонт фасада школы N 55       │Выполнение работ по   │   127000,0,│Бюджет  │ 2011, 2013 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │(в настоящее время МБОУ        │проектированию и      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Выполнялась разработка       │

│   │       │"Гимназия N 9")                │реконструкции здания, │      7000,0│        │    2011    │Новосибирска               │проектно-сметной документации│

│   │       │                               │в т.ч. ремонт фасадов │            │        │            │                           │на капремонт здания          │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│100│08-0001│Выполнить ремонт кровли МБДОУ  │Ремонт кровли здания  │      1800,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Детский сад N 466"            │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт кровли на  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │сумму 1111,2 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│101│08-0002│Установить детскую площадку во │Установка детской     │       750,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе дома по ул. Жуковского,  │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлена детская площадка │

│   │       │113/1                          │                      │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 375,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│102│08-0004│Выполнить ремонт дороги и      │Благоустройство       │      4680,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │тротуаров дома по ул. Дуси     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │Ковальчук, 14                  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4187,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│103│08-0005│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детской площадки по            │детской площадки      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Сухарной, 78               │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 750,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│104│08-0008│Произвести благоустройство     │Благоустройство       │      8711,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │домов по ул. Дуси Ковальчук,   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │28, 28/1, 26, 24, 22           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │8650,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│105│08-0009│Сформировать и установить      │Установка отдельных   │       250,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детские площадки по            │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлена детская площадка │

│   │       │ул. Кропоткина, 92/1           │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 250,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│106│08-0010│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1105,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной территории   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дома по ул. Тимирязева, 77     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1391,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│107│08-0012│Оказать помощь в               │Благоустройство       │      1105,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │благоустройстве придомовой     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории и асфальтировании   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │851,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │дороги перед домом по          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Тимирязева, 73             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│108│08-0013│Выполнить асфальтовое покрытие │Благоустройство       │      2380,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │и отмостки дома по             │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Жуковского, 117, 117/1     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │внутриквартальному           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │благоустройству на сумму     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2027,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города).                     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Ремонт отмостки будет        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнен за счет средств     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │собственников в 2012 году    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│109│08-0014│Спилить аварийные деревья,     │Снос аварийных        │        30,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │установить бордюры по          │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Жуковского, 117, 117/1     │                      │            │        │            │хозяйства города           │33,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│110│08-0018│Выполнить ремонт дороги вдоль  │Благоустройство       │      1045,2│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дома, устройство парковочных   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │карманов по Красному проспекту,│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1045,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │81/2                           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│111│08-0020│Оказать содействие в           │Благоустройство       │      1040,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │асфальтировании и              │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │благоустройстве придомовой     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1295,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │территории дома по             │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Тимирязева, 79             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│112│08-0023│Выполнить формирование и       │Установка отдельных   │       350,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │установку детских площадок по  │элементов или         │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Дуси Ковальчук, 16         │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │350,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│113│09-0002│Выполнить строительство нового │Проектирование и      │   320000,0,│Бюджет  │2013 - 2015 │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │здания поликлиники МБУЗ        │строительство типового│в т.ч.:     │города  │            │политике мэрии города      │По указанному адресу         │

│   │       │"Детская поликлиника N 1" по   │здания поликлиники    │    100000,0│        │  2013 <*>  │Новосибирска, Главное      │отсутствует земельный участок│

│   │       │ул. Холодильной, 16            │                      │            │        │            │управление здравоохранения │для размещения поликлиники.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │Ведется оформление земельного│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │участка по ул. Ереванской    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │и разработка проектно-сметной│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │документации на строительство│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │здания поликлиники           │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│114│09-0004│Выделить средства для          │Выделение средств для │      1000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │приобретения оборудования,     │проведения ремонта    │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы по ремонту│

│   │       │проведения ремонта отделения   │отделения поликлиники │            │        │            │Новосибирска, Главное      │помещений в отделении на     │

│   │       │поликлиники МБУЗ "Детская      │при финансовом участии│            │        │            │управление здравоохранения │сумму 6300,0 тыс. рублей     │

│   │       │поликлиника N 1"               │Новосибирской области │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │(бюджет города). Приобретена │

│   │       │(ул. Холодильная, 16)          │                      │            │        │            │                           │медицинская техника на сумму │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │5150,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города), медицинская мебель  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 2000,0 тыс. рублей  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│115│09-0005│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      4175,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги,      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │проходящей вокруг центрального │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │6234,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │теплового пункта по адресу:    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Тимирязева, 70, 72,        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Дуси Ковальчук, 91/1, 87/1 │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│116│09-0012│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги         │     6400,0,│Бюджет  │ 2010, 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Ереванской от Мочищенского │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │шоссе до ул. Жуковского        │                      │      2900,0│        │  2012 <*>  │комплекса мэрии города     │ул. Ереванской на сумму      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │6740,0 тыс. рублей, в т.ч. в │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2011 году на сумму 3240,0    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│117│68*    │Переключение теплоснабжения    │Реконструкция         │     30000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │Кадетского корпуса и           │котельной,            │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В 2008 - 2011 годах выполнен │

│   │       │потребителей, запитанных от    │переключение          │            │        │            │хозяйства города,          │объем работ по переключению  │

│   │       │котельных на Мочищенском шоссе,│теплоснабжения        │            │        │            │администрация Заельцовского│потребителей тепловой энергии│

│   │       │12 и 16, на котельную N 7 по   │Кадетского корпуса    │            │        │            │района города Новосибирска │от котельных зданий по       │

│   │       │ул. Ереванской                 │                      │            │        │            │                           │Мочищенскому шоссе, 10, 12, и│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Кадетского корпуса на газовую│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │котельную, расположенную по  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Красногорской, 5/1, на   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 49700,0 тыс. рублей    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). В 2011 году │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │11075,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│118│10-0002│Установить детскую площадку по │Установка детской     │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Аэропорт, 51               │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│119│10-0007│Выполнить ремонт дороги от МБОУ│Благоустройство       │     9650,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │СОШ N 51 до дома по            │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнялись работы по очистке│

│   │       │ул. Кубовой, 112               │территорий            │       100,0│        │    2011    │хозяйства города           │тротуара от МБОУ СОШ N 51 до │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сквера, расположенного между │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │домами по ул. Кубовой, 104, и│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Кубовой, 112, и          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │пешеходных дорожек в сквере  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│120│10-0010│Выполнить освещение и          │Установка освещения и │      600,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │заасфальтировать пешеходную    │асфальтирование       │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлена дополнительная   │

│   │       │дорожку от стадиона "Сибирь" до│дорожки               │       500,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │опора и два светильника на   │

│   │       │ул. Новой                      │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│сумму 30,0 тыс. рублей       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Заельцовского района города│(бюджет города). Работы по   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │асфальтированию выполнены на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 500,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│121│10-0011│Выполнить ремонт тротуара по   │Ремонт тротуара       │       600,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Магаданской до восточной   │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │проходной завода "Экран"       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │616,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Заельцовского района города│                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│122│10-0012│Снести аварийные тополя во     │Снос аварийных        │        30,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе домов по ул. Магаданской,│деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Снесено 5 аварийных деревьев.│

│   │       │1, и ул. Кузьмы Минина, 24     │                      │            │        │            │хозяйства города           │Затрачено 27,5 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│123│10-0014│Отремонтировать дорогу и       │Ремонт дороги и       │      2000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │заасфальтировать улицу         │асфальтирование       │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │Каунасскую                     │ул. Каунасской        │            │        │            │комплекса мэрии города     │2400,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│124│10-0015│Отремонтировать дорогу по      │Ремонт дороги по      │      5000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Северной от ул. Анодной до │ул. Северной          │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Падунской                  │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │3600,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│125│10-0017│Отремонтировать дорогу по      │Ремонт дороги         │      3300,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Весенней                   │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │3800,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Заельцовского района города│                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│126│10-0034│Сделать ремонт в общежитии по  │Ремонт общежития      │      2795,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │адресу: Территория Горбольницы,│                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │3                              │                      │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│127│10-0040│Произвести ремонт общежития по │Ремонт общежития      │     13545,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │ул. Дуси Ковальчук, 181 (в     │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │первую очередь фасада и кровли)│                      │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│128│10-0043│Восстановить уличное освещение │                      │     1900,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │на ул. Грузинской              │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Разработана проектно-сметная │

│   │       │                               │1. Проектные работы   │       400,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │документация. Затрачено 400,0│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│129│10-0050│Установить лифты в 1-м корпусе │Монтаж лифтов в 1-м и │     3400,0,│Бюджет  │2012 - 2013 │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │(родильный дом) и 5-м корпусе  │в 5-м корпусах        │в т.ч.:     │города  │            │политике мэрии города      │Выполнены работы по          │

│   │       │(онкологическое отделение) МБУЗ│                      │      1700,0│        │  2012 <*>  │Новосибирска, Главное      │устройству лифта в 1-м       │

│   │       │"Городская клиническая больница│                      │            │        │            │управление здравоохранения │корпусе на сумму 1700,0 тыс. │

│   │       │N 1"                           │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │рублей (бюджет города).      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Возможность устройства лифта │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │в 5-м корпусе будет          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │определена в процессе        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │проектирования в 2012 году   │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│130│11-0004│Выполнить строительство пяти и │Строительство 5 и     │     1350,0,│Бюджет  │2011 - 2013 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │реконструировать семь теневых  │реконструкция 7       │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Выполнено устройство         │

│   │       │навесов МБДОУ "Детский сад     │теневых навесов       │       300,0│        │    2011    │Новосибирска               │3 теневых навесов на сумму   │

│   │       │N 491"                         │                      │            │        │            │                           │299,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│131│11-0010│Провести ремонт помещения      │Ремонт помещения      │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │мастерских МБОУ СОШ N 122      │мастерских площадью   │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │110 кв. м             │            │        │            │Новосибирска               │250,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│132│11-0013│Произвести ремонт аварийных    │Частичный ремонт      │      1800,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │участков кровли МБОУ СОШ N 26  │аварийных участков    │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен частичный ремонт    │

│   │       │                               │кровли                │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 1291,3 тыс.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│133│11-0015│Оснастить МБУЗ "Детская        │Приобретение          │      1060,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │поликлиника N 3" лабораторным, │медицинского          │            │города  │            │политике мэрии города      │Приобретен аппарат УЗИ       │

│   │       │офтальмологическим,            │оборудования          │            │        │            │Новосибирска, Главное      │стоимостью 2250,0 тыс. рублей│

│   │       │физиооборудованием             │                      │            │        │            │управление здравоохранения │(бюджет города)              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│134│11-0018│Произвести ремонт дороги вдоль │Благоустройство       │      4370,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дома по ул. Олеко Дундича, 3,  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнен капитальный ремонт  │

│   │       │от пересечения с ул. 25 лет    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │дороги на сумму 1650,0 тыс.  │

│   │       │Октября до дома по ул. Олеко   │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города).      │

│   │       │Дундича, 1, с устройством      │                      │            │        │            │                           │Оборудована пешеходная       │

│   │       │тротуара                       │                      │            │        │            │                           │дорожка по ул. Олеко Дундича │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │от ул. 25 лет Октября (вдоль │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ограждения ООО "УК "Гарант") │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│135│11-0021│Произвести ремонт тротуара от  │Благоустройство       │        54,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │ул. 25 лет Октября, 18, до     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │ул. Менделеева                 │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│136│11-0026│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │     25110,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных проездов и   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │придомовых территорий домов    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │29043,8 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │N 130, 130/1, 130/2, 130/3,    │                      │            │        │            │                           │города).                     │

│   │       │132, 132/1, 134, 136, 138 по   │                      │            │        │            │                           │Благоустройство территории у │

│   │       │ул. Кропоткина                 │                      │            │        │            │                           │дома N 138 по ул. Кропоткина │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │было выполнено в 2003 году,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │находится в                  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │удовлетворительном состоянии │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│137│11-0029│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      3400,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных въездов между│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по ремонту│

│   │       │домами N 130 - 132, N 132 - 134│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │внутриквартальных въездов    │

│   │       │по ул. Кропоткина, N 134, по   │                      │            │        │            │                           │между домами N 130 - 132,    │

│   │       │ул. Кропоткина и ул. Светлой   │                      │            │        │            │                           │N 132 - 134 по ул.           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Кропоткина. Выполнен текущий │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(ямочный) ремонт дороги по   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Светлой (423 кв. м) от   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │поворота с ул. Кропоткина    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │вдоль дома по ул. Кропоткина,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │138. Общая сумма затрат      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │составила 10601,3 тыс. рублей│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│138│12-0002│Отремонтировать системы        │Ремонт системы        │       400,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │отопления в первом и втором    │отопления             │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт системы    │

│   │       │корпусах МБДОУ "Детский сад    │                      │            │        │            │Новосибирска               │отопления на сумму 140,0 тыс.│

│   │       │N 8"                           │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│139│12-0003│Провести ремонт системы        │Ремонт системы        │       400,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │отопления МБДОУ "Детский сад   │отопления             │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт системы    │

│   │       │N 19"                          │                      │            │        │            │Новосибирска               │отопления на сумму 150,0 тыс.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│140│12-0006│Провести ремонт систем         │Ремонт систем         │       500,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │отопления, водоснабжения и     │отопления,            │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт системы    │

│   │       │канализования МБДОУ "Детский   │водоснабжения и       │            │        │            │Новосибирска               │отопления на сумму 200,0 тыс.│

│   │       │сад N 104"                     │канализования         │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│141│12-0007│Провести частичный ремонт      │Частичный ремонт      │       300,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │кровли МБДОУ "Детский сад      │кровли                │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │N 295"                         │                      │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 700,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│142│12-0008│Произвести капитальный ремонт  │Ремонт систем         │       400,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │систем отопления, холодного,   │отопления, холодного, │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │горячего водоснабжения и       │горячего водоснабжения│            │        │            │Новосибирска               │системы отопления на сумму   │

│   │       │канализации МБДОУ "Детский сад │и канализования       │            │        │            │                           │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │N 295"                         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│143│12-0012│Провести ремонт системы        │Ремонт системы        │       300,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │отопления МБДОУ "Детский сад   │отопления             │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │N 343"                         │                      │            │        │            │Новосибирска               │системы отопления на сумму   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│144│12-0015│Произвести ремонт системы      │Ремонт системы        │       300,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │отопления МБОУ СОШ N 30        │отопления             │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │системы отопления на сумму   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │100,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│145│12-0016│Провести ремонт медицинского   │Ремонт медицинского   │       250,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │кабинета МБОУ СОШ N 30         │кабинета              │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │250 тыс. рублей (бюджет      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│146│12-0019│Провести ремонт системы        │Ремонт системы        │       100,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │канализации в помещениях буфета│канализации в         │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │в МБОУ СОШ N 126               │помещениях буфета в   │            │        │            │Новосибирска               │100,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │школе                 │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│147│12-0020│Провести ремонт санузлов МБОУ  │Ремонт санузлов       │       650,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │СОШ N 143                      │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен ремонт санузлов на  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │сумму 350,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│148│12-0023│Произвести ремонт туалетных    │Ремонт туалетных      │       600,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │комнат на 3 этаже МБОУ СОШ     │комнат 3 этажа        │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен ремонт туалетных    │

│   │       │N 158                          │                      │            │        │            │Новосибирска               │комнат на сумму 370,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│149│12-0028│Приобрести многоканальные      │Приобретение          │       300,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │переносные электрокардиографы  │многоканальных        │            │города  │            │политике мэрии города      │Приобретены                  │

│   │       │для МБУЗ "Городская клиническая│переносных            │            │        │            │Новосибирска, Главное      │2 электрокардиографа на сумму│

│   │       │больница N 25"                 │электрокардиографов   │            │        │            │управление здравоохранения │185,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│150│12-0030│Выполнить текущий ремонт       │Текущий ремонт        │       500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │детского отделения МБУЗ        │детского отделения    │            │города  │            │политике мэрии города      │Начат капитальный ремонт     │

│   │       │"Городская клиническая больница│                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │детского отделения, окончание│

│   │       │N 25"                          │                      │            │        │            │управление здравоохранения │работ запланировано на июнь  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │2012 года. Сумма затрат      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │составит 62000,0 тыс. рублей │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│151│12-0031│Выполнить ремонт дороги по     │Благоустройство       │      1500,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Власова (территория МБУЗ   │территории больницы   │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы на сумму  │

│   │       │"Городская клиническая больница│                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │1500,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │N 25")                         │                      │            │        │            │управление здравоохранения │города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│152│12-0037│Выполнить работы по            │Капитальный ремонт    │     18000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │капитальному ремонту дороги по │дороги                │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы от        │

│   │       │ул. Народной                   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Танковой до ул. Новая    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │Заря на сумму 25000,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│153│12-0041│Произвести ремонт участка      │Капитальный ремонт    │      5900,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги от ул. Новая Заря до    │дороги по ул. Новая   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен                   │

│   │       │ул. Народной                   │Заря - ул. Народной на│            │        │            │комплекса мэрии города     │ремонт участка дороги по     │

│   │       │                               │участке от ул. Богдана│            │        │            │Новосибирска               │ул. Народной на участке от   │

│   │       │                               │Хмельницкого до       │            │        │            │                           │ул. Учительской до ул. Новая │

│   │       │                               │ул. Учительской       │            │        │            │                           │Заря в объеме 1800 кв. м на  │

│   │       │                               │(4200 кв. м)          │            │        │            │                           │сумму 2500,0 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города), по ул. Новая│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Заря от ул. Народной до ул.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Богдана Хмельницкого в объеме│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2000,0 кв. м на сумму 2400,0 │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│154│12-0043│Установить перила возле        │Установка перил       │        40,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходного мостика со стороны │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │тубдиспансера на территории    │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │40,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │МБУЗ "Городская клиническая    │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

│   │       │больница N 25"                 │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│155│12-0047│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │пешеходной дорожки от магазина │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │"Мини-маркет" до дома N 17 с   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │ответвлениями к домам N 15, 19,│                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │21 по ул. Танковой             │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│156│12-0048│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │   102171,0,│Бюджет  │ 2012, 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Богдана           │территорий            │      2748,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Богдана Хмельницкого, 22,│

│   │       │Хмельницкого, 8, 8/1, 13, 14/2,│                      │            │        │            │                           │22/1, 24, на сумму 2203,6    │

│   │       │15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24,│                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │64, 66, 66/1                   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│157│12-0049│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │    25230,7,│Бюджет  │2011 - 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Народная, 1, 1/1, │территорий            │      1835,5│        │    2011    │хозяйства города           │ул. Народной, 13/1, 40, 42,  │

│   │       │8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26,   │                      │            │        │            │                           │44, 46, на сумму 3835,0 тыс. │

│   │       │27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1,  │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

│   │       │40, 42, 44, 46, 53, 61/1       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│158│12-0050│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │     36813,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: 1-й Краснодонский     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │пер. 1-му Краснодонскому, 9, │

│   │       │переулок, 9, 2-й Краснодонский │                      │            │        │            │                           │пер. 2-му Краснодонскому, 10,│

│   │       │переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, │                      │            │        │            │                           │ул. Александра Невского, 10, │

│   │       │ул. Александра Невского, 10,   │                      │            │        │            │                           │12, 14, 16, на сумму 6415,7  │

│   │       │12, 14, 16, 32, 34, 36         │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города). │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ по остальным│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │адресам будет запланировано  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на 2013 - 2014 годы          │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│159│12-0051│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │    11275,0,│Бюджет  │ 2012, 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Театральная, 36,  │территорий            │      2789,1│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Учительской, 48, 50, 52, │

│   │       │37, ул. Учительская, 48, 50,   │                      │            │        │            │                           │на сумму 2737,6 тыс. рублей  │

│   │       │52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49,│                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │51                             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│160│12-0052│Восстановить дорожное покрытие │Ремонт дорожного      │       200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │между домами N 37, 39 по       │покрытия между домами │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы произведены на сумму  │

│   │       │ул. Учительской                │                      │            │        │            │хозяйства города           │56,5 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│161│12-0054│Произвести ремонт фасада здания│Выборочный ремонт     │      250,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │и водосливной системы МБОУ СОШ │фасада (замена        │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен выборочный ремонт   │

│   │       │N 126                          │водостоков)           │        50,0│        │    2011    │Новосибирска               │водостоков на сумму 50,0 тыс.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│162│12-0055│Установить водостоки по        │Установка водостоков  │      150,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │периметру здания МБОУ СОШ N 143│                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │        75,0│        │    2011    │Новосибирска               │75,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│163│12-0056│Заменить пол и окна в          │Замена пола и оконных │       800,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │спортивном зале МБОУ СОШ N 143 │блоков                │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт пола в     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │спортивном зале на сумму     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │395,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│164│13-0002│Выполнить ремонт панельных швов│Ремонт панельных швов │       300,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │здания МБОУ СОШ N 173          │(300 п. м)            │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│165│13-0005│Выполнить замену               │Замена электрической  │       450,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │электропроводки в коридоре 2-го│проводки в коридоре   │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведена замена           │

│   │       │этажа МБДОУ "Детский сад N 33" │2-го этажа            │            │        │            │Новосибирска               │электрической проводки на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 200,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│166│13-0007│Провести ремонт кровли МБДОУ   │Ремонт кровли         │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Детский сад N 72"             │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │1500,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│167│13-0010│Провести ремонт кровли МБДОУ   │Ремонт кровли         │      2700,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │"Детский сад N 510"            │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен ремонт кровли на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │сумму 1291,4 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│168│13-0011│Выполнить ремонт кабинета      │Ремонт кабинета       │        50,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │доврачебного приема МБУЗ       │доврачебного приема   │            │города  │            │политике мэрии города      │Ремонт кабинета выполнен в   │

│   │       │"Городская поликлиника N 29"   │(38,5 кв. м)          │            │        │            │Новосибирска, Главное      │рамках проведения            │

│   │       │                               │                      │            │        │            │управление здравоохранения │капитального ремонта         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │поликлиники                  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│169│13-0012│Выполнить ремонт бывшего       │Ремонт помещения под  │       200,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │рентгеновского кабинета в 1    │кабинет               │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведена реконструкция и  │

│   │       │поликлиническом отделении МБУЗ │восстановительного    │            │        │            │Новосибирска, Главное      │капитальный ремонт бывшего   │

│   │       │"Городская поликлиника N 29"   │лечения               │            │        │            │управление здравоохранения │рентгеновского кабинета, в   │

│   │       │под кабинет восстановительного │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │котором открыт Центр         │

│   │       │лечения                        │                      │            │        │            │                           │здоровья для детей.          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Ремонт помещений для         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │отделения восстановительного │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │лечения выполнен в рамках    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │проведения капитального      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ремонта поликлиники          │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│170│13-0014│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     12222,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Столетова        │дороги (8730 кв. м)   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │8400,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│171│13-0015│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │     11438,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Макаренко        │дороги (8730 кв. м)   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы от        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Дунаевского до ул.       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │Курчатова на сумму 10350,0   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│172│13-0016│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │     39663,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Объединения      │дороги (28330 кв. м)  │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы от        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Богдана Хмельницкого до  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │Рекордного пер. на сумму     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │38300,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│173│13-0017│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │      3360,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Дунаевского к    │дороги (2400 кв. м)   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │войсковой части                │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │капитальному ремонту дороги с│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │обустройством тротуара на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 2310,0 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│174│13-0020│Построить тротуар по           │Строительство тротуара│       680,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Богдана Хмельницкого, 107, │(570 кв. м)           │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │к войсковой части              │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │540,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│175│13-0024│Выполнить ремонт придомовой    │Благоустройство       │      4028,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │территории по ул. Столетова,   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Макаренко, 12, на сумму  │

│   │       │23                             │                      │            │        │            │                           │1379,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│176│13-0025│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │     8381,1,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Макаренко, 19, 19/2, 10, 22│территорий            │      6591,5│        │    2011    │хозяйства города           │ул. Макаренко, 10, 22, на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 3734,5 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│177│13-0027│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │     3301,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартального проезда от  │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнен ремонт дороги от    │

│   │       │дома по ул. Столетова, 25, до  │территорий            │      2520,0│        │    2011    │хозяйства города           │школы N 173 до дома по       │

│   │       │ул. Столетова и от школы N 173 │                      │            │        │            │                           │ул. Столетова, 32, на сумму  │

│   │       │до дома по ул. Столетова, 32   │                      │            │        │            │                           │2520,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│178│333    │Построить на Северном поселке: │Размещение и          │     -      │   -    │2011 - 2015 │Администрация Калининского │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │микрорынок; торговый центр -   │эксплуатация рынка    │            │        │            │района города Новосибирска │В марте 2011 года продлен    │

│   │       │супермаркет; киоск "Союзпечать"│арендатором земельного│            │        │            │                           │договор аренды земельного    │

│   │       │на остановке общественного     │участка по            │            │        │            │                           │участка по ул. Целинной, 31, │

│   │       │транспорта "Игарская"          │ул. Целинной, 31      │            │        │            │                           │с ООО "Стерх плюс".          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Разработана проектно-сметная │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │документация на строительство│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │универсального рынка.        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Проведены работы по          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │подготовке земельного        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │участка. Начаты строительные │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работы. Окончание            │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │строительства будет          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│179│336    │Заасфальтировать дороги и      │                      │    22510,0,│Бюджет  │2011 - 2013 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │тротуары на следующих улицах:  │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт│

│   │       │ул. Б. Хмельницкого, 107,      │1. Капитальный ремонт │     18750,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │дорог по ул. Столетова, по   │

│   │       │ул. Макаренко, 2, до           │дороги по             │            │        │            │Новосибирска, департамент  │ул. Макаренко,               │

│   │       │ул. Макаренко, 33, 13, 15,     │ул. Столетова,        │            │        │            │энергетики, жилищного и    │ул. Дунаевского на сумму     │

│   │       │23/1, 31/2, ул. Столетова, 5,  │ул. Макаренко,        │            │        │            │коммунального хозяйства    │21600,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │до ул. Столетова, 32 (дорога к │ул. Дунаевского       │            │        │            │города, администрация      │города)                      │

│   │       │дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21,    │                      │            │        │            │Калининского района города │                             │

│   │       │21/1, 23, 25, 30, 28, 26,      │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

│   │       │ул. Объединения, 33, 39/1,     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │35/2, 90, 90/1, 35/1, с        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Столетова, 2, - вдоль      │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Столетова, 23, - на 5      │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │микрорайон через лог;          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │сделать тротуар с дамбы до ост.│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │"Магазин" (5 микрорайон со     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │стороны гаражей),              │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Дунаевского - сделать      │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │дорогу и тротуар, ул. Фадеева -│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Университет, ул. Фадеева - МОУ │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │СОШ N 103, ул. Фадеева -       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │маг. "Маяк"                    │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│180│348    │МБДОУ "Детский сад N 388" по   │Ремонт детских        │       120,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ул. Объединения, 72/2,         │площадок и веранд     │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по        │

│   │       │приобрести мебель для игровых  │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│установке 2-х прогулочных    │

│   │       │комнат, восстановить освещение,│                      │            │        │            │Калининского района города │веранд на сумму 200,0 тыс.   │

│   │       │восстановить ограждения        │                      │            │        │            │Новосибирска               │рублей (бюджет города)       │

│   │       │территории, восстановить       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │(ремонт) детские площадки,     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │восстановить (ремонт) детские  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │веранды, провести ремонт       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │водопроводных и отопительных   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │систем, произвести внутренний и│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │внешний ремонт здания, сделать │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │обрезку деревьев, завезти землю│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │для клумб и газонов, завезти   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │чистый песок для детских       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │песочниц                       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│181│14-0004│Выполнить ремонт стены здания  │Ремонт стены здания   │       150,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МБОУ СОШ N 151                 │школы                 │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │150,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│182│14-0005│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │      1800,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │кровли МБОУ "Специализированная│кровли                │            │города  │            │образования мэрии города   │Работы выполнены частично на │

│   │       │школа N 31"                    │                      │            │        │            │Новосибирска               │сумму 2363,4 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). Завершение  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│183│14-0006│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │      1800,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │кровли МБДОУ "Детский сад      │кровли                │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │N 122"                         │                      │            │        │            │Новосибирска               │3583,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│184│14-0007│Провести ремонт санузлов МБОУ  │Ремонт санузлов       │       500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │СОШ N 203                      │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │350,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│185│14-0008│Провести частичный ремонт      │Частичный ремонт      │      2000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │кровли МБОУ СОШ N 207          │кровли                │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен частичный ремонт    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 310,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│186│14-0011│Провести ремонт санузлов МБДОУ │Ремонт санузлов       │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Детский сад N 36"             │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │250,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│187│14-0012│Выполнить ремонт помещений     │Ремонт лаборатории    │      2000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │лаборатории МБУЗ "Городская    │взрослой поликлиники  │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы на сумму  │

│   │       │поликлиника N 29"              │                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │2000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │управление здравоохранения │города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│188│14-0013│Выполнить ремонт и             │Текущий ремонт        │       150,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │строительство тротуаров по     │тротуара (1200 кв. м) │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт│

│   │       │ул. Кочубея                    │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │тротуара напротив домов N 1, │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │5 по ул. Кочубея на сумму    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │700,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города). Магазином "Холлидей"│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │отремонтирован тротуар вдоль │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │дома по ул. Кочубея, 3/1, на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 97,0 тыс. рублей. Всего│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │было отремонтировано 850 кв. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │м.                           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнен текущий ремонт 498  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │кв. м тротуара (от дома по   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Кочубея, 7/1, до ул.     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Кочубея, 9/2, включительно)  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 230,7 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│189│14-0025│Разработать и принять единые   │Принятие мер по       │     -      │   -    │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │технические требования к       │установлению единого  │            │        │            │дорожно-благоустроительного│Исполнение нецелесообразно,  │

│   │       │обустройству остановочных      │порядка обустройства и│            │        │            │комплекса мэрии города     │т.к. в стадии разработки     │

│   │       │пунктов общественного          │содержания остановок, │            │        │            │Новосибирска               │находятся Правила            │

│   │       │транспорта и совмещенных с ними│площадок межрейсового │            │        │            │                           │благоустройства территории   │

│   │       │киосков с холодильным          │отстоя транспорта,    │            │        │            │                           │города Новосибирска, которые │

│   │       │оборудованием                  │тротуаров и пешеходных│            │        │            │                           │в числе прочего включат в    │

│   │       │                               │дорожек               │            │        │            │                           │себя указанные требования    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│190│14-0032│Выполнить работы по            │Благоустройство       │    29073,9,│Бюджет  │ 2012, 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │благоустройству                │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │внутриквартальных территорий по│территорий            │      2200,7│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Рассветной, 6/1,         │

│   │       │адресам: ул. Рассветная, 1/1,  │                      │            │        │            │                           │ул. Курчатова, 7/3, на сумму │

│   │       │3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17;       │                      │            │        │            │                           │2172,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37│                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│191│14-0033│Благоустроить тротуар к школе  │Благоустройство       │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │N 151 от дома N 9 по ул.       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │Рассветной                     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│192│14-0034│Выполнить работы по            │Благоустройство       │    59401,0,│Бюджет  │2011 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │благоустройству                │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы           │

│   │       │внутриквартальных территорий по│территорий            │      7300,0│        │    2011    │хозяйства города           │ул. Кочубея, 1, 3, 5, ул.    │

│   │       │адресам: ул. Родники, 6/1, 6,  │                      │            │        │            │                           │Тюленина, 1, на сумму 5406,0 │

│   │       │3/1, 3/2, 3, 10, 1/1,          │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города). │

│   │       │ул. Свечникова, 7, 9,          │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ по остальным│

│   │       │ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13,│                      │            │        │            │                           │адресам будет запланировано  │

│   │       │ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11,   │                      │            │        │            │                           │на 2013 - 2014 годы          │

│   │       │ул. Тюленина, 1                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│193│(10**) │Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц  │В соответствии с      │     -      │   -    │2011 - 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │частного сектора пос. Северный │проектом реконструкции│            │        │            │жилищного и коммунального  │Выполнено проектирование     │

│   │       │                               │теплового пункта и    │            │        │            │хозяйства города,          │реконструкции                │

│   │       │                               │электрических сетей   │            │        │            │администрация Калининского │электроснабжения жилых домов │

│   │       │                               │10/0,4 кВт,           │            │        │            │района города Новосибирска │по ул. Сельскохозяйственной, │

│   │       │                               │выполненным филиалом  │            │        │            │                           │ул. Электронной и другим     │

│   │       │                               │"Новосибирские        │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │городские             │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │электрические сети"   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ЗАО "Региональные     │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │электрические сети",  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │запланирована и будет │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │производиться замена  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │опор на железобетонные│            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │в количестве 95 шт. и │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │замена провода сети   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │общей протяженностью  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │8070 п. м по          │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Целинной,         │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Тайшетской,       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Тамбовской,       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Карельской,       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Тагильской,       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Саянской, ул.     │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │Сельскохозяйственной, │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ул. Электронной,      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │переулку Электронному │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │и др.                 │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│194│1д     │Построить взрослую и детскую   │Завершение            │   304850,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │поликлинику в микрорайоне      │строительно-монтажных │в т.ч.:     │города  │            │политике мэрии города      │В ноябре 2011 года           │

│   │       │"Родники"                      │работ                 │    140000,0│        │    2011    │Новосибирска, Главное      │поликлиника по ул. Тюленина  │

│   │       │                               │                      │    164850,0│        │  2012 <*>  │управление здравоохранения │введена в эксплуатацию. Сумма│

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска, │затрат на строительство      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │департамент строительства и│составила 379770,0 тыс.      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │архитектуры мэрии города   │рублей (бюджет города)       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│195│3д     │Строительство и ремонт детских │Установка детских     │       150,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадок по адресам:           │городков              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Детские городки установлены  │

│   │       │ул. Кочубея, 11, ул. Курчатова,│                      │            │        │            │хозяйства города,          │по всем адресам, в т.ч. в    │

│   │       │11, 11/2, 13, ул. Рассветная,  │                      │            │        │            │администрация Калининского │2011 году по ул. Кочубея, 11,│

│   │       │9, 2/3                         │                      │            │        │            │района города Новосибирска │на сумму 150,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│196│7д     │Организовать зону отдыха в     │                      │     4700,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │микрорайоне "Снегири" на       │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │площадке, прилегающей к        │2. Строительство чаши │      4100,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │строительству фонтана,       │

│   │       │территории специальной         │фонтана и монтаж      │            │        │            │Новосибирска, администрация│обустройству пешеходных      │

│   │       │коррекционной школы N 31 в     │электротехнического и │            │        │            │Калининского района города │дорожек (мощение плиткой) на │

│   │       │районе домов N 5, 7 по         │гидротехнического     │            │        │            │Новосибирска               │сумму 9200,0 тыс. рублей     │

│   │       │ул. Рассветной                 │оборудования          │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│197│15-0012│Выполнить ремонт кровли здания │Ремонт кровли здания  │       500,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МДОУ "Детский сад N 475"       │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │339,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│198│15-0015│Выполнить ремонт кровли МДОУ   │Ремонт кровли         │       200,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Детский сад N 383"            │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│199│15-0017│Выполнить ремонт здания по     │Ремонт здания         │     20000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Новоуральской, 19/1, для   │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен капитальный ремонт│

│   │       │размещения детского сада       │                      │            │        │            │Новосибирска               │здания. Сумма затрат         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │составила 59500,0 тыс. рублей│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│200│15-0029│Ремонт тротуаров вдоль         │Ремонт тротуаров      │      2500,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ул. Новоуральской              │(2550 кв. м)          │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Выполнен ремонт 1550 кв. м   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │тротуара участка вдоль ул.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │Новоуральской на сумму 1597,7│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│201│15-0030│Восстановить тротуар по        │Ремонт тротуаров      │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Чекалина от остановки      │(105 кв. м)           │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведено восстановление   │

│   │       │общественного транспорта "Бани"│                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │тротуара по ул. Чекалина в   │

│   │       │до ул. Новоуральской           │                      │            │        │            │Новосибирска               │объеме 320,0 кв. м на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │400,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│202│15-0032│Выполнить асфальтирование      │Капитальный ремонт    │    10000,0,│Бюджет  │ 2010, 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │центральной магистрали         │дороги (3300,0 кв. м) │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Выполнен капитальный ремонт  │

│   │       │(ул. Новоуральская)            │                      │      8000,0│        │  2012 <*>  │комплекса мэрии города     │дороги в полном объеме (17640│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │кв. м) на сумму 15000,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│203│15-0044│Выполнить работы по            │Благоустройство       │    22639,6,│Бюджет  │ 2012, 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │благоустройству                │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │внутриквартальных территорий по│территорий            │      3241,3│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Новоуральской, 1, 1б,    │

│   │       │адресам: ул. Новоуральская, 1б,│                      │            │        │            │                           │1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 8а, │

│   │       │1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а,│                      │            │        │            │                           │12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26,│

│   │       │11, 13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23,│                      │            │        │            │                           │26а, 28, 28а,                │

│   │       │25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, │                      │            │        │            │                           │ул. Магистральной, 51а, 51б, │

│   │       │28а, ул. Магистральная, 7, 51, │                      │            │        │            │                           │53б, ул. Чекалина, 11, 11а,  │

│   │       │51а, 51б, 53б, ул. Чекалина,   │                      │            │        │            │                           │13, на сумму 18921,8 тыс.    │

│   │       │11, 11а, 13, 21                │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│204│15-0047│Выполнить работы по            │Благоустройство       │      5049,7│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │благоустройству                │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │внутриквартальных территорий по│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Флотской, 17, на сумму   │

│   │       │адресам: ул. Флотская, 17,     │                      │            │        │            │                           │1824,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Солидарности, 12, 14, 16,  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Коченевская, 1, 1а         │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│205│15-0051│Выполнить благоустройство улиц │Благоустройство улиц  │     19046,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │частного сектора: Знаменской,  │частного сектора      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы выполнены частично.   │

│   │       │Спасской, Солидарности, 7-го   │                      │            │        │            │хозяйства города           │Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │Мошковского переулка, 7-го,    │                      │            │        │            │                           │ул. Барабинской,             │

│   │       │8-го Магистральных переулков,  │                      │            │        │            │                           │ул. Краснозерской на сумму   │

│   │       │9-го, 10-го Магистральных      │                      │            │        │            │                           │551,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │переулков, Хвойной,            │                      │            │        │            │                           │города).                     │

│   │       │Барабинской, Чановской,        │                      │            │        │            │                           │По остальным адресам работы  │

│   │       │Тогучинской, Маслянинской,     │                      │            │        │            │                           │не проводились в связи с     │

│   │       │Краснозерской, Бабаева         │                      │            │        │            │                           │отсутствием бюджетного       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │финансирования. Выполнение   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 - 2015 годы             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│206│15-0052│Выполнить благоустройство улиц │Благоустройство улиц  │     16992,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │частного сектора:              │частного сектора      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │Сталинградской Битвы,          │                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Карасукской на сумму     │

│   │       │Белореченской, Габова,         │                      │            │        │            │                           │1386,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │Тевризской, Ладожской,         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │Венгеровской, Доволенской,     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Карасукской, Кыштовской,       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Хуторской, Кочковской, Томской,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Стадионной, Тихорецкой,        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Верхоянской, Барабинской,      │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Заволокина                     │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│207│370    │Провести в частном секторе     │Благоустройство улиц  │     43000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │отсыпку и асфальтирование по   │частного сектора      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │ул. Белореченской,             │                      │            │        │            │хозяйства города,          │ул. Краснозерской на сумму   │

│   │       │ул. Верхоянской,               │                      │            │        │            │администрация Калининского │551,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Турухановской, ул. Томской,│                      │            │        │            │района города Новосибирска │города)                      │

│   │       │ул. Тевризской,                │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Тернопольской,             │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Чистопольской,             │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Селенгинской,              │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Стадионной, ул. Вересковой,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Хвойной, ул. Подлесной,    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Солидарности,              │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Купинской, ул. Каргатской, │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Спасской,                  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Коченевской, ул. Убинской, │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Здвинской, ул. Ирменской,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Веселовской,               │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Краснозерской,             │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Чановской, ул. Доволенской,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Карасукской,               │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Венгеровской,              │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Кочковской,                │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Маслянинской,              │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Кыштовской, ул. Хуторской; │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │переулков: Великолукского,     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Придорожного, Томского,        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Подлесного, 7-го - 11-го       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Магистральных                  │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│208│392    │Ремонт внутриквартальных дорог │Ремонт                │    38346,1,│Бюджет  │2011 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │возле жилых домов по:          │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Магистральной, 53, 53в, 55,│дорог по              │      3295,0│        │    2011    │хозяйства города,          │ул. Новоуральской, 25, 27,   │

│   │       │57а, 57; ул. Новоуральской, 2, │ул. Новоуральской, 25,│            │        │            │администрация Калининского │27а, 29, на сумму 3295,0 тыс.│

│   │       │4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18,   │27, 27а, 29;          │            │        │            │района города Новосибирска │рублей (бюджет города)       │

│   │       │19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10,   │по ул. Рассветной, 12;│            │        │            │                           │                             │

│   │       │19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27,  │по ул. Солидарности,  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │27а, 29, 32, 34, 36;           │61, 63а, 69 - 80, 90 -│            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б,  │98, 103а; ул. Амосова,│            │        │            │                           │                             │

│   │       │3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21,   │63, 65, 67, 68, 79/1  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │18, 19, 20, 23, 24, 26, 28;    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Рассветной, 12;            │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Тайгинской, 26;            │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Солидарности, 61, 63а, 69 -│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │63, 65, 67, 68, 79/1           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│209│(10)   │Произвести замену асбестовых   │Замена асбестовых труб│     -      │   -    │2011 - 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │труб на металлические на       │на металлические      │            │        │            │жилищного и коммунального  │Водоснабжение осуществляется │

│   │       │водоводе к частному сектору    │силами МУП            │            │        │            │хозяйства города,          │в необходимом объеме,        │

│   │       │м/р завода "Искра" и передать  │"Горводоканал"        │            │        │            │администрация Калининского │перекладка труб будет        │

│   │       │его на баланс МУП              │                      │            │        │            │района города Новосибирска,│выполняться в плановом       │

│   │       │"Горводоканал"                 │                      │            │        │            │МУП "Горводоканал"         │порядке в 2012 - 2013 годах  │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│210│16-0001│Провести капитальный ремонт    │Благоустройство       │      1800,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дороги от домов по ул.         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │Бурденко, 56, 58, 60, и ул.    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1818,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │Мира, 57 (от ворот школы N 91  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │до выезда на ул. Мира)         │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│211│16-0002│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      4500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда от  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев до    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │4231,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Телевизионной вдоль МБУЗ   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │"Детская клиническая больница  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │N 1", вдоль по ул. Вертковской,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │5/1, 5/2                       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│212│16-0004│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходной дорожки по          │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Бурденко от дома N 9 до    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1680,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │пересечения с ул. Горбаня      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│213│16-0005│Выполнить строительство        │Благоустройство       │      1300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходных дорожек с твердым   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │покрытием от ул. Горбаня до    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1305,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │дома N 55 по ул. Бурденко (до  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │школы N 91)                    │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│214│16-0008│Выполнить строительство        │Благоустройство       │      1800,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходных дорожек с твердым   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │покрытием от площади им. Кирова│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2162,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │до остановки общественного     │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │транспорта "Транспортная"      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│215│16-0009│Выполнить строительство        │Благоустройство       │       340,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходных дорожек с твердым   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │покрытием от дома по           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │340,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Телевизионной, 11, до      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │Профессионально-педагогического│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │колледжа                       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │(ул. Немировича-Данченко, 121) │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│216│16-0010│Выполнить ремонт тротуаров с   │Благоустройство       │      4050,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │устройством пандусов вдоль     │внутриквартальных     │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы частично  │

│   │       │четной стороны домов улицы     │территорий            │            │        │            │комплекса мэрии города     │на сумму 1040,0 тыс. рублей  │

│   │       │Сибиряков-Гвардейцев от дома   │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│(бюджет города)              │

│   │       │N 22 до дома N 40              │                      │            │        │            │Кировского района города   │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│217│16-0018│Восстановить хоккейную коробку │Восстановление        │       300,0│Бюджет  │    2011    │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │во дворе домов по ул. Мира, 27,│хоккейной коробки     │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Произведены работы на сумму  │

│   │       │29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, │                      │            │        │            │города Новосибирска        │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │22, ул. Горбаня, 20            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│218│16-0020│Заменить электропроводку в     │Замена электропроводки│       300,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │актовом зале в МБОУ СОШ N 198  │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│219│16-0023│Установить устройство          │Установка устройства  │       360,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │эвакуационных выходов со 2-го  │эвакуационных выходов │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │этажа в МБДОУ "Детский сад     │со 2-го этажа         │            │        │            │Новосибирска               │360,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │N 286"                         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│220│16-0024│Приобрести промышленную        │Приобретение          │        60,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │стиральную машину в МБДОУ      │промышленной          │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │"Детский сад N 286"            │стиральной машины     │            │        │            │Новосибирска               │60,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│221│16-0025│Выполнить ремонт бойлера в     │Ремонт теплового узла │       100,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 317" в    │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │соответствии с санитарными     │                      │            │        │            │Новосибирска               │100,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │нормами и правилами            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│222│16-0026│Сделать кровлю в филиале МБДОУ │Ремонт кровли         │      2450,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Не выполнен.                 │

│   │       │ДОД "Дом детского творчества   │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Проведено обследование и     │

│   │       │им. А.И. Ефремова" (ул. Мира,  │                      │            │        │            │Новосибирска               │выполнены проектные работы по│

│   │       │36)                            │                      │            │        │            │                           │капитальному ремонту кровли. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│223│16-0030│Отремонтировать пол в большом  │Ремонт пола           │       770,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │спортивном зале МБОУ СОШ N 198 │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │770,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│224│16-0042│Выполнить капитальный ремонт   │                      │     3190,0,│Бюджет  │ 2011, 2014 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 317"      │                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт кровли,    │

│   │       │                               │1. Ремонт кровли,     │      1730,0│        │    2011    │Новосибирска               │прачечной, пищеблока на сумму│

│   │       │                               │отмосток, прачечной,  │            │        │            │                           │1730 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │пищеблока             │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│225│16-0046│Провести капитальный ремонт    │Благоустройство       │      5270,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог с      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │организацией парковочных мест  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Вертковской, 6, 8, 8/1,  │

│   │       │по адресам: ул. Вертковская, 6,│                      │            │        │            │                           │10/2, 19, 21, 23/1, 27/1, 31,│

│   │       │8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23, 23/1,│                      │            │        │            │                           │33, на сумму 7465,1 тыс.     │

│   │       │27/1, 31, 33, 35/1, 37, 39/1   │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│226│16-0047│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      3500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог с      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │организацией парковочных мест  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3569,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │по ул. Сибиряков-Гвардейцев,   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │44/3, 44/4, 44/5, 44/6         │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│227│16-0056│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │     8300,0,│Бюджет  │ 2012, 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог с      │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │организацией парковочных мест  │территорий            │      3940,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │5475,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │по ул. Сибиряков-Гвардейцев,   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │30, 32                         │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│228│16-0057│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      3500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог с      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │организацией парковочных мест  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2111,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │по ул. Немировича-Данченко, 91,│                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │100/1, 123, 125                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│229│16-0060│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      3300,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог с      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │организацией парковочных мест  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Палласа, 6/1, 8, на сумму│

│   │       │по ул. Палласа, 8, 12, 6/1     │                      │            │        │            │                           │1752,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│230│16-0065│Установить детский игровой     │Установка детского    │       250,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс по                    │игрового комплекса    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 11     │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│231│16-0066│Установить детский игровой     │Установка детского    │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс по ул. Вертковской,   │игрового комплекса    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │8/1                            │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 300,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города) на           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сопредельной территории по   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Вертковской, 12/1        │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│232│16-0067│Установить детский игровой     │Установка детского    │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс по                    │игрового комплекса    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │На общем собрании            │

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14   │                      │            │        │            │хозяйства города           │собственников жители дома по │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │от установки детского        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │игрового комплекса           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │отказались.                  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │В счет запланированных       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │средств установлен детский   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │городок на сумму 300,0 тыс.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │по ул. Вертковской, 6        │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│233│16-0068│Установить детский игровой     │Установка детского    │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс по                    │игрового комплекса    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 26     │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 300,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│234│16-0071│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     4720,0,│Бюджет  │2011 - 2012,│Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дороги с отсыпкой песчано-     │дороги с отсыпкой     │в т.ч.:     │города  │    2014    │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │гравийной смесью: ул. Костычева│песчано-гравийной     │      1320,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │от ул. Немировича-Данченко до  │смесью                │            │        │            │Новосибирска               │проводились. Выполнение работ│

│   │       │ул. Тульской;                  │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на 2013 -│

│   │       │ул. Римского-Корсакова от      │                      │            │        │            │                           │2014 годы                    │

│   │       │ул. Немировича-Данченко до     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Тульской; ул. Телевизионной│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │от ул. Немировича-Данченко до  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Тульской                   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│235│16-0072│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     4290,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дороги с отсыпкой песчано-     │дороги с отсыпкой     │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │гравийной смесью: от           │песчано-гравийной     │      1750,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │ул. Тульской, 277, до          │смесью                │            │        │            │Новосибирска               │проводились. Выполнение работ│

│   │       │ул. Телевизионной;             │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на 2012 -│

│   │       │1 пер. Немировича-Данченко;    │                      │            │        │            │                           │2013 годы                    │

│   │       │1-й пер. Успенского;           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │2-й пер. Успенского;           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │3-й пер. Успенского;           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │4-й пер. Успенского;           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │5-й пер. Успенского            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│236│16-0073│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     5920,0,│Бюджет  │2010 - 2013 │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дороги с отсыпкой              │дороги с отсыпкой     │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │песчано-гравийной смесью:      │песчано-гравийной     │       700,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер.        │смесью                │            │        │            │Новосибирска               │проводились. Выполнение работ│

│   │       │Успенского; 1-й и 2-й          │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на 2013 -│

│   │       │Телевизионные пер.             │                      │            │        │            │                           │2014 годы                    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│237│16-0074│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │     4400,0,│Бюджет  │2011 - 2013 │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дороги с отсыпкой песчано-     │дороги с отсыпкой     │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │гравийной смесью переулки с    │песчано-гравийной     │      1100,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │1-го по 4-й Костычева          │смесью                │            │        │            │Новосибирска               │проводились. Выполнение работ│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на 2013 -│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2014 годы                    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│238│16-0075│Установить детский игровой     │Установка детских     │      1500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │комплекс с малыми формами по   │игровых комплексов    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, │                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Римского-Корсакова, 28/2,│

│   │       │по ул. Сибиряков-Гвардейцев,   │                      │            │        │            │                           │на сумму 250,0 тыс. рублей   │

│   │       │24, по ул. Римского-Корсакова, │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │28/2                           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│239│16-0081│Установить детский игровой     │Установка детского    │       300,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс для детей от 3 до     │игрового комплекса    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок во│

│   │       │14 лет во дворе домов ул. Мира,│                      │            │        │            │хозяйства города           │дворе домов по ул. Мира, 27, │

│   │       │27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, │                      │            │        │            │                           │29, ул. Бурденко, 18, 18а,   │

│   │       │20, 22, ул. Горбаня, 20        │                      │            │        │            │                           │20, 22, ул. Горбаня, 20 (один│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │двор). Затраты составили     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │250,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│240│16-0084│Установить детские спортивные  │Установка детских     │      2400,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │комплексы и теннисные столы по │спортивных комплексов │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены три детских      │

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 11, по │и теннисных столов    │            │        │            │хозяйства города           │городка: по ул. Римского-    │

│   │       │ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, │                      │            │        │            │                           │Корсакова, 11,               │

│   │       │37, по ул. Сибиряков-          │                      │            │        │            │                           │ул. Вертковской, 21, и       │

│   │       │Гвардейцев, 16, 28             │                      │            │        │            │                           │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Приобретены турник, брусья,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │которые будут установлены в  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │теплое время 2012 года.      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Затраты составили 780,8 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│241│16-0087│Установить детские площадки с  │Установка детских     │     1750,0,│Бюджет  │2013 - 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │теннисными столами во дворе    │площадок с теннисными │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены два детских      │

│   │       │домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, │столами               │       875,0│        │  2013 <*>  │хозяйства города           │городка: по ул. Палласа, 1,  │

│   │       │1/1 - 12, 33, 39, 6, 23, по    │                      │            │        │            │                           │3, 8, на сумму 515,4 тыс.    │

│   │       │ул. Петухова, 53, 53/2, 55/1,  │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города).      │

│   │       │55, 57                         │                      │            │        │            │                           │Приобретены турник, брусья,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │которые будут установлены в  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │теплое время 2012 года       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│242│16-0089│Установить дополнительные      │Установка игровых и   │       250,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │игровые и спортивные элементы  │спортивных элементов  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │для детей в возрасте от 6 до 12│                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Сибиряков-Гвардейцев,    │

│   │       │лет во дворе домов по          │                      │            │        │            │                           │44/6, приобретены турник,    │

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3,│                      │            │        │            │                           │брусья, которые будут        │

│   │       │44/4, 44/5, 44/6               │                      │            │        │            │                           │установлены в теплое время   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 года. Затраты составили │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │265,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│243│425    │Установить освещение на улицах │Восстановление        │       500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │частного сектора микрорайонов  │нарушенных линий      │            │города  │            │благоустройства и          │Частично выполнены работы по │

│   │       │"Ольховский", "Телевизионный" и│освещения, устройство │            │        │            │озеленения мэрии города    │восстановлению освещения на  │

│   │       │"Чукотский"                    │новых линий освещения │            │        │            │Новосибирска, администрация│улицах микрорайона           │

│   │       │                               │в местах, где они     │            │        │            │Кировского района города   │"Телевизионный" и "Чукотский"│

│   │       │                               │отсутствуют           │            │        │            │Новосибирска               │на сумму 700,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). Начаты      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работы на микрорайоне        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │"Ольховский"                 │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                           Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                           │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│244│17-0001│Выполнить ремонт МБДОУ "Детский│                      │      745,0,│Бюджет  │2010 - 2011,│Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │сад N 208" (пр. Карла Маркса,  │                      │в т.ч.:     │города  │    2013    │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │10/4). Установить игровые формы│2. Ремонт             │       230,0│        │    2011    │Новосибирска               │электропроводки на сумму     │

│   │       │на прогулочных площадках       │электропроводки       │            │        │            │                           │230,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│245│17-0002│Произвести замену асфальтового │Благоустройство       │      6000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │покрытия внутриквартальных     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дорог у домов по               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3021,9 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Космической, 12, 12/1, 14, │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │и по ул. Новогодней, 15, 17,   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │21, с установкой высоких       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │поребриков и "лежачих          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │полицейских"                   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│246│17-0003│Выполнить комплексное          │Благоустройство       │      1550,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │благоустройство придомовой     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории дома ул. Ватутина,  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1548,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │35, спилить аварийные деревья и│                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │произвести санитарную обрезку  │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│247│17-0004│Выполнить комплексный ремонт   │Благоустройство       │      4000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дороги между МБОУ СОШ N 136    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │(ул. Космическая, 10), детскими│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │629,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │садиками (пр. Карла Маркса,    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │10/4, 10/3) и многоквартирным  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │домом (ул. Космическая, 12) с  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │установкой дорожных знаков,    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ограничивающих проезд          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │автотранспорта по этой дороге, │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │с установкой 2 "лежачих        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │полицейских"                   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│248│17-0005│Выполнить ремонт кровли МБОУ   │Ремонт кровли         │      1600,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Лицей N 176"                  │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │(ул. Новогодняя, 20/2)         │                      │            │        │            │Новосибирска               │1600,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│249│17-0007│Выполнить устройство ливневой  │Благоустройство       │      1200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │канализации у домов по         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13,  │территорий с          │            │        │            │хозяйства города           │3162,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │15, 15/1, с целью устранения   │водоотводом           │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │подтопления подвалов талыми и  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │сезонными водами               │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│250│17-0017│Выполнить ремонт тротуара по   │Ремонт тротуара       │      2500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев       │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт тротуара по│

│   │       │(от ул. Новогодней до          │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Сибиряков-Гвардейцев     │

│   │       │ул. Немировича-Данченко)       │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│(напротив дома N 11) на сумму│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Кировского района города   │202,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│251│17-0019│Выполнить капитальный ремонт   │Ремонт асфальтового   │    16620,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │асфальтового покрытия дорог и  │покрытия              │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │тротуаров по ул. XX Партсъезда,│                      │      1320,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │15511,1 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │ул. Урманова, ул. Саввы        │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│города), в том числе в       │

│   │       │Кожевникова, ул. Оловозаводской│                      │            │        │            │Кировского района города   │2011 году на сумму 3411,1    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│252│17-0023│Выполнить ремонт дорожного     │Благоустройство       │      4000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │покрытия с оборудованием       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы у домов по│

│   │       │парковочных карманов по        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13,│

│   │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, а │                      │            │        │            │                           │15, 15/1, на сумму 3166,9    │

│   │       │также прилегающей дороги у     │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │домов по ул. Сибиряков-        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1│                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│253│17-0031│Установить детскую игровую     │Установка детской     │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку во дворе дома по      │игровой площадки      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Немировича-Данченко, 131а  │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│254│17-0032│Установить детскую игровую и   │Установка детской     │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │спортивную площадки с          │игровой и спортивной  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ограждением во дворе дома по   │площадок с ограждением│            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │ул. Немировича-Данченко, 139/2 │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│255│18-0001│Произвести капитальный ремонт  │Капитальный ремонт    │    12612,0,│Бюджет  │2010 - 2011,│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дорог по ул. Обогатительной,   │дорог: ул. Аникина -  │в т.ч.:     │города  │  2015 <*>  │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │ул. Оловозаводской (по четной  │2010 год; ул.         │      2000,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │указанным улицам на сумму    │

│   │       │стороне), 2-й Обогатительной,  │Обогатительная - 2010,│            │        │            │Новосибирска               │11606,3 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │ул. Аникина                    │2011 годы; ул. 2-я    │            │        │            │                           │города), в том числе в       │

│   │       │                               │Обогатительная -      │            │        │            │                           │2011 году отремонтированы    │

│   │       │                               │2015 год;             │            │        │            │                           │улицы: Обогатительная, 2-я   │

│   │       │                               │ул. Оловозаводская -  │            │        │            │                           │Обогатительная на сумму      │

│   │       │                               │2015 год              │            │        │            │                           │3707,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города), Оловозаводская на   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 1099,0 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│256│18-0002│Оборудовать пешеходный тротуар │Строительство         │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │и освещение в тоннеле под      │тротуара, организация │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │железной дорогой по            │освещения             │            │        │            │комплекса мэрии города     │400,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Комсомольской              │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│257│18-0018│Произвести ремонт помещения и  │Ремонт вентиляционных │      810,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Главное управление         │Не выполнен.                 │

│   │       │вентиляции младшей группы в    │шахт                  │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │В связи с недостаточностью   │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 346"      │                      │       410,0│        │    2011    │Новосибирска               │бюджетных средств работы не  │

│   │       │(ул. Оловозаводская, 12)       │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│258│18-0033│Проложить пешеходную дорожку   │Благоустройство       │       350,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │между МДОУ "Детский сад N 455" │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │(ул. Чигорина, 8а) и МБОУ СОШ  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │благоустройству              │

│   │       │N 192 (ул. Чигорина, 8) от дома│                      │            │        │            │                           │внутриквартальных территорий │

│   │       │по ул. Оловозаводской, 31      │                      │            │        │            │                           │(включая обустройство        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │пешеходной дорожки) на сумму │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │857,9 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│259│18-0034│Отремонтировать футбольную     │Ремонт футбольной     │       300,0│Бюджет  │    2011    │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │сетку на футбольном поле за    │сетки                 │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Произведены работы на сумму  │

│   │       │домом по ул. Герцена, 6        │                      │            │        │            │города Новосибирска        │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│260│18-0035│Провести обрезку деревьев вдоль│Обрезка деревьев      │       230,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │трамвайной линии от остановки  │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │230,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │"Бугринская роща" до остановки │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│города)                      │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │Кировского района города   │                             │

│   │       │"Тюменская"                    │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│261│18-0044│Обустроить детские площадки во │Установка детских     │       250,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе домов по ул. Тюменской,  │площадок              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок   │

│   │       │3, 5, 7, 9, 11, 15, 17         │                      │            │        │            │хозяйства города           │(единый двор по указанным    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │адресам) на сумму 250,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│262│18-0045│Выполнить обрезку аварийных    │Обрезка аварийных     │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │деревьев по ул. Урманова, 11,  │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы выполнены частично на │

│   │       │13, ул. Оловозаводской, 1/3, 3,│                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 436,6 тыс. рублей      │

│   │       │9, 43, ул. Чигорина, 12, 14,   │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). Завершение  │

│   │       │ул. Герцена, 10, ул.           │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │Комсомольской, 3, 31, 33, ул.  │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

│   │       │Чемской, 10, 14, 14а, 36, ул.  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Тюменской, 3, 7, 5, 9, 11, 15, │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │17, ул. Оловозаводской, 15, 19 │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│263│18-0048│Установить знак "Осторожно     │Установка дорожного   │        10,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дети" возле дома по            │знака при             │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлен дорожный знак на  │

│   │       │ул. Аникина, 31                │положительном         │            │        │            │комплекса мэрии города     │сумму 10,0 тыс. рублей       │

│   │       │                               │заключении ГИБДД      │            │        │            │Новосибирска               │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│264│18-0054│Оборудовать спуск к реке Оби   │Строительство         │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │возле домов по ул. Саввы       │лестничного спуска    │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Разработана проектно-сметная │

│   │       │Кожевникова, 15, 13            │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │документация. Затрачено 500,0│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Кировского района города   │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│265│18-0055│Установить знак безопасности   │Установка "зебры"     │       120,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │"Зебра" между домом по         │после получения       │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │ул. Комсомольской, 1, и        │заключения ГИБДД о    │            │        │            │комплекса мэрии города     │установке "зебры" на сумму   │

│   │       │магазином "Лидер"              │возможности нанесения │            │        │            │Новосибирска               │40,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │(ул. Комсомольская, 2), на     │дорожной разметки     │            │        │            │                           │города). Завершение работ    │

│   │       │остановке общественного        │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на       │

│   │       │транспорта "Комсомольская" и   │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

│   │       │остановке общественного        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │транспорта                     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │"Литейно-механический завод"   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│266│18-0058│Приобрести звукоусиливающую    │Приобретение          │       100,0│Бюджет  │    2011    │Управление общественных    │Выполнен.                    │

│   │       │аппаратуру для ТОС             │звукоусиливающей      │            │города  │            │связей мэрии города        │Приобретена аппаратура на    │

│   │       │"Комсомольский"                │аппаратуры            │            │        │            │Новосибирска               │сумму 100,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│267│18-0060│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │       880,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Чемской, 16                │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │844,5 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│268│18-0061│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1210,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Гэсстроевской, 83          │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1100,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│269│18-0065│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1800,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дороги между домами по         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Комсомольской, 4 и 2, вдоль│территорий с          │            │        │            │хозяйства города           │1641,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │домов по ул. Саввы Кожевникова,│водоотводом           │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │3, 1/1, 9, с установкой        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ливневой канализации           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│270│18-0067│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      600,0,│Бюджет  │2012 - 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадки между домами по       │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Герцена, 6, 6/1, и Саввы   │территорий            │       300,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │657,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │Кожевникова, 17, 19            │                      │       300,0│        │  2013 <*>  │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│271│18-0069│Выполнить строительство        │Благоустройство       │       200,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │парковочного кармана между     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │домами по ул. Чемской, 40 и 24 │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │благоустройству              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │внутриквартальных территорий │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(включая обустройство        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │парковочного кармана) на     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 1603,5 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│272│18-0073│Установить детские площадки во │Установка детских     │      3000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворе домов по улицам:         │площадок              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │Обогатительной, 11, Чигорина,  │                      │            │        │            │хозяйства города           │улицам: Комсомольской, 4,    │

│   │       │12, 14, Оловозаводской, 12/1,  │                      │            │        │            │                           │Герцена, 6/1, Чемской, 24,   │

│   │       │Аникина, 25а, Комсомольской, 4 │                      │            │        │            │                           │40, приобретены турник,      │

│   │       │(1 - 8 п., 9 - 15 п.), 7, 9а,  │                      │            │        │            │                           │брусья, которые будут        │

│   │       │Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24,│                      │            │        │            │                           │установлены в теплое время   │

│   │       │40                             │                      │            │        │            │                           │2012 года.                   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Общая сумма затрат составила │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │780,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│273│18-0076│Установить детскую спортивную  │Установка детской     │        40,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку возле дома по         │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │ул. Герцена, 8/2, по ул. Саввы │                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Герцена, 8/2, на сумму   │

│   │       │Кожевникова, 19 (дополнить     │                      │            │        │            │                           │208,5 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │2 теннисных стола)             │                      │            │        │            │                           │города), по ул. Саввы        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Кожевникова, 19, установлены │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2 теннисных стола и песочница│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на общую сумму 29,4 тыс.     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│274│18-0088│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │     5350,0,│Бюджет  │2012 - 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальной дороги по    │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Оловозаводской, 1/2, 14,   │территорий            │      2470,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Оловозаводской, 1/2, на  │

│   │       │18, 41, ул. Чемской, 12,       │                      │            │        │            │                           │сумму 1097,7 тыс. рублей     │

│   │       │ул. Гэсстроевской, 61,         │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │ул. Саввы Кожевникова, 13      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│275│18-0099│Установить детские площадки во │Установка детских     │       750,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворе домов по Чигорина, 2     │площадок              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены три детских      │

│   │       │(дополнить формами), 10,       │                      │            │        │            │хозяйства города           │городка на сумму 750,0 тыс.  │

│   │       │14/1                           │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│276│19-0001│Передать водопроводные сети по │Перевод водопроводов  │        10,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │1 - 5-му Бронным переулкам на  │на баланс в МУП       │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Водопроводные сети по 4-му   │

│   │       │баланс в МУП "Горводоканал"    │"Горводоканал"        │            │        │            │хозяйства города           │переулку переданы на баланс в│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │МУП "Горводоканал". По 1, 2, │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │3 и 5 переулкам проведена    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │топосъемка. Выполнение работ │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│277│19-0005│Установить спортивно-игровой   │Установка             │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детский комплекс у дома по     │спортивно-игрового    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Зорге, 43                  │детского комплекса    │            │        │            │хозяйства города           │сумму 700,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│278│19-0006│Установить спортивно-игровой   │Установка             │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детский комплекс у дома по     │спортивно-игрового    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │ул. Зорге, 123                 │детского комплекса    │            │        │            │хозяйства города           │сумму 500,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│279│19-0013│Выполнить ремонт кровли МБДОУ  │Ремонт кровли         │       500,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │"Центр развития ребенка -      │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │детский сад N 158"             │                      │            │        │            │Новосибирска               │500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │(ул. Петухова, 52а)            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│280│19-0019│Выполнить ремонт раздевалки    │Ремонт раздевалки     │       200,0│Бюджет  │    2011    │Комитет по делам молодежи  │Выполнен.                    │

│   │       │МБДОУ ДОД "Детско-юношеский    │                      │            │города  │            │мэрии города Новосибирска  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │центр "Молодежный" (ул. Зорге, │                      │            │        │            │                           │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │107)                           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│281│19-0020│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      2200,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2964,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов домов по ул. Громова, │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │1, 3, 5                        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│282│19-0021│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием дома и           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1171,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │парковочных карманов           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │(ул. Зорге, 11)                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│283│19-0022│Выполнить комплексное          │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │благоустройство                │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │внутриквартального проезда с   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1210,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │оборудованием парковочных      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │карманов (ул. Зорге, 13)       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│284│19-0023│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │703,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов (ул. Зорге, 69)       │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│285│19-0036│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │782,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Зорге, 97      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│286│19-0037│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1229,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Зорге, 117/1   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│287│19-0038│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │       800,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1228,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Зорге, 117/2   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│288│19-0050│Выполнить капитальный ремонт   │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартального проезда с   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │оборудованием парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1211,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Петухова, 120  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│289│19-0051│Установить спортивно-игровые   │Установка             │       500,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │детские комплексы по           │спортивно-игровых     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │ул. Петухова, 120, 122, 90, 92,│комплексов            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Петухова, 82, 120,       │

│   │       │82, 82/2                       │                      │            │        │            │                           │приобретены брусья и турник. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Общая сумма затрат составила │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │265,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│290│19-0052│Установить спортивно-игровые   │Установка             │       750,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │детские комплексы по           │спортивно-игровых     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │ул. Петухова, 52, 78, 80       │комплексов            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Петухова, 52, на сумму   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │250,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│291│19-0053│Установить спортивно-игровой   │Установка             │       250,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детский комплекс по ул. Зорге, │спортивно-игрового    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │151                            │комплекса             │            │        │            │хозяйства города           │ул. Петухова, 153 (адрес     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │изменен в связи с технической│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │невозможностью установки     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │городка по ул. Зорге, 151),  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │приобретены брусья и турник. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Общая сумма затрат составила │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │265,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│292│19-0055│Установить спортивно-игровой   │Установка             │       250,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │детский комплекс по ул. Зорге, │спортивно-игрового    │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │117/2                          │детского комплекса    │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│293│19-0056│Установить спортивно-игровой   │Установка             │      1000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │детский комплекс по ул. Зорге, │спортивно-игровых     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │75, 77, 87, 97                 │детских комплексов    │            │        │            │хозяйства города           │ул. Зорге, 97, на сумму 250,0│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│294│19-0061│Установить спортивно-игровые   │Установка             │       500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплексы по ул. Зорге, 11, 13 │спортивно-игровых     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены два детских      │

│   │       │                               │комплексов            │            │        │            │хозяйства города           │городка по ул. Зорге, 11, 13,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 500,0 тыс.          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│295│19-0063│Установить многофункциональный │Установка             │       250,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │спортивно-игровой детский      │многофункционального  │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены два детских      │

│   │       │комплекс по ул. Громова, 7     │спортивно-игрового    │            │        │            │хозяйства города           │городка по ул. Громова, 7, на│

│   │       │                               │детского комплекса    │            │        │            │                           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│296│19-0066│Выполнить стяжку наружных      │Проведение            │       100,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Не выполнен.                 │

│   │       │конструкций по всему периметру │обследования состояния│            │города  │            │образования мэрии города   │По результатам проведенного  │

│   │       │здания, укрепить фундамент и   │здания                │            │        │            │Новосибирска               │обследования выполнение работ│

│   │       │установить отмостки здания     │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на       │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 436"      │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

│   │       │(ул. Петухова, 116а)           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│297│19-0068│Отремонтировать фасад здания   │Ремонт парапета и     │      2000,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МБОУ СОШ N 63 (Зорге, 39)      │стены                 │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │2000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│298│503    │Восстановление ливневой        │Разработать проектно- │     3300,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │канализации домов N 130, 132 по│сметную документацию и│в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Разработана проектно-сметная │

│   │       │ул. Петухова                   │осуществить           │       300,0│        │    2011    │хозяйства города,          │документация. Затрачено 290,0│

│   │       │                               │строительство         │            │        │            │администрация Кировского   │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │                               │коллектора            │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│299│513    │Текущий ремонт МБДОУ "Детский  │Ремонт кровли         │      8500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │сад N 408"                     │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│6514,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Кировского района города   │города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│300│515    │Капитальный ремонт МБОУ СОШ    │Ремонт фасада, кровли,│     10000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │N 183                          │сантехнические работы,│            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен частичный ремонт  │

│   │       │                               │электромонтажные      │            │        │            │Новосибирска, администрация│кровли на сумму 2650,0 тыс.  │

│   │       │                               │работы                │            │        │            │Кировского района города   │рублей (бюджет города)       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│301│20-0002│Выполнить ремонт мягкой кровли │Ремонт мягкой кровли  │       421,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │в МБДОУ "Детский сад N 191"    │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │421,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│302│20-0004│Установить защитные экраны     │Установка защитных    │        20,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен. Произведены работы │

│   │       │радиаторов в спальнях МБДОУ    │экранов радиаторов    │            │города  │            │образования мэрии города   │на сумму 20,0 тыс. рублей    │

│   │       │"Детский сад N 425"            │                      │            │        │            │Новосибирска               │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│303│20-0006│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │       420,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │клубного корпуса МБДОУ ДОД     │клубного корпуса      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │"Детский дом творчества        │                      │            │        │            │Новосибирска               │420,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │"Кировский"                    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│304│20-0007│Заменить трубы холодного и     │Замена труб холодного │       100,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │горячего водоснабжения в       │и горячего            │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │подвале МБДОУ ДОД "Детский дом │водоснабжения         │            │        │            │Новосибирска               │100,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │творчества "Кировский"         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│305│20-0012│Выполнить ремонт дороги от     │Благоустройство       │      3150,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Зорге вдоль дома по        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Зорге, 132, до въезда на   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1754,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │территорию МБОУ "Гимназия N 7" │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│306│20-0015│Заменить трубы транзитной      │Замена труб холодного │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │магистрали холодного и горячего│и горячего            │            │города  │            │жилищного и коммунального  │ОАО                          │

│   │       │водоснабжения в подвале дома   │водоснабжения в       │            │        │            │хозяйства города           │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│   │       │N 227 по ул. Зорге             │подвале               │            │        │            │                           │выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2013 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│307│20-0016│Заменить трубы транзитной      │Замена труб холодного │       170,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │магистрали в подвале дома N 213│и горячего            │            │города  │            │жилищного и коммунального  │ОАО                          │

│   │       │по ул. Зорге                   │водоснабжения в       │            │        │            │хозяйства города           │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│   │       │                               │подвале               │            │        │            │                           │выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2013 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│308│20-0017│Заменить трубы транзитной      │Замена труб холодного │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │магистрали в подвале дома N 60 │и горячего            │            │города  │            │жилищного и коммунального  │ОАО                          │

│   │       │по ул. Зорге                   │водоснабжения в       │            │        │            │хозяйства города           │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│   │       │                               │подвале               │            │        │            │                           │выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│309│20-0018│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги,      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │строительство парковочных      │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1357,9 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов у дома по ул. Зорге,  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │32                             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│310│20-0019│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги у дома│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │по ул. Зорге, 267              │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │991,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│311│20-0020│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги между │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │МБОУ "Гимназия N 7" и домами по│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │836,9 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Зорге, 6, 8, 10            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│312│20-0021│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │комплексным благоустройством у │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1070,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │дома по ул. Зорге, 271         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│313│20-0022│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги у дома│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │по ул. Зорге, 42               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1137,9 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│314│20-0023│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       800,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │парковочными местами по        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │683,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Зорге, 247                 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│315│20-0024│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │парковочными местами по        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │839,2 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Зорге, 269                 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│316│20-0025│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │парковочными местами по        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │991,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Зорге, 267                 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│317│20-0028│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │парковочными местами и         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2181,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │тротуарными дорожками по       │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Зорге, 209                 │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│318│20-0036│Установить детский спортивный  │Установка детского    │       250,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │комплекс во дворе домов по     │спортивного комплекса │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │Зорге, 213 - 215               │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│319│563    │Расширение, ремонт и освещение │Устройство освещения  │      3000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дороги от ул. Петухова до      │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│МБУ "Горсвет" направлен      │

│   │       │ул. Бородина                   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │запрос в ОАО "СибирьЭнерго"  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│для получения технических    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Кировского района города   │условий ЗАО "Региональные    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │электрические сети" на       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │технологическое присоединение│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │мощности. В связи с          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │необходимостью строительства │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │трансформаторной подстанции  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2014 год    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                          │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│320│21-0001│Установить технические средства│Установка "лежачего   │        50,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │регулирования движения на      │полицейского"         │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Выполнены работы по установке│

│   │       │дорогах, ведущих к МБОУ СОШ    │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │двух ИДН в районе МБОУ СОШ N │

│   │       │N 210 от ул. Котовского, 3, 39,│                      │            │        │            │Новосибирска               │210 на сумму 50,0 тыс. рублей│

│   │       │56, микрорайона Горский        │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│321│21-0003│Выполнить ремонт дорожного     │Ремонт дорожного      │     10000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │полотна по ул. Выставочной с   │полотна               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Выполнен ремонт дорожного    │

│   │       │расширением проезжей части     │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │полотна по ул. Выставочной   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │(от ул. Котовского до        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Планировочной) на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │4400,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│322│21-0004│Произвести ремонт дорожного    │Ремонт дорожного      │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │полотна по ул. Планировочной от│полотна               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │микрорынка "Ольхон" до         │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │6720,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │пересечения с ул. Ватутина     │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│323│21-0005│Установить светофор на         │Установка светофорного│      1500,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │пересечении ул. Пермитина и    │объекта               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Светофорный объект           │

│   │       │ул. Котовского                 │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │установлен. Затраты составили│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │950,0 тыс. рублей (в т.ч.    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │450,0 тыс. рублей бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│324│21-0006│Обустроить безопасный переход  │Установка дорожных    │        10,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │через ул. Выставочную (между   │знаков                │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлены дорожные знаки   │

│   │       │домами 47 и 50 микрорайона     │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │"Пешеходный переход". Затраты│

│   │       │Горский)                       │                      │            │        │            │Новосибирска               │составили 10,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│325│21-0008│Установить технические средства│Установка дорожных    │        10,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │регулирования движения на      │знаков                │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлены дорожные знаки   │

│   │       │дороге перед МБОУ СОШ N 56     │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │"Пешеходный переход" по      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │ул. Планировочной в районе   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │МБОУ СОШ N 56 на сумму 10,0  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│326│21-0010│Выполнить ремонт дорог в       │Ремонт дорог          │     10000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │микрорайоне Затон от здания    │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │передвижной механизированной   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │12900,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │колонны до остановки           │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │"Затон" по ул. Полярной        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│327│21-0013│Организовать работу социального│Организация работы    │     -      │   -    │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │автобуса от отдаленных улиц    │транспорта            │            │        │            │дорожно-благоустроительного│Согласно акту обследования   │

│   │       │микрорайона Лесоперевалка до   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │межведомственной комиссии, не│

│   │       │центральных (до МБОУ СОШ N 72 и│                      │            │        │            │Новосибирска               │имеется условий и технической│

│   │       │кабинета общей врачебной       │                      │            │        │            │                           │возможности открытия         │

│   │       │практики)                      │                      │            │        │            │                           │автобусного маршрута         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │общественного пассажирского  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │транспорта по ул. 1-й        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Чулымской                    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│328│21-0017│Установить светофор на         │Установка светофорного│      1500,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │пересечении ул. Большой,       │объекта               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Светофорный объект установлен│

│   │       │ул. Дивногорской, ул. 2-й      │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │и введен в эксплуатацию.     │

│   │       │Станционной                    │                      │            │        │            │Новосибирска               │Затраты составили 1661,0 тыс.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│329│21-0025│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      3600,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутридворовых территорий по   │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Ватутина, 1, 1а, 7,        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Ватутина, 1, 1а, 7, на   │

│   │       │ул. Пермитина, 1/1, 1/3,       │                      │            │        │            │                           │сумму 3386,1 тыс. рублей     │

│   │       │ул. Путевой, 11, 18            │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│330│21-0028│Выполнить комплексное          │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │обустройство придомовой        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории с оборудованием     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │845,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │парковочных мест у дома по     │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Котовского, 3              │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│331│21-0032│Произвести снос аварийных      │Снос аварийных        │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │тополей у домов по             │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Пермитина, 3, 3/1, 3/2, по │                      │            │        │            │хозяйства города           │277,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Полярной, 5, 17,           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Капитанской, 7,            │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Судоремонтной, 1, 3, 4     │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│332│21-0033│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории дома по  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Пермитина, 3/2             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │548,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│333│21-0034│Выполнить ремонт кровли здания │Ремонт кровли         │      1840,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │МБОУ СОШ N 56 по               │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен частичный ремонт    │

│   │       │ул. Планировочной, 7           │                      │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 437,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│334│21-0035│Решить вопрос использования для│Решение вопроса       │     62500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │размещения детского сада здания│использования здания  │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по        │

│   │       │по ул. Ватутина, 11/1          │                      │            │        │            │Новосибирска               │реконструкции здания. Детский│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сад открыт. Затраты составили│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │62500,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│335│21-0044│Подготовить документы и оказать│Подготовка пакета     │В           │Бюджет  │2010 - 2011 │Комитет по жилищным        │Не выполнен.                 │

│   │       │содействие для включения в     │документов для        │соответствии│города  │            │вопросам мэрии города      │Администрацией Ленинского    │

│   │       │программу расселения в         │признания домов       │с           │        │            │Новосибирска               │района города Новосибирска   │

│   │       │соответствии с Федеральным     │аварийными и          │фактическими│        │            │                           │направлено письмо в МУП УЖХ  │

│   │       │законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ │подлежащими сносу и   │затратами   │        │            │                           │Ленинского района с просьбой │

│   │       │"О фонде содействия            │представление его на  │            │        │            │                           │о подготовке документов на   │

│   │       │реформированию жилищно-        │рассмотрение          │            │        │            │                           │рассмотрение Межведомственной│

│   │       │коммунального хозяйства"       │Межведомственной      │            │        │            │                           │комиссией                    │

│   │       │аварийных жилых домов по       │комиссии по признанию │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Клубной, 92, 94, 72        │помещения жилым       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │помещением, пригодным │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │(непригодным) для     │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │проживания и          │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │многоквартирного      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │жилого дома           │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │муниципального        │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │жилищного фонда       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │аварийным и подлежащим│            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │сносу. После принятия │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │Межведомственной      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │комиссией             │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │соответствующего      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │решения определение   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │вопроса о включении   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │данных домов в реестр │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ветхих домостроений,  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │определение графика их│            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │расселения и сноса    │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│336│21-0047│Обеспечить оргтехникой Центр   │Приобретение          │        12,0│Бюджет  │    2011    │Комитет по делам молодежи  │Выполнен.                    │

│   │       │социализации детей и молодежи  │многофункционального  │            │города  │            │мэрии города Новосибирска  │Приобретено необходимое      │

│   │       │им. Иванченко - структурное    │устройства workcenter │            │        │            │                           │оборудование на сумму 6,2    │

│   │       │подразделение МБОУ "Культурно- │(ксерокс, факс)       │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │образовательный центр "Юность" │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│337│593    │Установить опоры, провести     │Взаимодействие с ОАО  │     -      │   -    │2011 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │1600 м провода для стабилизации│"Новосибирскэнерго" по│            │        │            │жилищного и коммунального  │Работы по реконструкции      │

│   │       │напряжения в поселке           │решению вопроса и     │            │        │            │хозяйства города           │ведутся силами ЗАО "РЭС" в   │

│   │       │Лесоперевалка                  │проведению мероприятий│            │        │            │                           │соответствии с инвестиционной│

│   │       │                               │по улучшению          │            │        │            │                           │программой. Завершены работы │

│   │       │                               │электроснабжения      │            │        │            │                           │по реконструкции             │

│   │       │                               │поселка               │            │        │            │                           │электрических сетей по       │

│   │       │                               │Лесоперевалка.        │            │        │            │                           │улицам: Ракитной, 1-й        │

│   │       │                               │Постоянный контроль   │            │        │            │                           │Ракитной, Щукина, Яринской,  │

│   │       │                               │ситуации с            │            │        │            │                           │Дальней, 2-й Дальней,        │

│   │       │                               │энергоснабжением      │            │        │            │                           │Моторной. Затраты на         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнение работ составили   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │5140,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города).                     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ привело     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │электроснабжение поселка в   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │соответствие с необходимыми  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │параметрами                  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│338│594    │Построить 2 подстанции и       │Взаимодействие с ОАО  │     -      │   -    │2011 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │провести 2 км линий            │"Новосибирскэнерго" по│            │        │            │жилищного и коммунального  │Работы по реконструкции      │

│   │       │электропередач в Балластном    │решению вопроса и     │            │        │            │хозяйства города           │ведутся силами ЗАО "РЭС" в   │

│   │       │карьере                        │проведению мероприятий│            │        │            │                           │соответствии с инвестиционной│

│   │       │                               │по улучшению          │            │        │            │                           │программой                   │

│   │       │                               │электроснабжения.     │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │Постоянный контроль   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ситуации с            │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │энергоснабжением      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│339│605    │Ремонт дорог. Отсыпка дорог,   │1. Ремонт             │    37825,5,│Бюджет  │2010 - 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │грейдирование:                 │внутриквартальной     │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дорог по   │

│   │       │Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я,   │территории Восточного │     18784,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │ул. Большой на сумму         │

│   │       │3-я Чулымские, Шоссейная,      │поселка.              │            │        │            │Новосибирска, департамент  │11861,52 тыс. рублей (бюджет │

│   │       │Дальняя, Литовская, Болотная,  │2. Ремонт             │            │        │            │энергетики, жилищного и    │города), ул. Болотной на     │

│   │       │Яринская, Проточная, Попова,   │внутриквартальной     │            │        │            │коммунального хозяйства    │сумму 1170,0 тыс. рублей     │

│   │       │Самотечная, Таежная;           │территории ул.        │            │        │            │города, администрация      │(бюджет города)              │

│   │       │Затон: ул. Капитанская,        │Планировочной         │            │        │            │Ленинского района города   │                             │

│   │       │Судоремонтная, Междуреченская, │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

│   │       │Портовая, 1-я Портовая, 2-я    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Шоссейная, Полярная - Заобская,│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Капитанская - Заобская.        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Центральные дороги улиц        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Балластного карьера:           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Большая, Туннельная,       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Восточный поселок,             │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Планировочная, дорога к МБОУ   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │СОШ N 210 через частный сектор │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич                                          │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│340│22-0005│Произвести замену аварийных    │                      │     3020,0,│Бюджет  │2011 - 2013 │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │оконных переплетов и спиливание│                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Произведена замена           │

│   │       │аварийных деревьев в МБОУ      │1. Спиливание         │        20,0│        │    2011    │Новосибирска               │аварийных окон в спортивном и│

│   │       │"Гимназия N 14"                │аварийных деревьев.   │            │        │            │                           │актовом залах на сумму       │

│   │       │(ул. Университетская, 1)       │2. Замена аварийных   │      1500,0│        │  2012 <*>  │                           │1730,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │оконных переплетов    │      1500,0│        │  2013 <*>  │                           │города). Спилены аварийные   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │деревья на сумму 20,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│341│22-0006│Выполнить ремонт карниза здания│Ремонт карниза здания │       670,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МБОУ СОШ N 27                  │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │667,3 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│342│22-0097│Выполнить ремонт общежития по  │Ремонт общежития      │       600,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 10     │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Здание по указанному адресу  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │является жилым домом.        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Произведены работы по        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │благоустройству              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │внутриквартальных территорий │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 600,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│343│22-0098│Выполнить ремонт общежития по  │Ремонт общежития      │       600,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 12     │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Здание по указанному адресу  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │является жилым домом.        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Произведены работы по        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │благоустройству              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │внутриквартальных территорий │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму на сумму 600,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│344│22-0099│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1650,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальной территории по│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по ул.    │

│   │       │ул. Римского-Корсакова, 12а,   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │Римского-Корсакова, 12а, на  │

│   │       │14, 16                         │                      │            │        │            │                           │сумму 316,3 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│345│22-0114│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальной территории по│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Титова, 11                 │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │308,5 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│346│22-0116│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      3200,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальной территории по│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Титова, 13, 15, 17, 19,    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Титова, 13, 15, 17, 19,  │

│   │       │21/2                           │                      │            │        │            │                           │на сумму в 1460,0 тыс. рублей│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│347│22-0117│Выполнить ремонт дорожного     │Ремонт дороги         │     10000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │полотна по ул. Выставочной до  │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Частично произведен ремонт   │

│   │       │пересечения с ул. Ватутина     │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │дорожного полотна на сумму   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │3400,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│348│22-0124│Оборудовать пешеходный переход │Оборудование          │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │в районе пересечения           │пешеходного перехода  │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │ул. Блюхера и пр. Карла Маркса │через трамвайные пути │            │        │            │комплекса мэрии города     │асфальтированию пешеходного  │

│   │       │(в районе дома по ул. Блюхера, │                      │            │        │            │Новосибирска               │перехода через трамвайные    │

│   │       │1)                             │                      │            │        │            │                           │пути в районе пересечения    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Блюхера с пр. Карла      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Маркса на сумму 100,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│349│611    │Выделить средства на ускорение │Разработка целевой    │Будут       │Бюджет  │2011 - 2015 │Комитет по жилищным        │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │сноса ветхого жилья на жилом   │программы сноса всего │определены  │города  │            │вопросам мэрии города      │Расселены 2 жилых дома: по   │

│   │       │массиве "Телецентр"            │ветхого жилья на жилом│после       │        │            │Новосибирска, департамент  │ул. Серафимовича, 28, 5-му   │

│   │       │                               │массиве "Телецентр"   │принятия    │        │            │строительства и архитектуры│пер. Римского-Корсакова, 5.  │

│   │       │                               │                      │программы   │        │            │мэрии города Новосибирска, │Расселение дома по           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │администрация Ленинского   │ул. Серафимовича, 6,         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │планируется в 2011 -         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 годах. Дальнейшее       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │расселение ветхого и         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │аварийного жилищного фонда   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │микрорайона "Телецентр"      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │планируется осуществлять     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │путем проведения аукционов на│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │право заключения договоров о │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │развитии застроенной         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территории                   │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│350│23-0007│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │     8400,0,│Бюджет  │ 2012, 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │территории по ул. Пархоменко,  │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │90, 72, ул. Киевской, 17,      │территорий            │      4100,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Пархоменко, 90, ул.      │

│   │       │ул. Широкой, 111               │                      │            │        │            │                           │Киевской, 17, на сумму 5614,0│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│351│23-0008│Произвести ремонт дороги с     │Благоустройство       │      1800,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │устройством ливневой           │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен ремонт дороги и   │

│   │       │канализации по ул. Котовского, │территорий с          │            │        │            │хозяйства города           │выполнены мероприятия по     │

│   │       │36                             │водоотводом           │            │        │            │                           │отводу дождевых и талых вод  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 1800,0 тыс. рублей  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│352│23-0009│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │650,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Ватутина, 6                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│353│23-0010│Произвести снос аварийных      │Снос деревьев         │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │деревьев по Восточному поселку,│                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │7а                             │                      │            │        │            │хозяйства города           │15,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│354│23-0012│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен снос деревьев на  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │сумму 6,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Восточному поселку, 11а        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│355│23-0013│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен снос деревьев на  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │сумму 16,0 тыс. рублей       │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Восточному поселку, 17а        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│356│23-0015│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │600,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Киевской, 10   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│357│23-0016│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │785,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Киевской, 11   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│358│23-0017│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1277,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Киевской, 13   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│359│23-0018│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │555,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Киевской, 15   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│360│23-0020│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1077,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Киевской, 17   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│361│23-0022│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       450,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │934,9 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 15 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│362│23-0023│Выполнить снос и санитарную    │Снос и обрезка        │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │обрезку деревьев по            │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 17             │                      │            │        │            │хозяйства города           │44,2 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│363│23-0024│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       550,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 20             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1047,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│364│23-0025│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 21/1           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │521,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│365│23-0026│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1165,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 22 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│366│23-0027│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1382,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 24 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│367│23-0028│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1450,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории,      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ремонт внутриквартальных дорог │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │664,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │с устройством парковочных      │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │карманов по ул. Котовского,    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │25/1                           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│368│23-0029│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       900,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги и     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │произвести снос аварийных      │территорий, снос      │            │        │            │хозяйства города           │1384,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │деревьев по ул. Котовского, 28 │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│369│23-0030│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │641,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Котовского,    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │28/1                           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│370│23-0031│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 29             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1275,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│371│23-0033│Произвести санитарную обрезку  │Обрезка деревьев      │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │деревьев по ул. Котовского, 31 │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │410,5 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│372│23-0034│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной территории с │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий, снос      │            │        │            │хозяйства города           │2661,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Котовского, 32             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│373│23-0035│Расширить внутриквартальную    │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дорогу, произвести снос        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │аварийных деревьев по          │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │621,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Котовского, 33             │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│374│23-0036│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       900,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной территории,  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │благоустройство внутридомовой  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1248,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │территории с устройством       │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │парковочных карманов по        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Котовского, 35             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│375│23-0038│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2404,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 40 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│376│23-0039│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1221,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 41 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│377│23-0041│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       550,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы (бюджет   │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │города) на сумму 1260,9 тыс. │

│   │       │карманов по ул. Котовского, 43 │                      │            │        │            │                           │рублей                       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│378│23-0042│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 44             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1669,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│379│23-0043│Произвести снос и санитарную   │Снос и обрезка        │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │обрезку деревьев по            │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 47             │                      │            │        │            │хозяйства города           │33,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│380│23-0044│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной дороги по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 50             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1388,9 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│381│23-0045│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       850,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Котовского, 52             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1269,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│382│23-0046│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       550,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │970,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Пархоменко, 14 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│383│23-0047│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       550,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1191,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Пархоменко, 14а│                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│384│23-0050│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1100,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории,      │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ремонт внутриквартальных дорог │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1669,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │по ул. Пархоменко, 26          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│385│23-0055│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1100,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │700,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов, асфальтированием     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │пешеходной дорожки, произвести │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │снос аварийных деревьев по     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Пархоменко, 80             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│386│23-0056│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1158,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Пархоменко, 82 │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│387│23-0083│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       850,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │3148,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Станиславского, 4          │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│388│23-0084│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │1353,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Станиславского, 4/1        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│389│23-0085│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1651,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Станиславского,│                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │4/2                            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│390│23-0086│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1090,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Станиславского,│                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │4/3                            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│391│23-0088│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Станиславского, 6          │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1727,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│392│23-0091│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1419,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов и ремонт              │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Троллейной, 15             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│393│23-0092│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Выполнение работ             │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │нецелесообразно.             │

│   │       │карманов по ул. Троллейной, 18 │                      │            │        │            │                           │Благоустройство территории   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнено в 2006 году. Двор  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │находится в                  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │удовлетворительном состоянии │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│394│23-0093│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │внутридомовой территории и     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │ремонт внутриквартальной дороги│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │по ул. Троллейной, 22          │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│395│23-0094│Выполнить расширение и         │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │благоустройство внутридомовой  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │территории с устройством       │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │парковочных карманов по        │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │ул. Троллейной, 24             │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│396│23-0095│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы выполнены частично.   │

│   │       │устройством парковочных        │территорий, снос      │            │        │            │хозяйства города           │Произведены работы по сносу и│

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │обрезке деревьев на сумму    │

│   │       │аварийных деревьев по          │                      │            │        │            │                           │650,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Троллейной, 26             │                      │            │        │            │                           │города). Завершение работ по │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │благоустройству будет        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2013 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│397│23-0096│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий и снос     │            │        │            │хозяйства города           │1505,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов и произвести снос     │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │аварийных деревьев на          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │территории дома и ГОУ          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │начального профессионального   │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │образования "Профессиональное  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │училище N 50" по ул. Широкой,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │1/1                            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│398│23-0097│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1222,6 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Широкой, 3     │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│399│23-0098│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │620,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Широкой, 7     │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│400│23-0099│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │по ул. Широкой, 15             │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3051,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│401│23-0100│Выполнить благоустройство и    │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │озеленение внутридомовой       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории по ул. Широкой, 15/1│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │534,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│402│23-0101│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1249,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Широкой, 21    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│403│23-0102│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │2898,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │карманов по ул. Широкой, 23    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│404│23-0103│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │устройством парковочных        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │841,1 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │карманов по ул. Широкой, 27    │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│405│23-0106│Выполнить ремонт дороги по 1-му│Ремонт дороги         │      3200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │пер. Пархоменко, 32, от        │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью   │

│   │       │ул. Дружбы до МБОУ "Гимназия   │                      │            │        │            │хозяйства города           │бюджетных средств работы не  │

│   │       │N 16"                          │                      │            │        │            │                           │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│406│23-0107│Установить светофор на         │Установка светофоров  │      1500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │пересечении улиц Пархоменко и  │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │Пермской                       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │установке светофорного       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │объекта на сумму 1500,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│407│23-0112│В МБДОУ "Детский сад N 238"    │Текущий ремонт кровли,│       930,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │(ул. Киевская, 7/1) произвести │здания,               │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен текущий ремонт      │

│   │       │текущий ремонт кровли, здания, │овощехранилища.       │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 283,0 тыс.   │

│   │       │овощехранилища, приобрести     │Оборудование          │            │        │            │                           │руб., ремонт пищеблока на    │

│   │       │оборудование для пищеблока,    │пищеблока. Установка  │            │        │            │                           │сумму 285,6 тыс. рублей      │

│   │       │установить противопожарные     │противопожарных дверей│            │        │            │                           │(бюджет города), установлены │

│   │       │двери                          │                      │            │        │            │                           │моющие ванны на сумму 11,4   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│408│23-0119│Приобрести для клинико-        │В связи с планируемой │В           │Бюджет  │    2011    │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │диагностической лаборатории    │реорганизацией        │соответствии│города  │            │политике мэрии города      │Приобретен анализатор глюкозы│

│   │       │МБУЗ "Городская поликлиника    │рассмотреть           │с           │        │            │Новосибирска, Главное      │на сумму 90,0 тыс. рублей    │

│   │       │N 18" анализатор глюкозы       │целесообразность      │фактическими│        │            │управление здравоохранения │(бюджет города)              │

│   │       │                               │приобретения          │затратами   │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

│   │       │                               │оборудования для      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │лаборатории           │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│409│23-0127│Приобрести для МБУЗ "Детская   │Приобретение мебели и │       800,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │городская клиническая больница │оборудования          │            │города  │            │политике мэрии города      │Приобретен биохимический     │

│   │       │N 4 им. В.С. Гераськова"       │                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │анализатор стоимостью 955,0  │

│   │       │мебель, биохимический          │                      │            │        │            │управление здравоохранения │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │анализатор, микроскопы         │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│410│23-0130│В специализированной           │Приобретение          │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │детско-юношеской школе         │спортивного инвентаря │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Приобретен инвентарь на сумму│

│   │       │олимпийского резерва по боксу  │                      │            │        │            │города Новосибирска        │950,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │(ул. Троллейная, 20а)          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │оборудовать спортивные залы    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │цокольного этажа тренажерами и │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │спортивным инвентарем          │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                          Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                                           │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│411│24-0004│В МБДОУ "Детский сад N 81"     │Замена дверей и окон  │       600,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │произвести замену входных      │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведена замена оконных   │

│   │       │дверей центрального входа и    │                      │            │        │            │Новосибирска               │блоков на сумму 100,0 тыс.   │

│   │       │заменить 3 окна в помещении    │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

│   │       │пищеблока                      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│412│24-0005│Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ│Ремонт здания         │      2000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │N 175 (ремонт кровли, большого │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен частичный ремонт    │

│   │       │спортивного зала, водостоков,  │                      │            │        │            │Новосибирска               │кровли на сумму 450,0 тыс.   │

│   │       │ремонт проступей)              │                      │            │        │            │                           │рублей, ремонт спортивного   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │зала на сумму 308,0 тыс.     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│413│24-0007│В МБОУ СОШ N 40 выполнить      │Ремонт столярных и    │      1260,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │капитальный ремонт столярных и │слесарных мастерских, │            │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен ремонт буфета на    │

│   │       │слесарных мастерских для       │буфета, замена        │            │        │            │Новосибирска               │сумму 190,0 тыс. рублей      │

│   │       │трудового обучения учащихся,   │оборудования          │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │капитальный ремонт буфета с    │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │заменой оборудования           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│414│24-0010│Приобрести дентальные установки│Приобретение          │       250,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │в рентген-кабинет МБУЗ         │дентальной установки  │            │города  │            │политике мэрии города      │Приобретена дентальная       │

│   │       │"Городская поликлиника N 24"   │                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │установка стоимостью 220,0   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │управление здравоохранения │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│415│24-0011│Оказывать содействие и         │Содействие и          │     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │консультативную помощь жителям │консультативная помощь│            │        │            │жилищного и коммунального  │Организована постоянная      │

│   │       │по включению жилых домов в     │жителям               │            │        │            │хозяйства города           │работа по оказанию           │

│   │       │программу по выполнению        │                      │            │        │            │                           │консультативной помощи по    │

│   │       │капитального ремонта в         │                      │            │        │            │                           │подготовке документов для    │

│   │       │соответствии с Федеральным     │                      │            │        │            │                           │участия в программе          │

│   │       │законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ │                      │            │        │            │                           │капитального ремонта по      │

│   │       │"О фонде содействия            │                      │            │        │            │                           │185-ФЗ                       │

│   │       │реформированию жилищно-        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │коммунального хозяйства"       │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│416│24-0019│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории с        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │установкой парковочных карманов│территорий, снос и    │            │        │            │хозяйства города           │50,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │напротив 5-го подъезда,        │обрезка деревьев      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │произвести снос и омолаживающую│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │обрезку деревьев по            │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │ул. Немировича-Данченко, 10    │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│417│24-0029│Произвести обрезку аварийных   │Обрезка деревьев      │        50,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │кленов у дома по               │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Немировича-Данченко, 16,   │                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Немировича-Данченко, 16, │

│   │       │вдоль лестницы с торца дома по │                      │            │        │            │                           │на сумму 25,0 тыс. рублей    │

│   │       │ул. Немировича-Данченко, 18    │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│418│24-0030│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │лестничного марша с торца дома │лестничного марша     │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту│

│   │       │по ул. Немировича-Данченко, 18,│                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │лестниц по ул. Немировича-   │

│   │       │от магистрали по улице         │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│Данченко, 18, 30, 30/1, 4, 6,│

│   │       │Немировича-Данченко            │                      │            │        │            │Ленинского района города   │ост. "Кирзавод" на сумму     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │190,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│419│24-0053│Произвести снос и обрезку      │                      │      650,0,│Бюджет  │ 2011, 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │аварийных деревьев,            │                      │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │благоустройство придомовой     │1. Снос и обрезка     │        20,0│        │    2011    │хозяйства города           │50,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │территории по                  │деревьев              │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Станиславского, 32         │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│420│24-0078│Провести ремонт дороги у дома  │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Петропавловской, 17, с  │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │торца и со стороны школы N 175 │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1518,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │до ул. Титова, 41/1            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│421│24-0080│Выполнить ремонт дороги вокруг │Благоустройство       │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дома по ул. Степной, 62        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │854,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│422│24-0082│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Степной, 66                │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1038,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│423│24-0086│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       700,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории с        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │установкой парковочных карманов│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │774,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │по ул. Степной, 55             │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│424│24-0087│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       650,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории с        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │установкой парковочных карманов│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │629,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │по ул. Степной, 55а            │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│425│24-0088│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       550,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │межквартальной территории с    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │установкой 2-х "лежачих        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │598,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │полицейских" по ул. Степной,   │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │61а                            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│426│24-0089│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории          │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │(асфальтирование пешеходных    │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │805,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │тротуаров) по ул. Степной, 69  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│427│24-0090│Изменить планировку и проложить│Благоустройство       │      1400,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │тротуар к дому по ул. Степной, │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │65, отремонтировать проезжую   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │648,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │дорогу к дому с установкой     │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │парковочных карманов           │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│428│24-0094│Заасфальтировать придомовую    │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │территорию и межквартальные    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │проезды по ул. Троллейной, 37  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1422,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│429│24-0095│Заасфальтировать придомовую    │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │территорию и межквартальные    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │проезды по ул. Троллейной, 39  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1540,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│430│24-0096│Проредить кустарниковые заросли│Прореживание          │       100,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │на автобусной остановке        │кустарников           │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │"Кирзавод" по обеим сторонам   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │10,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │лестницы                       │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Ленинского района города   │                             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│431│24-0097│Завершить работу по организации│Прореживание          │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │проезда с ул. Троллейной на ул.│кустарников и отсыпка │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы произведены частично  │

│   │       │Ударную между "Автокомбинатом" │щебнем проезда        │            │        │            │хозяйства города,          │на сумму 100,0 тыс. рублей   │

│   │       │и капитальными гаражами ООО    │                      │            │        │            │администрация Ленинского   │(бюджет города). Завершение  │

│   │       │"Обь", произвести отсыпку      │                      │            │        │            │района города Новосибирска │работ будет запланировано на │

│   │       │щебеночного основания          │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│432│24-0098│Установить знак пешеходного    │Установка дорожного   │        10,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │перехода через дорогу в сторону│знака                 │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлено два знака        │

│   │       │магазина "Лента"               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │"Пешеходный переход" по      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │ул. Немировича-Данченко к ТЦ │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │"Лента" на сумму 10,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│433│24-0099│Произвести установку освещения │Устройство линии      │       200,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Тихвинской от дома N 28 │освещения             │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │до дома N 56                   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│434│24-0102│Произвести снос и обрезку      │Снос и обрезка        │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │деревьев по ул. Вертковской,   │деревьев              │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по обрезке│

│   │       │106, 108, 110                  │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │деревьев на сумму 100,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │рублей (бюджет города).      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Завершение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│435│650    │Установить освещение улиц      │Обеспечить подключение│     -      │   -    │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │Телецкой и Ударной             │устройств уличного    │            │        │            │дорожно-благоустроительного│МБУ "Горсвет" выполнены      │

│   │       │                               │освещения             │            │        │            │комплекса мэрии города     │работы на сумму 700,0 тыс.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска, МУ "Горсвет" │рублей (бюджет города) по    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │подключению к                │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │электроснабжению линий       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │уличного освещения           │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│436│676    │Отремонтировать                │Организация и контроль│     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │асфальтированное покрытие возле│за ходом исправления  │            │        │            │жилищного и коммунального  │Силами подрядчика недостатки │

│   │       │дома N 28/3 по                 │некачественно         │            │        │            │хозяйства города,          │качества выполненных работ   │

│   │       │ул. Немировича-Данченко        │выполненных работ     │            │        │            │администрация Ленинского   │устранены                    │

│   │       │                               │подрядной организацией│            │        │            │района города Новосибирска │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│437│678    │Заасфальтировать территорию у  │Организация и контроль│     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │подъездов и установить отмостки│за ходом исправления  │            │        │            │жилищного и коммунального  │Силами подрядчика недостатки │

│   │       │дома N 4/4 по ул. Немировича-  │некачественно         │            │        │            │хозяйства города,          │качества выполненных работ   │

│   │       │Данченко, сделать сток воды от │выполненных работ     │            │        │            │администрация Ленинского   │устранены частично.          │

│   │       │дома                           │подрядной организацией│            │        │            │района города Новосибирска │Завершение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано в 2012 году    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович                                           │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│438│25-0001│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │     15000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │улицам: Киевской, 22, 23, 24,  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Киевской, 22, 23, и      │

│   │       │26, 28, 34, Новосибирской, 5,  │                      │            │        │            │                           │ул. Новосибирской, 12, на    │

│   │       │12, 16, 20, 22, 24, 26         │                      │            │        │            │                           │сумму 4760,2 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│439│25-0002│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │    16500,00│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │улицам: Широкой, 115, 121, 129,│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Пархоменко, 122, 124, на │

│   │       │131, 131/1, 133, 133/2, 135,   │                      │            │        │            │                           │сумму 1833,0 тыс. рублей     │

│   │       │137/1; Пархоменко, 112, 114,   │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │116, 118, 120, 122, 124, 126,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │128                            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│440│25-0003│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │     10000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Новосибирская, 9, │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Новосибирской, 9, 19, 21,│

│   │       │19, 19/1, 21, 23, 25, 26,      │                      │            │        │            │                           │23, 25, на сумму 1833,0 тыс. │

│   │       │ул. Широкая, 111               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│441│25-0004│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │    10000,0,│Бюджет  │ 2012, 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальных дорог по     │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Гризодубовой,     │территорий            │      5390,0│        │  2012 <*>  │хозяйства города           │ул. Пархоменко, 90, на сумму │

│   │       │37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1,  │                      │            │        │            │                           │4536,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │40/2, ул. Пархоменко, 88, 90,  │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │92, 94, 96, 98, 100            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│442│25-0010│Обустроить пешеходный переход  │Обустройство          │        10,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │напротив дома по ул.           │пешеходного перехода  │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │Новосибирской, 20              │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │80,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города). Пешеходный переход  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │по ул. Новосибирской в районе│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │дома N 20 обустроен знаками, │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │разметкой, имеются две       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │искусственные дорожные       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │неровности                   │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                          │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│443│26-0002│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │       750,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных проездов     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │(с установкой поребриков) по   │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │3705,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │ул. Троллейной, 152/1          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│444│26-0007│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1400,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных территорий во│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │дворах домов по ул. Курганской,│территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1526,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │22, 30                         │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│445│26-0009│Установить технические средства│Установка технических │      1500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │регулирования дорожного        │средств регулирования │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы           │

│   │       │движения на остановке          │(восстановление сбитых│            │        │            │комплекса мэрии города     │по строительству светофорного│

│   │       │общественного транспорта       │знаков)               │            │        │            │Новосибирска               │объекта по ул. Связистов в   │

│   │       │"Школа"                        │                      │            │        │            │                           │районе остановки             │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │общественного транспорта     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │"Школа" на сумму 700,0 тыс.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│446│26-0019│Выполнить благоустройство      │                      │      394,0,│Бюджет  │2011 - 2012 │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворовой территории детского   │                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Выполнено благоустройство    │

│   │       │сада МБДОУ "Детский сад N 299" │1. Благоустройство    │        84,0│        │    2011    │Новосибирска               │дворовой территории и        │

│   │       │(ул. Хилокская, 2/1), ремонт   │дворовой территории   │            │        │            │                           │спиливание аварийных деревьев│

│   │       │оборудования в прачечной.      │                      │            │        │            │                           │на сумму 84,0 тыс. рублей    │

│   │       │Приобрести новое оборудование  │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │для прачечной                  │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│447│26-0022│Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт    │       235,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │помещения физкультурного зала  │помещения             │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 465"      │физкультурного зала   │            │        │            │Новосибирска               │235,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │(ул. Троллейная, 156)          │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│448│695    │1. Ремонт внутриквартальных    │Организация и контроль│     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │проездов жилых домов N 16, 21, │за ходом исправления  │            │        │            │жилищного и коммунального  │Силами подрядчика недостатки │

│   │       │23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й │некачественно         │            │        │            │хозяйства города,          │качества выполненных работ   │

│   │       │Гвардейской Дивизии.           │выполненных работ     │            │        │            │администрация Ленинского   │устранены                    │

│   │       │2. Ремонт внутриквартальных    │подрядной организацией│            │        │            │района города Новосибирска │                             │

│   │       │проездов жилых домов N 7, 14,  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й     │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Гвардейской Дивизии            │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│449│704    │1. Ремонт внутриквартального   │Ремонт                │      1600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │проезда, проходящего           │внутриквартального    │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Работы выполнены частично.   │

│   │       │параллельно ул. Троллейной (от │проезда через         │            │        │            │комплекса мэрии города     │Произведены работы по        │

│   │       │ул. 9-й Гвардейской Дивизии до │трамвайные пути к     │            │        │            │Новосибирска, департамент  │поднятию трамвайных путей и  │

│   │       │ул. Связистов), и              │жилому дому N 38 по   │            │        │            │энергетики, жилищного и    │текущему ремонту проезда до  │

│   │       │внутриквартального проезда     │ул. Курганской        │            │        │            │коммунального хозяйства    │трамвайных путей. Завершение │

│   │       │через трамвайные пути к жилому │                      │            │        │            │города, Главное управление │работ будет запланировано на │

│   │       │дому N 38 по ул. Курганской.   │                      │            │        │            │благоустройства и          │2012 год                     │

│   │       │2. Ремонт внутриквартальных    │                      │            │        │            │озеленения мэрии города    │                             │

│   │       │проездов жилых домов N 7, 14,  │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│                             │

│   │       │15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й     │                      │            │        │            │Ленинского района города   │                             │

│   │       │Гвардейской Дивизии            │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│450│710    │Ремонт дорог по улицам:        │Благоустройство дорог │    10845,0,│Бюджет  │2010 - 2012 │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │Суходольной, Тульской,         │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │Ереснинской (отсыпка крупной   │                      │      3805,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │средств бюджета города       │

│   │       │фракцией гравия)               │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│устройство щебеночного       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Ленинского района города   │основания дороги будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │запланировано на 2012 год    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│451│27-0014│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      2000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │внутриквартальной дороги между │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │домами по ул. Фасадной, 17/1,  │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Фасадной, 17/1, 21, 25/1,│

│   │       │25/1, 25, 21, 23, 27, 29, и    │                      │            │        │            │                           │на сумму 1203,7 тыс. рублей  │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 405"      │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│452│27-0016│Произвести наладку освещения   │Наладка освещения     │       300,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Филатова                   │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│453│718    │Наладка уличного освещения по  │Включить в план работы│      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Сибсельмашевской           │Главного управления   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт 300 м линий│

│   │       │                               │благоустройства и     │            │        │            │комплекса мэрии города     │наружного освещения,         │

│   │       │                               │озеленения и МУ       │            │        │            │Новосибирска, администрация│установлено 9 дополнительных │

│   │       │                               │"Горсвет"             │            │        │            │Ленинского района города   │светильников на сумму 200,0  │

│   │       │                               │проектирование и      │            │        │            │Новосибирска               │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │                               │строительство линии   │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │уличного освещения    │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│454│749    │Ремонт дорог:                  │Ремонт дороги по      │     3212,5,│Бюджет  │ 2012, 2014 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │по ул. Фасадной, ул. Озерной   │ул. Фасадной,         │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по  │

│   │       │(от трамвайной остановки),     │ул. Озерной,          │       500,0│        │  2012 <*>  │комплекса мэрии города     │ул. Невельского (от          │

│   │       │ул. Халтурина, ул. Невельского │ул. Невельского,      │            │        │            │Новосибирска, администрация│ул. Колхидской до            │

│   │       │(от конечной остановки         │ул. Олимпийской       │            │        │            │Ленинского района города   │ул. Порт-Артурской) на сумму │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │Новосибирска               │6500,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │"Западный ж/м"), ул. Окинской, │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │ул. Олимпийской                │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                                      │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│455│28-0001│Выполнить работы по установке  │Устройство освещения  │        50,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │освещения хоккейной коробки на │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │территории МБОУ СОШ N 115      │                      │            │        │            │Новосибирска, администрация│50,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Октябрьского района города │города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│456│28-0004│Отремонтировать дорогу от      │Ремонт дороги         │    17000,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной│                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │остановки общественного        │                      │      6400,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │15522,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │транспорта "Ключ-Камышенского  │                      │            │        │            │Новосибирска               │города), в том числе в       │

│   │       │Плато"                         │                      │            │        │            │                           │2011 году на сумму 4900,0    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│457│28-0007│Установить светофор по         │Установка светофорного│      1000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │требованию на остановке        │объекта               │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │1000,0 рублей (бюджет города)│

│   │       │"Поселок Энергетиков"          │                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│458│28-0008│Выполнить ремонт дороги,       │Благоустройство       │     5500,0,│Бюджет  │2011 - 2013 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │проходящей за домами по        │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Выборной, 122, 124, 124/1, │территорий            │      1500,0│        │    2011    │хозяйства города           │ул. Выборной, 122, 124, на   │

│   │       │130                            │                      │            │        │            │                           │сумму 1668,2 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│459│28-0009│Провести благоустроительные    │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент по социальной  │Не выполнен.                 │

│   │       │работы на территории МБУЗ      │территории поликлиники│            │города  │            │политике мэрии города      │В связи с недостаточностью   │

│   │       │"Городская поликлиника N 7"    │                      │            │        │            │Новосибирска, Главное      │бюджетных средств работы не  │

│   │       │(ул. Ульяновская, 1)           │                      │            │        │            │управление здравоохранения │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 - 2013 годы             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│460│28-0011│Выполнить ремонт мягкой кровли │Ремонт мягкой кровли  │       200,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │МБОУ ДОД "Городской досуговый  │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │молодежный центр "Флагман"     │                      │            │        │            │Новосибирска               │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │площадью 282,5 кв. м           │                      │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │(ул. Большевистская, 175/6)    │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│461│28-0013│Выполнить ремонт крыши МБОУ СОШ│Ремонт кровли         │       570,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │N 189 над кабинетами N 42 и    │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │N 43                           │                      │            │        │            │Новосибирска               │570,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│462│28-0025│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │      6000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │общежития по                   │общежития             │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Большевистской, 175/5      │                      │            │        │            │хозяйства города           │5015,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│463│28-0026│Произвести спиливание аварийных│Спиливание аварийных  │        35,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │деревьев возле домов по        │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Ключ-Камышенское Плато, 2, │                      │            │        │            │хозяйства города,          │35,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │3                              │                      │            │        │            │администрация Октябрьского │города)                      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│464│28-0028│Изыскать помещение под детские │Определение помещения │      1500,0│Бюджет  │    2011    │Комитет по делам молодежи  │Выполнен.                    │

│   │       │кружки (спортивные, по         │под детские кружки и  │            │города  │            │мэрии города Новосибирска  │Открыт новый молодежный центр│

│   │       │интересам)                     │выполнение ремонта    │            │        │            │                           │по ул. Выборной, 99/4, в     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │котором ведется работа       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │объединений по интересам.    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Работы по ремонту помещения  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнены. Затрачено 1500,0  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│465│28-0029│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       200,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │остановки общественного        │остановки             │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │транспорта "Поселок            │общественного         │            │        │            │комплекса мэрии города     │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │Энергетиков" (тротуар, подходы │транспорта            │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

│   │       │к остановке)                   │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│466│28-0030│Выполнить внутриквартальный    │Благоустройство       │     5300,0,│Бюджет  │2013 - 2014 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ремонт дороги во дворе домов по│внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Большевистской, 171, 173,  │территорий            │      2500,0│        │  2013 <*>  │хозяйства города           │ул. Большевистской, 149, 155,│

│   │       │169, 161, 163, 155, 165, 145,  │                      │            │        │            │                           │163, 173, на сумму 1461,6    │

│   │       │143, 149                       │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│467│28-0051│Выполнить строительство детской│Строительство детской │       150,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадки около дома на         │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │Ключ-Камышенском Плато, 6      │                      │            │        │            │хозяйства города           │сумму 242,7 тыс. рублей      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│468│28-0066│Произвести строительство       │Строительство детских │       600,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │детских площадок по            │площадок              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлено два детских      │

│   │       │ул. Выборной, 101/1, 117/1,    │                      │            │        │            │хозяйства города           │городка по ул. Выборной,     │

│   │       │117/2, 117, 109, 131, 131/1    │                      │            │        │            │                           │101/1, 109, на сумму         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │504,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│469│755    │Открыть подростковые клубы на  │Размещение клубов при │     -      │   -    │2011 - 2015 │Департамент строительства и│Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │территории жилмассива          │застройке территории  │            │        │            │архитектуры мэрии города   │Варианты размещения данных   │

│   │       │"Ключ-Камышенское Плато"       │Ключ-Камышенского     │            │        │            │Новосибирска               │объектов рассматриваются при │

│   │       │                               │Плато                 │            │        │            │                           │разработке проектов межевания│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территории кварталов жилого  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │массива "Ключ-Камышенское    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Плато". В техническое задание│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на проектирование будет      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │включен пункт о размещении   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │детского клуба и бассейна    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                          Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич                                          │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│470│29-0004│Выполнить ремонт кровли дома по│Ремонт кровли         │       800,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Кирова, 308                │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │100 тыс. рублей (бюджет      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│471│29-0005│Выполнить ремонт               │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных дорог: по    │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Чехова (между МБОУ СОШ N 75│территорий            │            │        │            │хозяйства города,          │1426,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │и МБДОУ "Детский сад N 449",   │                      │            │        │            │администрация Октябрьского │города)                      │

│   │       │пешеходной дорожки между МБОУ  │                      │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

│   │       │СОШ N 75 и зданием Октябрьского│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │суда)                          │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│472│29-0006│Обустроить парковки на 20 мест │Устройство парковки   │       350,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │по ул. Никитина, 70 (паспортный│                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │стол)                          │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │производились. Выполнение    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│473│30-0003│Выполнить ремонт дороги с      │Ремонт дороги с       │     4000,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │устройством тротуара по ул. III│устройством тротуара  │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │Интернационала от ул. Никитина │                      │      1500,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │3600,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │до ул. Грибоедова              │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│474│30-0006│Произвести ремонт дорог с      │Ремонт дорог с        │      2500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │устройством тротуаров по       │устройством тротуаров │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Белинского от ул. Шевченко │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │2720,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │до ул. Маковского              │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│475│30-0007│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги         │     4000,0,│Бюджет  │ 2010, 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Сакко и Ванцетти от        │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Кирова до ул. Зыряновской  │                      │      1000,0│        │  2012 <*>  │комплекса мэрии города     │3000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│476│30-0011│Выполнить работы по            │Благоустройство       │      1850,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │благоустройству придомовой     │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по ул.    │

│   │       │территории по ул. Шевченко, 33 │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │Шевченко, 29, 35, на общую   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 1668,2 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). По          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │результатам проведенного     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │обследования сделано         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │заключение, что дворовая     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территория по ул. Шевченко,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │33, находится в              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │удовлетворительном состоянии,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ремонт не требуется          │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│477│30-0012│Произвести установку детских   │Установка детских     │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │игровых городков у             │городков              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены детские городки  │

│   │       │многоквартирных домов по       │                      │            │        │            │хозяйства города           │по указанным адресам на сумму│

│   │       │ул. Толстого, 3, 5,            │                      │            │        │            │                           │693,8 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │ул. Лескова, 15                │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│478│30-0016│Произвести благоустройство     │                      │     1000,0,│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворовой территории и          │                      │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок на│

│   │       │установить детские городки по  │1. Благоустройство    │      800, 0│        │            │хозяйства города           │сумму 250,0 тыс. рублей      │

│   │       │ул. Бориса Богаткова, 26       │внутриквартальных     │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │                               │территорий.           │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │2. Установка детских  │       200,0│        │            │                           │                             │

│   │       │                               │городков              │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│479│30-0021│Произвести благоустройство     │                      │      960,0,│Бюджет  │2014 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворовой территории и          │                      │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен ремонт            │

│   │       │установить детский городок по  │1. Благоустройство    │       760,0│        │  2014 <*>  │хозяйства города           │внутриквартальной территории │

│   │       │ул. Никитина, 9                │внутриквартальных     │            │        │            │                           │по ул. Никитина, 9, на сумму │

│   │       │                               │территорий            │            │        │            │                           │928,4 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│480│30-0030│Произвести благоустройство     │                      │     7100,0,│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворовой территории и          │                      │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен ремонт            │

│   │       │установить детский городок по  │1. Благоустройство    │      6900,0│        │            │хозяйства города           │внутриквартальной территории │

│   │       │ул. 9-го Ноября, 95            │внутриквартальных     │            │        │            │                           │на сумму 4113,6 тыс. рублей  │

│   │       │                               │территорий.           │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │                               │2. Установка детского │       200,0│        │            │                           │                             │

│   │       │                               │городка               │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│481│30-0031│Произвести обследование МОУ СОШ│Произвести            │       250,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │N 52 на предмет аварийности    │обследование          │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведено обследование     │

│   │       │здания                         │(независимую          │            │        │            │Новосибирска               │школы на предмет аварийности │

│   │       │                               │экспертизу)           │            │        │            │                           │здания. Затрачено 250,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│482│30-0032│Произвести ремонт и            │Произвести ремонт     │       360,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │укомплектование оборудованием  │пищеблока и           │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы по ремонту│

│   │       │пищеблока МБДОУ "Детский сад   │укомплектование       │            │        │            │Новосибирска               │пищеблока на сумму 280,0 тыс.│

│   │       │N 303 "Белочка"                │оборудованием в       │            │        │            │                           │рублей (бюджет города),      │

│   │       │                               │соответствии с        │            │        │            │                           │приобретено оборудование для │

│   │       │                               │нормативами           │            │        │            │                           │пищеблока (машины для        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │переработки мяса и овощей,   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │картофелечистка, три         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │разделочных стола), на сумму │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │80,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│483│30-0034│Выполнить ремонт участка дороги│Ремонт участка дороги │      5000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Гаранина от ул. Бориса  │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │Богаткова до ул. Добролюбова   │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │4770,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│484│31-0002│Выполнить ремонт основной      │Ремонт основной дороги│     5000,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Тополевой от     │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Военной до ул. Федосеева   │                      │      2000,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │4430,0 тыс. рублей, в том    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │числе в 2011 году на сумму   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │1430,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│485│31-0009│Выполнить ремонт подъездных    │Благоустройство       │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │дорог к МБУЗ "Городская        │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Работы выполнены частично.   │

│   │       │поликлиника N 15"              │территорий            │            │        │            │хозяйства города,          │Заасфальтирован              │

│   │       │                               │                      │            │        │            │администрация Октябрьского │внутриквартальный проезд со  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │стороны ул. Бориса Богаткова.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Затрачено 500,0 тыс. рублей  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города). Завершение  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2013 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│486│31-0010│Выполнить ремонт фасада и      │Ремонт фасада и       │      7300,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │спортивного зала МБОУ СОШ N 11 │спортивного зала      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт спортивного│

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │зала, кровли над спортзалом, │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │заменены окна в спортзале на │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 2493,3 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│487│180*   │Решить вопрос по расселению    │Проработка вопроса по │В           │Бюджет  │2011 - 2015 │Комитет по жилищным        │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │жилых домов 2-го Кирпичного    │поиску                │соответствии│города  │            │вопросам мэрии города      │Дома по адресам: ул. 2-й     │

│   │       │завода                         │застройщика-инвестора,│с           │        │            │Новосибирска               │Кирзавод, 7, 10, 17,         │

│   │       │                               │подготовка документов │фактическими│        │            │                           │Межведомственной комиссией   │

│   │       │                               │для признания домов   │затратами   │        │            │                           │признаны аварийными и        │

│   │       │                               │аварийными,           │            │        │            │                           │подлежащими сносу (заключение│

│   │       │                               │осуществление         │            │        │            │                           │от 06.05.2010 N 202, 203,    │

│   │       │                               │расселения            │            │        │            │                           │204)                         │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│488│32-0001│Установить светофор на         │Установка светофора   │      1200,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Никитина (остановка        │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Светофорный объект установлен│

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │и введен в эксплуатацию.     │

│   │       │"Новосибирский государственный │                      │            │        │            │Новосибирска               │Затраты составили 800,0 тыс. │

│   │       │аграрный университет")         │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│489│32-0002│Выполнить строительство        │Строительство         │       150,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │пешеходного тротуара от        │пешеходного тротуара  │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Лазурной к ул. Высоцкого,  │от ул. Лазурной к     │            │        │            │комплекса мэрии города     │150,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │39, 39/1                       │домам по ул.          │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

│   │       │                               │Высоцкого, 39, 39/1   │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│490│32-0003│Произвести замену ветхих       │Подготовка обращения в│     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │столбов электросетей по        │ООО "Сибирь-Энерго",  │            │        │            │жилищного и коммунального  │Произведена замена           │

│   │       │ул. Воинской, 224, 226         │замена столбов за счет│            │        │            │хозяйства города           │электрической линии          │

│   │       │                               │средств капитального  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │ремонта электролиний  │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│491│32-0011│Установить теневые веранды     │Установка двух теневых│        90,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │(2 шт.) на детской площадке    │веранд на детской     │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │МБДОУ "Детский сад N 372"      │площадке              │            │        │            │Новосибирска               │120,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│492│32-0017│Произвести замену оконных      │Замена оконных блоков,│       300,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Комитет по делам молодежи  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │блоков на пластиковые и        │замена линолеума      │            │города  │            │мэрии города Новосибирска  │Произведена замена линолеума │

│   │       │заменить линолеум в МБОУ ДОД   │                      │            │        │            │                           │на сумму 78,0 тыс. рублей    │

│   │       │"Центр творчества детей и      │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │молодежи "Муравейник"          │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                    Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                                     │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│493│33-0003│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт    │       660,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Не выполнен.                 │

│   │       │кровли МБДОУ "Детский сад N 60"│кровли                │            │города  │            │образования мэрии города   │Работы произведены частично  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │на сумму 1120,0 тыс. рублей  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│494│33-0005│Выполнить строительство        │Строительство колонки │       100,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │водозаборной колонки в районе  │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Для обеспечения водоснабжения│

│   │       │дома по ул. Первомайской, 2    │                      │            │        │            │хозяйства города,          │в дом по ул. Первомайской, 2,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │администрация Первомайского│проведен водопровод          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│495│33-0007│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      2410,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дворовой территории по         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Первомайской, 164, 186     │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │ул. Первомайской, 164, на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сумму 1696,1 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│496│33-0008│Выполнить благоустройство      │                      │     1850,0,│Бюджет  │2010 - 2011 │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │прилегающих территорий к зданию│                      │в т.ч.:     │города  │            │политики мэрии города      │В 2011 году произведены      │

│   │       │по ул. Шмидта, 6/1, с          │2. Благоустройство    │       500,0│        │    2011    │Новосибирска, департамент  │работы по благоустройству    │

│   │       │устройством уличного пандуса.  │внутриквартальных     │            │        │            │энергетики, жилищного и    │прилегающих к зданию         │

│   │       │Приобрести оборудование для    │территорий            │            │        │            │коммунального хозяйства    │территорий на сумму 814,4    │

│   │       │сенсорной комнаты в отделение  │                      │            │        │            │города                     │тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │       │социальной реабилитации        │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │инвалидов                      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│497│33-0015│Выполнить строительство        │Строительство детского│    180000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │детского сада в микрорайоне    │сада                  │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведено строительство    │

│   │       │Весенний                       │                      │            │        │            │Новосибирска               │детского сада на 280 мест.   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Затраты составили 166000,0   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│498│33-0016│Выполнить строительство        │Строительство детской │       250,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │спортивной площадки во дворе   │спортивной площадки   │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены отдельные        │

│   │       │дома по ул. Чапаева, 3         │                      │            │        │            │хозяйства города           │элементы на сумму 72,3 тыс.  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│499│33-0019│Установить детскую площадку по │Установка детской     │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Столбовой, 23              │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлен детский городок по│

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │ул. Шмидта, 3, в связи с     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │технической невозможностью   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │установки                    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │городка по ул. Столбовой, 23,│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 71,6 тыс. рублей    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│500│33-0034│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       472,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дворовой территории по         │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Героев Революции, 7        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │664,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│501│33-0040│Выполнить реконструкцию здания │Реконструкция здания, │     37000,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │по ул. Марата, 10, для         │приобретение          │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │размещения детского сада,      │оборудования          │            │        │            │Новосибирска               │60000,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │приобрести оборудование        │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│502│822    │Снос ветхого жилья по:         │Расселение граждан и  │В           │Бюджет  │2011 - 2015 │Комитет по жилищным        │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии│снос жилых домов в    │соответствии│города  │            │вопросам мэрии города      │Дома по ул. Аксенова, 13, 15,│

│   │       │Ульяновой, 10, ул. Красный     │соответствии с        │с           │        │            │Новосибирска               │признаны аварийными, снос в  │

│   │       │Факел, 24, ул. Первомайской,   │действующим           │фактическими│        │            │                           │2011 не планировался. Дома по│

│   │       │92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии│законодательством     │затратами   │        │            │                           │ул. Марии Ульяновой, 10, и   │

│   │       │Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, │                      │            │        │            │                           │ул. Красный Факел, 24,       │

│   │       │ул. Ростовской, 18а,           │                      │            │        │            │                           │снесены, дом по              │

│   │       │ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева,  │                      │            │        │            │                           │ул. Первомайской, 92, - не   │

│   │       │17б                            │                      │            │        │            │                           │аварийный. Дома по           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Тельмана, 3а, ул. Марии  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Ульяновой, 12, признаны      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │аварийными. Дом по           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Чапаева, 1, снесен. Дома │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │по адресам: ул. Чапаева 1а,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Ростовской, 18а,         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Чапаева, 17б, не признаны│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │аварийными                   │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│503│34-0001│Выполнить ремонт кровли МБОУ   │Ремонт кровли         │      5700,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │СОШ N 141, 117                 │                      │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │5700,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│504│34-0011│Заменить окна (55 шт.),        │Замена окон, установка│      1170,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │установить пандусы,            │пандусов, ремонт      │            │города  │            │политике мэрии города      │Произведены работы на сумму  │

│   │       │отремонтировать крыльцо        │крыльца, запасных     │            │        │            │Новосибирска, управление   │1170,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │запасных выходов и установить  │выходов и установка   │            │        │            │социальной поддержки       │города)                      │

│   │       │навесы над ними в отделении    │навесов над ними      │            │        │            │населения мэрии города     │                             │

│   │       │реабилитации детей и подростков│                      │            │        │            │Новосибирска               │                             │

│   │       │с ограниченными физическими и  │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │умственными возможностями      │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │"Водолей" МБУ "КЦСОН           │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │Первомайского района"          │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │(ул. Пихтовая, 2а)             │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│505│34-0014│Открыть участковый пункт       │Выделение и ремонт    │       113,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Управление общественных    │Выполнен.                    │

│   │       │милиции по ул. Звездной, 4а    │помещения участкового │            │города  │            │связей мэрии города        │Участковый пункт милиции     │

│   │       │                               │пункта милиции,       │            │        │            │Новосибирска, администрация│размещен по ул. Звездной, 5. │

│   │       │                               │оснащение мебелью,    │            │        │            │Первомайского района города│Выполнен текущий ремонт      │

│   │       │                               │оргтехникой           │            │        │            │Новосибирска               │помещения, приобретена мебель│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 127,6 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города) и оргтехника │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на сумму 50,7 тыс. рублей    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│506│34-0017│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      1426,7│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по ул.    │

│   │       │ул. Звездной, 11, 16           │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │Звездной, 16, на сумму 706,2 │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│507│34-0019│Произвести снос аварийных      │Снос деревьев         │       200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │деревьев на микрорайоне        │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │Звездный                       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │города). Снесено 31 дерево по│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Звездной, 5, 7, 26, 28,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │30, 32                       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│508│34-0020│Установить детскую игровую     │Установка детской     │       100,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │площадку возле дома по         │площадки              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Оборудована детская площадка │

│   │       │ул. Звездной, 16               │                      │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 47,4 тыс. рублей    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│509│34-0030│Выполнить работы по            │Энергоснабжение и     │      6500,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │энергоснабжению, провести      │проведение водопровода│            │города  │            │жилищного и коммунального  │Ведется строительство        │

│   │       │водопровод в частном секторе   │                      │            │        │            │хозяйства города,          │водопровода по ул. Павленко, │

│   │       │микрорайона "Зеленая долина"   │                      │            │        │            │администрация Первомайского│ул. Ольги Берггольц,         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │ул. Стазаева д 100 мм, L =   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │1018 м с установкой 11       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │пожарных гидрантов на сумму  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │8800,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│510│34-0031│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │       918,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы по ул. 1-й│

│   │       │ул. 1-й Механической, 2, 4, 5, │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │Механической, 2, 4, 20, на   │

│   │       │16, 20                         │                      │            │        │            │                           │сумму 1222,2 тыс. рублей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│511│34-0033│Произвести снос аварийных      │Снос аварийных        │       200,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │деревьев по ул. 1-й            │деревьев              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведен снос двух         │

│   │       │Механической, 20               │                      │            │        │            │хозяйства города           │деревьев, по двум выполнена  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │обрезка. Затрачено 12,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│512│834    │Реконструкция освещения улиц:  │Проектирование и      │       600,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │Узорной, Березовой, Шукшина,   │строительство линий   │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Ведется разработка           │

│   │       │Ученической, Пришвина          │освещения по          │            │        │            │комплекса мэрии города     │проектно-сметной документации│

│   │       │                               │ул. Березовой,        │            │        │            │Новосибирска               │на реконструкцию освещения по│

│   │       │                               │ул. Пришвина          │            │        │            │                           │ул. Березовой, ул. Пришвина. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│513│(3)    │Реконструкция зданий ГПТУ-51   │Осуществление         │     -      │   -    │  2012 <*>  │Администрация Первомайского│Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │под жилые помещения для        │реконструкции с       │            │        │            │района города Новосибирска │Решением комиссии по вопросам│

│   │       │работников бюджетной сферы     │привлечением          │            │        │            │                           │земельных отношений и        │

│   │       │                               │инвестиций            │            │        │            │                           │застройки города Новосибирска│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на данном земельном участке  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │утверждена зона размещения   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │объекта социального          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │назначения (поликлиника).    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Производятся работы по сносу │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │старого здания               │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                          Советский район, избирательный округ N 35, депутат Ляхов Николай Захарович                                           │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│514│35-0006│Завершить строительство        │Завершение            │     61500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │бассейна по ул. Полевой        │строительства,        │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Строительство здания         │

│   │       │                               │приобретение          │            │        │            │города Новосибирска        │завершено. Затраты составили │

│   │       │                               │оборудования          │            │        │            │                           │122200,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│515│35-0023│Выполнить строительство        │Определение земельного│      5000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент образования,   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │пристройки МБОУ "Гимназия N 3" │участка, разработка   │            │города  │            │культуры, спорта и         │В установленном порядке      │

│   │       │                               │проектно-сметной      │            │        │            │молодежной политики мэрии  │решается вопрос о            │

│   │       │                               │документации          │            │        │            │города Новосибирска,       │резервировании земельного    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │департамент строительства и│участка под строительство    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │архитектуры мэрии города   │пристройки со стороны        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │магазина "Калейдоскоп".      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнено эскизное           │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │проектирование. Осуществлено │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │согласование с директором и  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │попечительским советом       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │гимназии по набору помещений │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │данной пристройки            │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│516│980    │Построить детские городки и    │Строительство         │      1500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │спортплощадки                  │спортивной площадки   │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Ведется процесс межевания    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города,          │земельных участков под       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │администрация Советского   │строительство спортивной     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │района города Новосибирска │площадки.                    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Выполнение работ будет       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │запланировано на 2012 год    │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                                       │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│517│36-0001│Добиться перевода земель,      │Взаимодействие с      │     -      │   -    │2011 - 2015 │Департамент земельных и    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дорог, коммунальной            │собственником дорог,  │            │        │            │имущественных отношений    │Проведена работа по передаче │

│   │       │инфраструктуры микрорайона     │дорожной и            │            │        │            │мэрии города Новосибирска, │из федеральной собственности │

│   │       │Правые Чемы из федерального    │коммунальной          │            │        │            │департамент энергетики,    │в муниципальную собственность│

│   │       │ведения в муниципальное        │инфраструктуры        │            │        │            │жилищного и коммунального  │объектов автодорог СО РАН.   │

│   │       │                               │микрорайона Правые    │            │        │            │хозяйства города           │В перечень переданного       │

│   │       │                               │Чемы по вопросу       │            │        │            │                           │имущества вошли объекты      │

│   │       │                               │передачи имущества из │            │        │            │                           │автодорог, расположенные в   │

│   │       │                               │федеральной           │            │        │            │                           │Правых Чемах                 │

│   │       │                               │собственности в       │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │муниципальную         │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │собственность города  │            │        │            │                           │                             │

│   │       │                               │Новосибирска          │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│518│36-0007│Сформировать границы участков  │Формирование границ   │     -      │   -    │    2011    │Департамент строительства и│Выполнен.                    │

│   │       │зеленых зон, зон отдыха и      │земельных участков в  │            │        │            │архитектуры мэрии города   │Распоряжением мэрии города   │

│   │       │памятных мест в микрорайоне    │пределах муниципальных│            │        │            │Новосибирска, департамент  │Новосибирска от 06.08.2010 N │

│   │       │Правые Чемы                    │земель города         │            │        │            │земельных и имущественных  │12319-р утверждены границы   │

│   │       │                               │Новосибирска (памятник│            │        │            │отношений мэрии города     │земельного участка по        │

│   │       │                               │на ул. Русской)       │            │        │            │Новосибирска               │ул. Русской в Советском      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │районе для организации       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │сквера. Кроме того, решением │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │комиссии по вопросам         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │земельных отношений и        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │застройки земельных участков │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на территории города         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Новосибирска от 29.09.2011 N │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │320 утверждены схемы         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │расположения земельных       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │участков на кадастровом плане│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территории для организации   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │озелененных территорий общего│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │пользования по ул. Сиреневой │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │в Советском районе общей     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │площадью более 2,5 га        │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│519│36-0013│Добиться исключения из         │Анализ сложившейся    │     -      │   -    │    2011    │Департамент строительства и│Не выполнен.                 │

│   │       │генерального плана развития    │ситуации              │            │        │            │архитектуры мэрии города   │В настоящее время, в         │

│   │       │прибрежной территории Оби и    │                      │            │        │            │Новосибирска               │соответствии с постановлением│

│   │       │микрорайона Правые Чемы        │                      │            │        │            │                           │мэрии города Новосибирска от │

│   │       │строительства гребного канала и│                      │            │        │            │                           │07.09.2011 N 8098, ведется   │

│   │       │сохранения дачных обществ      │                      │            │        │            │                           │корректировка проекта        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │планировки прибрежных        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │территорий реки Оби и жилого │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │района "Шлюз" в Советском    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │районе                       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│520│36-0025│Обустроить выезд с             │Обустройство выезда   │       500,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │ул. Сиреневой на ул. Балтийскую│                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт│

│   │       │                               │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │выезда с ул. Сиреневой на    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │ул. Балтийскую. Выполнено    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │примыкание к ул. Балтийской. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Затраты составили 500,0 тыс. │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│521│36-0038│Рекомендовать управляющим      │Подготовка обращений в│     -      │   -    │    2011    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │компаниям установить           │управляющие           │            │        │            │жилищного и коммунального  │Администрацией района        │

│   │       │электросчетчики в местах общего│организации о         │            │        │            │хозяйства города           │направлены письма во все     │

│   │       │пользования жилых домов        │необходимости         │            │        │            │                           │управляющие компании о       │

│   │       │                               │установки             │            │        │            │                           │необходимости установки      │

│   │       │                               │электросчетчиков в    │            │        │            │                           │электросчетчиков в местах    │

│   │       │                               │местах общего         │            │        │            │                           │общего пользования. Ситуация │

│   │       │                               │пользования           │            │        │            │                           │находится под контролем      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│522│36-0044│Продолжить реализацию проекта  │                      │     1300,0,│Бюджет  │2010 - 2012 │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │по освещению улицы Иванова     │                      │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│МБУ "Горсвет" запущена линия │

│   │       │                               │2. Устройство         │       800,0│        │    2011    │комплекса мэрии города     │освещения по ул. Иванова (от │

│   │       │                               │освещения             │       200,0│        │  2012 <*>  │Новосибирска               │пересечения с ул. Российской │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │до Военного института).      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Затраты составили 1000,0 тыс.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей, в том числе в        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2011 году 800,0 тыс. рублей  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│523│36-0070│Добиться введения практики     │Рассмотрение вопроса  │     -      │   -    │2011 - 2015 │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │регулярного приема населения   │укомплектования       │            │        │            │политике мэрии города      │Регулярный прием населения   │

│   │       │узкими специалистами в МБУЗ    │специалистами и       │            │        │            │Новосибирска, Главное      │организован. Предпринимаются │

│   │       │"Консультативно-диагностическая│принятие мер по       │            │        │            │управление здравоохранения │меры по укомплектованию      │

│   │       │поликлиника N 2"               │решению проблемы      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │учреждения узкими            │

│   │       │(укомплектование узкими        │регулярного приема    │            │        │            │                           │специалистами                │

│   │       │специалистами)                 │населения             │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│524│36-0072│Предусмотреть размещение МБОУ  │Привести помещение    │       400,0│Бюджет  │    2011    │Комитет по делам молодежи  │Не выполнен.                 │

│   │       │ДОД подростков и молодежи      │детского клуба "Поиск"│            │города  │            │мэрии города Новосибирска  │Выполнение нецелесообразно. В│

│   │       │города Новосибирска "Детская   │в соответствие с      │            │        │            │                           │стадии проработки находится  │

│   │       │киностудия "Поиск" в           │требованиями          │            │        │            │                           │вопрос о строительстве нового│

│   │       │муниципальных или переданных в │противопожарной       │            │        │            │                           │здания по ул. Арбузова.      │

│   │       │муниципалитет помещениях       │безопасности помещение│            │        │            │                           │Ведутся работы по передаче   │

│   │       │                               │клуба                 │            │        │            │                           │земельного участка под       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │строительство данного здания │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │из федеральной собственности │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │в муниципальную собственность│

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│525│37-0025│Завершить строительство        │Завершение            │     61500,0│Бюджет  │  2012 <*>  │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │бассейна по ул. Полевой между  │строительных работ,   │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Строительство здания         │

│   │       │МБОУ "Гимназия N 6" и МБОУ СОШ │приобретение          │            │        │            │города Новосибирска        │завершено. Затраты составили │

│   │       │N 163                          │оборудования          │            │        │            │                           │122200,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│526│37-0036│Завершение строительства второй│Разработка проектно-  │    150000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент по социальной  │Выполнен.                    │

│   │       │очереди МБУЗ "Городская        │сметной документации, │            │города  │            │политике мэрии города      │Завершено строительство      │

│   │       │поликлиника N 14" по           │завершение            │            │        │            │Новосибирска, Главное      │пристройки поликлиники, в    │

│   │       │ул. Демакова, 2                │строительства         │            │        │            │управление здравоохранения │которой размещено детское    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │поликлиническое отделение и  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │женская консультация.        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Стоимость работ составила    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │127000,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города). На приобретение     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │медицинского оборудования и  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │на оснащение затрачено       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │25000,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Советский район, избирательный округ N 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич                                         │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│527│38-0002│Установить детские городки по  │Установка детских     │      1500,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │улицам: Бердышева, 5,          │городков              │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Детские городки установлены  │

│   │       │Печатников, 3, 8, 10,          │                      │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 908,2 тыс. рублей   │

│   │       │Приморской, 26, Энгельса, 14   │                      │            │        │            │                           │(бюджет города) по следующим │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │адресам: ул. Бердышева, 5,   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Печатников, 3, 10,       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Приморская, 26,          │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Энгельса, 14             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│528│38-0021│Завершение капитального ремонта│Ремонтные работы,     │     15000,0│Бюджет  │  2015 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │проезжей части ул. Бердышева и │обустройство тротуара │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Таврической. Обустроить    │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │12240,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │тротуар по ул. Бердышева с     │                      │            │        │            │Новосибирска               │города)                      │

│   │       │обязательной зимней очисткой, с│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │вывозом снега, так как и       │                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │существующий участок тротуара в│                      │            │        │            │                           │                             │

│   │       │зимнее время не очищается      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│529│38-0026│Выполнить строительство дороги │Благоустройство       │     5529,0,│Бюджет  │2010, 2012, │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │к дому по ул. Печатников, 13;  │внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │    2014    │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги к   │

│   │       │по ул. Универсальной, 4, 6, 12.│территорий            │       729,0│        │  2012 <*>  │комплекса мэрии города     │дому по ул. Печатников, 13.  │

│   │       │Заасфальтировать дорогу по     │                      │            │        │            │Новосибирска, департамент  │Улица Динамовцев частично    │

│   │       │ул. Барьерной. Закончить ремонт│                      │            │        │            │энергетики, жилищного и    │отремонтирована в рамках     │

│   │       │дороги по ул. Часовой и        │                      │            │        │            │коммунального хозяйства    │техусловий ООО "Билд"        │

│   │       │ул. Динамовцев                 │                      │            │        │            │города                     │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│530│38-0034│Отремонтировать дорогу по      │Благоустройство улиц  │      4320,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │ул. Слюдянка качественно, т.е. │сектора индивидуальной│            │города  │            │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью   │

│   │       │с ливневой канализацией. Дорога│жилой застройки       │            │        │            │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не  │

│   │       │отгрейдирована и частично      │                      │            │        │            │Новосибирска               │производились. Выполнение    │

│   │       │отсыпана щебнем в 2009 году, но│                      │            │        │            │                           │работ будет запланировано на │

│   │       │с неудовлетворительным         │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

│   │       │качеством                      │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│531│38-0035│Отремонтировать дорогу по      │Ремонт дороги         │     12000,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │ул. Ивлева, сделать ливневую   │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Работы произведены частично  │

│   │       │канализацию и тротуары         │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │на сумму                     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │Новосибирска               │9519,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города). Завершение работ    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │будет запланировано на       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│532│38-0052│Установить детские городки     │Установка детских     │      1500,0│Бюджет  │2014 - 2015 │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │дополнительно по улицам:       │городков              │в т.ч.:     │города  │            │дорожно-благоустроительного│Установлены детские городки  │

│   │       │Молодости, 21, 24, 44,         │                      │       750,0│        │  2014 <*>  │комплекса мэрии города     │на сумму 1506,1 тыс. рублей  │

│   │       │Универсальной, 6, 8, 12,       │                      │            │        │            │Новосибирска               │(бюджет города) по следующим │

│   │       │Ветлужской, 26, 28,            │                      │            │        │            │                           │адресам: ул. Молодости, 44,  │

│   │       │Гидромонтажной, 58, 60,        │                      │            │        │            │                           │ул. Универсальной, 6,        │

│   │       │Часовой, 25, 27, Энгельса, 8,  │                      │            │        │            │                           │ул. Гидромонтажной, 58, 60,  │

│   │       │10, Приморской, 21, 33,        │                      │            │        │            │                           │ул. Энгельса, 8, 10,         │

│   │       │Барьерной, 13, 15, Динамовцев, │                      │            │        │            │                           │ул. Приморской, 33,          │

│   │       │6                              │                      │            │        │            │                           │ул. Барьерной, 13, 15,       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │ул. Динамовцев, 6            │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│533│1083   │Обустроить тротуары для        │Устройство тротуара   │       100,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │пешеходов по улицам:           │шириной 1 метр по     │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по        │

│   │       │Ветлужской, Гидромонтажной и   │улицам: Ветлужской -  │            │        │            │комплекса мэрии города     │ул. Гидромонтажной на сумму  │

│   │       │между домами по ул. Динамовцев,│420 метров,           │            │        │            │Новосибирска, Главное      │1350,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │7, 9, 14, 16                   │Гидромонтажной -      │            │        │            │управление благоустройства │города)                      │

│   │       │                               │1020 метров.          │            │        │            │и озеленения мэрии города  │                             │

│   │       │                               │Устройство тротуара по│            │        │            │Новосибирска, администрация│                             │

│   │       │                               │ул. Динамовцев - при  │            │        │            │Советского района города   │                             │

│   │       │                               │устройстве дороги     │            │        │            │Новосибирска               │                             │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                                        │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│534│39-0003│Обеспечить безопасный проход от│Установка знаков      │        35,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │дома по ул. Серебренниковской, │"Пешеходный переход" и│            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Работы выполнены частично.   │

│   │       │2/1, до остановки трамвая      │нанесение дорожной    │            │        │            │комплекса мэрии города     │Установлен знак "Пешеходный  │

│   │       │"Автовокзал" и далее до        │разметки (зебры) в    │            │        │            │Новосибирска, администрация│переход" и выполнена дорожная│

│   │       │торгового центра "Мегас"       │районе жилого дома N 2│            │        │            │Центрального района города │разметка по                  │

│   │       │                               │по ул.                │            │        │            │Новосибирска               │ул. Серебренниковской, 2, на │

│   │       │                               │Серебренниковской и   │            │        │            │                           │сумму 20,0 тыс. рублей       │

│   │       │                               │жилого дома N 2/1 по  │            │        │            │                           │(бюджет города). Завершение  │

│   │       │                               │ул. Серебренниковской │            │        │            │                           │работ будет запланировано в  │

│   │       │                               │(со стороны           │            │        │            │                           │2012 году                    │

│   │       │                               │ул. Кривощековской)   │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│535│39-0005│Предоставить помещение для     │Анализ                │     -      │   -    │    2011    │Департамент земельных и    │Не выполнен.                 │

│   │       │структурного подразделения     │целесообразности      │            │        │            │имущественных отношений    │Выполнение нецелесообразно.  │

│   │       │"Романтик" МБОУ ДОД "Центр     │выделения помещения   │            │        │            │мэрии города Новосибирска, │Структурное подразделение ЦМ │

│   │       │развития детей, подростков и   │для детского клуба    │            │        │            │комитет по делам молодежи  │"Альтаир" "Романтик"         │

│   │       │молодежи "Альтаир"             │"Романтик".           │            │        │            │мэрии города Новосибирска  │располагается по адресу:     │

│   │       │                               │Определение помещения │            │        │            │                           │ул. Серебренниковская, 16,   │

│   │       │                               │при необходимости     │            │        │            │                           │площадь помещения 199 м2.    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Всего "Альтаир" располагает  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тремя помещениями площадью   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │около 1600 м2, в том числе   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │800 м2 дополнительно выделены│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │в 2009 году. В настоящее     │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │время проблем с условиями для│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │дополнительного образования  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │детей в данной части района  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │нет                          │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│536│39-0006│Выполнить ремонт трамвайных    │Укладка плитки        │      3000,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │путей для устранения шума,     │                      │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт трамвайных │

│   │       │вибрации и разрушения дома по  │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │путей на сумму 2916,0 тыс.   │

│   │       │ул. Мичурина, 23               │                      │            │        │            │Новосибирска               │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│537│39-0010│Произвести благоустройство     │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Мичурина, 17               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │871,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│538│39-0011│Произвести благоустройство     │Благоустройство       │      1500,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │Красному проспекту, 71         │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1394,2 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│539│39-0012│Произвести благоустройство     │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Семьи Шамшиных, 37а        │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1101,3 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│540│39-0013│Произвести благоустройство     │Благоустройство       │      1000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │придомовой территории по       │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Каинской, 8б               │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │1717,8 тыс. рублей (бюджет   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                                      │

├───┬───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│541│40-0001│Произвести замену лифтов по    │Замена лифтов         │      5400,0│Бюджет  │    2011    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                 │

│   │       │адресу: ул. Ольги Жилиной, 58  │                      │            │города  │            │жилищного и коммунального  │При принятии на общем        │

│   │       │                               │                      │            │        │            │хозяйства города           │собрании собственников       │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │положительного решения по    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │оплате 30% стоимости         │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │строительно-монтажных работ  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │выполнение работ по замене   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │лифтов будет запланировано на│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │2012 год                     │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│542│40-0002│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │      3000,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальной территории по│внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │ул. Достоевского от            │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 2897,0 тыс. рублей  │

│   │       │ул. Ипподромской до ул. Ольги  │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

│   │       │Жилиной                        │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│543│40-0004│Выполнить устройство двух      │Устройство двух       │        50,0│Бюджет  │    2011    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                 │

│   │       │"лежачих полицейских" на       │"лежачих полицейских" │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Выполнение не представляется │

│   │       │внутриквартальных подъездах к  │на внутриквартальных  │            │        │            │комплекса мэрии города     │возможным в связи с тем, что │

│   │       │МБОУ СОШ N 156 с углубленным   │подъездах к учреждению│            │        │            │Новосибирска               │устройство искусственных     │

│   │       │изучением предметов            │                      │            │        │            │                           │дорожных неровностей в       │

│   │       │художественно-эстетического    │                      │            │        │            │                           │указанном месте противоречит │

│   │       │цикла                          │                      │            │        │            │                           │ГОСТ Р 52605-2006            │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│544│40-0006│Установить знак "Пешеходный    │Установка знака       │        20,0│Бюджет  │  2014 <*>  │Департамент транспорта и   │Выполнен.                    │

│   │       │переход" на пересечении        │"Пешеходный переход"  │            │города  │            │дорожно-благоустроительного│Дорожный знак "Пешеходный    │

│   │       │ул. Писарева и ул. Ольги       │                      │            │        │            │комплекса мэрии города     │переход" установлен. Нанесена│

│   │       │Жилиной возле остановки        │                      │            │        │            │Новосибирска               │разметка "зебра". Затраты    │

│   │       │общественного транспорта       │                      │            │        │            │                           │составили 20, 0 тыс. рублей  │

│   │       │"Ул. Ольги Жилиной"            │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│545│40-0009│Выполнить асфальтирование      │Благоустройство       │       900,0│Бюджет  │  2013 <*>  │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │дороги по ул. Писарева (от ул. │внутриквартальных     │            │города  │            │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму  │

│   │       │Селезнева до ул. Ипподромской) │территорий            │            │        │            │хозяйства города           │на сумму 936,0 тыс. рублей   │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │(бюджет города)              │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│546│40-0012│Восстановить работоспособность │Восстановление        │        10,0│Бюджет  │    2011    │Главное управление         │Выполнен.                    │

│   │       │приточной вентиляции в МБДОУ   │работоспособности     │            │города  │            │образования мэрии города   │Произведен ремонт приточной  │

│   │       │"Детский сад N 117"            │приточной вентиляции  │            │        │            │Новосибирска               │вентиляции на сумму 10,0 тыс.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │рублей (бюджет города)       │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│547│40-0018│Выполнить строительство        │                      │     1000,0,│Бюджет  │  2015 <*>  │Главное управление         │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │многофункциональной спортивной │                      │в т.ч.:     │города  │            │образования мэрии города   │Выполнен капитальный ремонт  │

│   │       │площадки с искусственным       │1. Строительство      │       700,0│        │            │Новосибирска               │входной зоны школы на сумму  │

│   │       │покрытием и завершить работы по│многофункциональной   │            │        │            │                           │300,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │капитальному ремонту входной   │спортивной площадки.  │            │        │            │                           │города)                      │

│   │       │зоны МБОУ СОШ N 29             │2. Капитальный ремонт │       300,0│        │            │                           │                             │

│   │       │                               │входной зоны          │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│548│40-0019│Выполнить благоустройство      │Благоустройство       │     3000,0,│Бюджет  │   2011 -   │Департамент энергетики,    │Выполнен.                    │

│   │       │внутриквартальных территорий по│внутриквартальных     │в т.ч.:     │города  │  2015 <*>  │жилищного и коммунального  │Произведены работы по        │

│   │       │адресам: ул. Демьяна Бедного,  │территорий            │       500,0│        │    2011    │хозяйства города           │указанным адресам на сумму   │

│   │       │52, ул. Крылова, 53, ул.       │                      │       500,0│        │  2012 <*>  │                           │10694,3 тыс. рублей (бюджет  │

│   │       │Державина, 42 - 44, ул. Ольги  │                      │      1000,0│        │  2013 <*>  │                           │города)                      │

│   │       │Жилиной, 58, ул. Селезнева, 39 │                      │            │        │            │                           │                             │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│549│40-0020│Выполнить установку детских    │Установка детских     │     1250,0,│Бюджет  │2011 - 2015 │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2011 года.  │

│   │       │площадок по адресам:           │площадок              │в т.ч.:     │города  │            │жилищного и коммунального  │Установлены детские городки  │

│   │       │ул. Селезнева, 52, 50,         │                      │       250,0│        │    2011    │хозяйства города           │по адресам: ул. Селезнева,   │

│   │       │ул. Максима Горького, 95,      │                      │            │        │            │                           │50 - 52, ул. Демьяна Бедного,│

│   │       │ул. Ипподромская, 47, 49,      │                      │            │        │            │                           │62, ул. Ипподромская, 47, 49,│

│   │       │ул. Демьяна Бедного, 68а,      │                      │            │        │            │                           │ул. Демьяна Бедного, 68а,    │

│   │       │ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна  │                      │            │        │            │                           │ул. Гоголя, 25, на сумму     │

│   │       │Бедного, 62, ул. Гоголя, 25    │                      │            │        │            │                           │700,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│550│40-0022│Выполнить ремонт раздевалок,   │Ремонт раздевалок,    │     1000,0,│Бюджет  │2010 - 2012 │Управление культуры мэрии  │Выполнен.                    │

│   │       │туалетов и кровли в            │туалетов и кровли,    │в т.ч.:     │города  │            │города Новосибирска        │Произведен частичный ремонт  │

│   │       │спорткомплексе "Радуга"        │благоустройство       │       300,0│        │    2011    │                           │мягкой кровли, душевых,      │

│   │       │                               │территории            │       400,0│        │  2012 <*>  │                           │туалетных комнат,            │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │административных помещений,  │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │косметический ремонт игрового│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │зала, зала единоборств,      │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │заменено электрооборудование.│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │Сумма затрат составила 1361,2│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼───────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│551│40-0023│Установить ограждения          │Установка ограждения  │       300,0│Бюджет  │    2011    │Управление физической      │Выполнен.                    │

│   │       │спортивной площадки по адресу: │                      │            │города  │            │культуры и спорта мэрии    │Произведены работы по        │

│   │       │ул. Каменская, 26              │                      │            │        │            │города Новосибирска        │установке ограждения на сумму│

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │155,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │       │                               │                      │            │        │            │                           │города)                      │

└───┴───────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 N 177 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 - 2015 годы" будут подготовлены необходимые изменения.