Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г. N 198

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2015 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д.В.АСАНЦЕВ

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.04.2016 N 198

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович (Митряшина Екатерина Николаевна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01-0003 | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ N 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | 2300,0, в т.ч.: | Бюджет города Новосибирска (далее - бюджет города) | 2011, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по замене старых оконных блоков в здании МБОУ СОШ N 82 не производились. Школа закрыта на реконструкцию |
|  |  |  |  | 1488,1 |  | 2015 |  |  |
| 2. | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ N 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ N 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012, 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств ремонтные работы в здании МБОУ СОШ N 82 не производились. Школа закрыта на реконструкцию |
| 3. | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 25973,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 26434,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 3960,0 тыс. рублей выполнены работы по ремонту дорог по Калужским переулкам |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 02-0006 | Выполнить благоустройство трамвайных линий плиткой по ул. Авиастроителей и ул. Трикотажной | Укладка плитки | 15500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 20178,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 12769,6 тыс. рублей завершены работы по ремонту трамвайных путей по ул. Трикотажной, ул. Авиастроителей |
|  |  |  |  | 8091,0 |  | 2015 |  |  |
| - Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 04-0015 | Продолжить реконструкцию парка культуры и отдыха "Березовая роща" | Санитарная вырубка поросли и аварийных деревьев, высадка новых саженцев. Ремонт и устройство пешеходных дорожек. Установка малых форм: скамеек, урн, спортивных площадок. Разбивка цветников, ландшафтный дизайн | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по благоустройству и озеленению территории парка культуры и отдыха "Березовая роща" на общую сумму 5125,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города (1373,3 тыс. рублей) и привлеченных средств (3751,7 тыс. рублей) |
| - Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Похил Юрий Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 65740,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 65740,0 тыс. рублей (бюджет города). Организовать пешеходную зону по ул. Ленина и построить парковки в районе нет технической возможности |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 7. | 05-0006 | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ "Гимназия N 10" по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
| 8. | 05-0011 | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ N 3 | Выполнение работ | 33000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству пристройки к МБОУ СОШ N 3 не производились |
|  |  |  |  | 30000,0 |  | 2015 |  |  |
| - Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 06-0012 | Заменить швеллеры на переходном мосту от остановки общественного транспорта "Железнодорожная поликлиника" | Переоборудование швеллеров по размеру | 30,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году завершены работы по замене швеллеров на спуске на четную сторону ул. Владимировской |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 10. | 06-0021 | Выполнить ремонт МБОУ СОШ N 84 |  | 6600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту фасада здания МБОУ СОШ N 84 не производились |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 5400,0 |  | 2015 |  |  |
| 11. | 18д | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания, провести ремонт спортивного зала МБОУ "Коррекционная школа N 60" | Ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудование спортивной площадки | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3200,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту спортивного зала, ремонту фасада, оборудованию спортивной площадки МБОУ "Коррекционная школа N 60" |
| 12. | 144 | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | 114591,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работа по строительству детского комбината по ул. Ленской не производилась |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 07-0002 | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272, с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3580,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1892,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 14. | 07-0044 | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) |  | 15200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту фасада здания МБОУ СОШ N 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 12000,0 |  | 2015 |  |  |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 09-0011 | Построить спортивную площадку на территории школы МБОУ СОШ N 77 (ул. Ереванская, 14) | Строительство спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) по устройству спортивной площадки |
| - Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 895,5 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству сквера |
|  |  |  |  | 3290,2 |  | 2015 |  |  |
| 17. | 10-0030 | Произвести ремонт внутриквартальной территории и организовать парковочные места во дворе дома по ул. Кузьмы Минина, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 97,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году завершены работы по ремонту внутриквартальной территории и организации парковочных мест во дворе дома по ул. Кузьмы Минина, 16 |
|  |  |  |  | 622,1 |  | 2015 |  |  |
| 18. | 10-0031 | Увеличить высоту ограждений конструкций (сетки) и сделать искусственное покрытие на спортивной площадке во дворе дома по ул. Новой, 5 | Увеличение высоты ограждений (сетки) и покрытие искусственным материалом спортивной площадки | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке новых бортов, верхнего ограждения, освещения, по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке |
| - Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 11-0011 | Построить спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом учащихся МБОУ "Женская классическая школа" | Строительство спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 347,3 тыс. рублей (бюджет города) по строительству спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом учащихся МБОУ "Женская классическая школа" |
| 20. | 11-0019 | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 30000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. <*> В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту трамвайных путей по ул. Учительской в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 26024,0 |  | 2015 |  |  |
| 21. | 11-0031 | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осоавиахима N 41 - 138, ул. МОПРа, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | 49762,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 4870,1 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Осоавиахима, ул. МОПРа, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой |
|  |  |  |  | 35648,0 |  | 2015 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 12-0035 | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 70514,3 тыс. рублей (бюджет города). В 2015 году завершен 1 этап строительства ул. Объединения на участке от Красного проспекта до ул. Лебедевского |
|  |  |  |  | 749440,0 |  | 2015 |  |  |
| 23. | 12-0038 | Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов N 1 - 39 по ул. Танковой | Текущий ремонт дороги | 200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013, 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работа по ремонту межквартальной объездной дороги от домов N 1 - 39 по ул. Танковой в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 64,6 |  | 2015 |  |  |
| 24. | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны парка культуры и отдыха "Сосновый бор" | Выполнение благоустроительных работ в соответствии с разработанной концепцией развития парка "Сосновый бор". Формирование границ, топографическая съемка земельного участка. Подготовка проекта развития. Строительство общественного туалета. Реконструкция электрических сетей парка. Установка парковой мебели. Разбивка цветников, формирование цветочных клумб. Санитарная вырубка деревьев. Устройство пешеходных дорожек. Строительство лыжной базы. Подключение к централизованному водоснабжению. Увеличение парковочных мест. Строительство эстрады | 11500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 5000,0 тыс. рублей (бюджет города) по приобретению и установке сценической площадки, благоустройству территории парка с обустройством пешеходных дорожек. Проведена планировка парковочных мест |
|  |  |  |  | 8404,0 |  | 2015 |  |  |
| 25. | 12-0045 | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | 7000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Работы выполнены частично по благоустройству зеленой зоны по ул. Учительской, 48, 50, 52, в том числе укладке 495 кв. м плитки, установке 4 скамеек на железобетонных ножках, по ремонту 42 кв. м газона с посевом, устройству цветника, установке бортовых камней на сумму 952,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 7000,0 |  | 2015 |  |  |
| 26. | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1, 13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 21524,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 15588,5 |  | 2015 |  |  |
| 27. | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 20179,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 5172,6 |  | 2015 |  |  |
| 28. | 12-0050 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Краснодонский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19428,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 13374,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 8204,0 |  | 2015 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович (Дебов Глеб Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 13-0001 | Выполнить частичный ремонт фасада и ремонт запасного выхода здания МБОУ СОШ N 103 |  | 4100,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4100,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 3600,0 тыс. рублей по замене окон, ремонту отмостки, частичному ремонту фасада, ремонту кровли |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 3600,0 |  | 2015 |  |  |
| 30. | 13-0002 | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ N 173 | Ремонт панельных швов (300 п. м) | 300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту панельных швов на общую сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 100,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2015 |  |  |
| 31. | 13-0009 | Выполнить ремонт бассейна МБДОУ "Детский сад N 510" | Ремонт бассейна | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы по ремонту бассейна не производились |
| 32. | 13-0013 | Выполнить капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | Капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1792,7 тыс. рублей (бюджет города) по капитальному ремонту ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы |
| 33. | 13-0018 | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения - Красному проспекту | Продолжение работ по строительству дороги | 750000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Работы произведены частично в рамках наказа N 12-0035 |
|  |  |  |  | 749440,0 |  | 2015 |  |  |
| 34. | 13-0031 | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | 2986,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3077,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 90,6 тыс. рублей по завершению работ по благоустройству улиц частного сектора |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 35. | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В 2015 году дома по ул. Столетова, 9, 11, 13, 17 признаны аварийными и подлежащими сносу |
| 36. | 340 | МБОУ СОШ N 78 - ул. Макаренко, 28, приобрести: кресла для актового зала - 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | Оборудование спортивной площадки, ремонт спортивного зала, ремонт фасада | 2980,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3861,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 881,0 тыс. рублей выполнены работы по оборудованию спортивной площадки, ремонту фасада |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 37. | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Работы произведены частично в рамках наказа N 12-0035 |
|  |  |  |  | 749440,0 |  | 2015 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 14-0015 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Курчатова | Капитальный ремонт дороги | 13000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 22975,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 14885,2 тыс. рублей по ремонту участка дороги по ул. Курчатова |
|  |  |  |  | 4910,0 |  | 2015 |  |  |
| 39. | 14-0018 | Благоустроить остановку общественного транспорта "Магазин" по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | 450,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по обустройству парковочного кармана и посадочной платформы на сумму 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 40. | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 19918,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 117,0 |  | 2015 |  |  |
| 41. | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 27403,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году подрядчиком устранены замечания в счет гарантийных обязательств |
|  |  |  |  | 13059,9 |  | 2015 |  |  |
| 42. | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне Родники | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ N 207 | 11400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств в 2015 году работы по строительству спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ N 207 не производились |
|  |  |  |  | 8334,0 |  | 2015 |  |  |
| 43. | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне Снегири на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы N 31 в районе домов N 5, 7 по ул. Рассветной |  | 11727,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2011, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 12513,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году завершены работы по устройству освещения |
|  |  |  | 3. Устройство освещения и установка игровых малых форм | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| - Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 15-0001 | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенный из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенный из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работа по оформлению документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенный из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска в 2015 году не производилась |
| 45. | 15-0004 | Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Флотской, 28 | Асфальтирование хоккейной коробки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) по асфальтированию хоккейной коробки по ул. Флотской, 28 |
| 46. | 15-0005 | Выполнить утепление стен дискозала в МБОУ ДОД Центр развития ребенка "Культурно-спортивный центр "Пашинский" | Утепление стен дискозала | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен |
| 47. | 15-0016 | Выполнить ремонт фасада и отмостки МДОУ "Детский сад N 229" |  | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен |
|  |  |  | 1. Ремонт отмостки | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 450,0 |  |  |  |  |
| 48. | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | - | - | 2012 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. Произведен монтаж трубопровода Д1000 мм протяженностью 242 м, монтаж 4-х камер, восстановлено благоустройство на сумму 5822,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение иных мероприятий по реализации наказа планируется в рамках инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2015 - 2019 годы |
| 49. | 15-0024 | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | 45500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке 50 шт. водонагревателей, в том числе в 2015 установлено 4 водонагревателя в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска по ул. Новоуральской, 14, 28а, 32, 36, сумма затрат учтена в наказе N 391 |
|  |  |  |  | 30332,0 |  | 2015 |  |  |
| 50. | 15-0029 | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | 4943,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 173,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту участка тротуара вдоль ул. Новоуральской |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 51. | 15-0038 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Турухановской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4378,0 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству внутриквартальных территорий |
| 52. | 15-0040 | Выполнить устройство хоккейной коробки возле хоккейного клуба "Легион" в микрорайоне Гвардейском | Строительство хоккейной коробки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) по устройству хоккейной коробки возле хоккейного клуба "Легион" в микрорайоне Гвардейском |
| 53. | 15-0045 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 42604,4 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 54. | 15-0048 | Восстановить освещение ул. Знаменской, ул. Мошковской, Магистрального переулка | Восстановление освещения | 603,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 372,8 тыс. рублей (бюджет города) по восстановлению освещения ул. Знаменской, ул. Мошковской, в том числе в 2015 году выполнены работы по устранению замечаний. Затраты по ремонту Магистрального переулка учтены в наказе N 372 (в 2014 году) |
|  |  |  |  | 603,0 |  | 2015 |  |  |
| 55. | 15-0049 | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта "Деревообрабатывающий комбинат") | Восстановление освещения | 4395,3 в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 455,3 тыс. рублей (бюджет города) по восстановлению освещения ул. Ясеневой, ул. Тихорецкой, ул. Вересковой, ул. Вольной, ул. Илимской, ул. Умревинской, ул. Габова, ул. Тевризской, ул. Томской, ул. Бабаева, ул. Сталинградской битвы, ул. Белореченской, ул. Верхоянской |
|  |  |  |  | 4395,3 |  | 2015 |  |  |
| 56. | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Краснозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 4915,3 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству ул. Знаменской, пер. 8-го Магистрального, пер. 9-го Магистрального, ул. Бабаева, ул. Маслянинской, ул. Тогучинской |
|  |  |  |  | 14144,7 |  | 2015 |  |  |
| 57. | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 12524,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1689,9 тыс. рублей по благоустройству ул. Заволокина, ул. Доволенской, ул. Хуторской, ул. Сузунской |
|  |  |  |  | 8750,0 |  | 2015 |  |  |
| 58. | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Краснозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 6939,1 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству ул. Турухановской, ул. Подлесной, ул. Доволенской, ул. Хуторской. Затраты по благоустройству ул. Маслянинской учтены в наказе N 15-0051 |
|  |  |  |  | 27000,0 |  | 2015 |  |  |
| 59. | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулкам: Великолукскому, Придорожному, Томскому, Подлесному, 7-му - 11-му Магистральному | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1884,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. Проведена предпроектная подготовка по электроснабжению наружного освещения ул. Хвойной, ул. Подлесной |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 60. | 388 | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флотской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выделение бюджетных ассигнований на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающих в жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности, носит заявительных характер и рассматривается в индивидуальном порядке. В 2015 году произведены работы по ремонту сантехники в 9 квартирах в домах по ул. Флотской, 23, ул. Солидарности, 4, ул. Магистральной, 57а, ул. Новоуральской, 13/3, ул. Новоуральской, 19/10, ул. Новоуральской, 25, ул. Новоуральской, 29а, на общую сумму 53,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2015 |  |  |
| 61. | 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, 31, 33, 33а, 35 | Организация горячего водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, 31, 33, 33а, 35 за счет установки электроводонагревателей в каждой квартире (при согласовании собственников помещений) | 13000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2391,1 тыс. рублей (бюджет города) по установке 50 электроводонагревателей в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в 2015 году установлено 6 электроводонагревателей по ул. Флотской, 13, ул. Новоуральской, 14, 28а, 32, 36, на сумму 46,3 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2015 |  |  |
| 62. | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53в, 55, 57а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21, 21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а, 29; по ул. Рассветной, 12; по ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности мероприятия по реализации наказа в 2015 году не выполнялись. Внутриквартальные дороги по ул. Солидарности и ул. Амосова находятся в федеральной собственности |
|  |  |  |  | 9276,0 |  | 2015 |  |  |
| 63. | 394 | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | - | - | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности мероприятия по реализации наказа в 2015 году не выполнялись |
| - Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | 16-0013 | На пустыре за зданием общеврачебной практики по ул. Палласа, 39, в зоне отдыха определить размещение спортивных площадок для игры в футбол, стритбол, хоккейной коробки, теннисных столов, детской площадки | Разместить спортивные площадки с ограждением и освещением (хоккейную коробку с пластиковыми бортами, спортивную площадку для игры в стритбол, спортивную площадку для занятий воркаутом, спортивную площадку с уличными тренажерами) | 3400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3400 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1500,0 тыс. рублей по установке освещения на хоккейной коробке и спортивной площадке |
|  |  |  |  | 1500,0 |  | 2015 |  |  |
| 65. | 16-0014 | Провести реконструкцию сквера на ул. Горбаня, а именно: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, спилить аварийные тополя, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны | Благоустройство территории | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1823,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году завершены работы по благоустройству и озеленению сквера по ул. Горбаня |
|  |  |  |  | 5000,0 |  | 2015 |  |  |
| 66. | 16-0019 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы, кровли | 7250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по ремонту фасада, устройству спортивной площадки на сумму 4400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 4400,0 |  | 2015 |  |  |
| 67. | 16-0022 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале. Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 91 | 16120,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по ремонту фасада здания (центральный вход) на сумму 3500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 12400,0 |  | 2015 |  |  |
| 68. | 16-0045 | Построить пристройку к МБОУ "Лицей информационных технологий" | Подготовка проектно-сметной документации | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству пристройки к МБОУ "Лицей информационных технологий" не производились |
| 69. | 16-0059 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 21, 24, 26, 28, 28/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен |
|  |  |  |  | 361,0 |  | 2015 |  |  |
| 70. | 16-0088 | Установить детскую площадку и детский спортивный комплекс по адресу: 3-й переулок Костычева на детском спортивно-игровом комплексе "Спортивная Поляна" | Установка детской площадки и детского спортивного комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке детской площадки и детского спортивного комплекса по адресу: 3-й переулок Костычева |
| 71. | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла реки Тула в микрорайонах Ольховском и Чукотском | 43000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по очистке русла реки Тула в микрорайонах Ольховском и Чукотском не производились |
| - Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 17-0006 | Выполнить ремонт фасада МБОУ "Лицей N 176" (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт фасада | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4900,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту фасада МБОУ "Лицей N 176" (ул. Новогодняя, 20/2) |
| 73. | 17-0011 | Изменить автобусный маршрут N 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина - ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Изменение автобусного маршрута, устройство остановочной платформы, освещения | 13000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по устройству остановочных пунктов по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской и 2-х пунктов по ул. Аникина |
|  |  |  |  | 12769,2 |  | 2015 |  |  |
| - Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | 18-0005 | Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ "Детский сад N 494" (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) | Замена кафеля, замена и наращивание чаши на 30 см, замена освещения во всех помещениях, переустановка циркулярного душа, замена сантехники, замена дверей, замена окон на пластиковые, ремонт вытяжной вентиляции | 3887,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту бассейна МБДОУ "Детский сад N 494" (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) на общую сумму 4067,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 2477,5 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 2297,5 |  | 2015 |  |  |
| 75. | 18-0012 | Установить пластиковые окна в МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) | Замена оконных блоков | 7150,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) на общую сумму 3498,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 2348,2 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 3575,0 |  | 2015 |  |  |
| 76. | 18-0023 | Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Восстановление системы приточной вентиляции | 1880,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по восстановлению системы приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) на общую сумму 1880,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1200,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1200,0 |  | 2015 |  |  |
| 77. | 18-0024 | Завершить капитальный ремонт бассейна блока "Б" МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Укладка плитки в помещении бассейна и в подсобных помещениях, плитки чаши бассейна, монтаж теплых полов, ремонт потолка, ремонт подсобных помещений, замена системы вентиляции | 19682,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 10000,0 тыс. рублей (бюджет города) по замене инженерных коммуникаций, вентиляции, установке водоочистной системы, ремонту чаши бассейна, замене электропроводки и освещения, окон и дверей, ремонту кровли, ремонту душевых помещений, замене кафеля в помещениях |
|  |  |  |  | 18482,0 |  | 2015 |  |  |
| 78. | 18-0025 | Оборудовать спортивную площадку и стадион после выноса коммуникаций на территории МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Обустройство спортивной площадки после решения вопроса по выносу коммуникаций за территорию школы | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2463,0 тыс. рублей (бюджет города) по оборудованию спортивной площадки |
| 79. | 18-0042 | Проложить тротуар от ул. Ньютона, 20, до ул. Чигорина | Строительство тротуара | 240,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по отсыпке тротуара высечкой из асфальтобетона за счет привлеченных средств |
| 80. | 18-0043 | Проложить пешеходную дорожку вдоль ул. Тюменской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3400,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1505,2 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Тюменской |
| 81. | 18-0052 | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 192 (ул. Чигорина, 8) | Замена оконных блоков | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по замене оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 192 (ул. Чигорина, 8) на общую сумму 7625,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 2625,4 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2015 |  |  |
| 82. | 18-0078 | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1900,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий с водоотводом по ул. Чемской, 24, в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 1262,5 |  | 2015 |  |  |
| 83. | 480 | Благоустройство стадиона школы N 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) по обустройству огороженной спортивной площадки площадью 600 кв. м с искусственным покрытием |
| - Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | 19-0009 | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова, 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116, на природный газ | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | 10000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по оказанию содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 7500,0 |  | 2015 |  |  |
| 85. | 19-0011 | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта "Затулинский жилмассив" до ул. Петухова, 142 | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | 2000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 901,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 274,9 тыс. рублей выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Петухова |
|  |  |  |  | 680,0 |  | 2015 |  |  |
| 86. | 19-0017 | Выполнить ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем в МБОУ СОШ N 182 (ул. Зорге, 21) | Ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем в МБОУ СОШ N 182 (ул. Зорге, 21) |
| 87. | 19-0018 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 183 (ул. Петухова, 86) | Капитальный ремонт | 132000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 176222,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 144441,2 тыс. рублей по выполнению капитального ремонта МБОУ СОШ N 183 (ул. Петухова, 86) |
|  |  |  |  | 106219,3 |  | 2015 |  |  |
| 88. | 19-0056 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | Установка спортивно-игровых детских комплексов | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке спортивно-игровых детских комплексов по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97, в том числе в 2015 году завершены работы |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2015 |  |  |
| 89. | 503 | Восстановление ливневой канализации домов N 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 5130,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5285,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году выполнены работы на сумму 4800,0 тыс. рублей по восстановлению ливневой канализации домов по ул. Петухова, 130, 132 |
|  |  |  |  | 4830,0 |  | 2015 |  |  |
| 90. | 515 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в рамках наказа N 19-0018 |
|  |  |  |  | 1569,3 |  | 2015 |  |  |
| - Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | 20-0001 | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ N 108 | Ремонт спортзала | 900,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 1600,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту спортзала (замена пола) МБОУ СОШ N 108 |
| - Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | 21-0007 | Выполнить ремонт отрезка дорожного полотна и тротуара по ул. Геодезической, между ул. Блюхера и ул. Котовского | Ремонт дорожного полотна | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2348,2 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту отрезка дорожного полотна и тротуара по ул. Геодезической |
| 93. | 21-0009 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Путевой | Ремонт дорожного полотна | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3980,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дорожного полотна по ул. Путевой |
| 94. | 21-0012 | Выполнить ремонт тротуара от МБОУ СОШ N 69 до конечной остановки общественного транспорта по ул. 2-й Портовой | Ремонт тротуара | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара от МБОУ СОШ N 69 до конечной остановки общественного транспорта по ул. 2-й Портовой |
| 95. | 21-0016 | Обустроить пешеходный переход перед домом по ул. Пермитина, 18 | Благоустройство пешеходного перехода | 10,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству пешеходного перехода перед домом по ул. Пермитина, 18 |
| 96. | 21-0019 | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубной с использованием твердого покрытия | Ремонт дорожного покрытия | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3303,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги по ул. Клубной |
| 97. | 21-0030 | Решить вопрос о возможности использования старого аварийного здания школы по ул. Клубной, 37 | Анализ целесообразности использования здания или производство сноса | 1600,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 596,0 тыс. рублей (бюджет города) по сносу аварийного здания школы по ул. Клубной, 37 |
| 98. | 21-0031 | Включить в программу работы по газификации микрорайона Балластный карьер: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1 - 5, пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации | 10000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 99. | 21-0037 | Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне Горском | Определение помещения | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Проведен анализ нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, расположенных в микрорайоне Горском, в результате которого установлено отсутствие свободных помещений, удовлетворяющих требованиям для организации детского досугового центра |
| 100. | 21-0040 | Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне Горском | Определение помещения | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Проведен анализ нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, расположенных в микрорайоне Горском, в результате которого установлено отсутствие свободных помещений, удовлетворяющих требованиям для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра |
| 101. | 21-0041 | Построить школу в микрорайоне Горском | Проектирование и строительство школы | 300000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству школы в микрорайоне Горском не производились |
| 102. | 21-0042 | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | Рассмотрение возможности включения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. Произведены работы по реконструкции жилых домов по адресам: ул. 1-я Портовая, 8, 14, 16 |
| 103. | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012, 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
| 104. | 21-0045 | Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной | Укрепление берега | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной не производились |
| 105. | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная - Заобская, Полярная - Капитанская - Заобская; Балластного карьера: 4-й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах Лесоперевалка, Затон, Балластный карьер | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ "Горсвет" | Не выполнен <*>. Произведены работы на сумму 411,7 тыс. рублей (бюджет города) по ул. 2-й, 3-й Чулымской, ул. Проточной, ул. Попова, 2-й Шоссейной. По микрорайону Затон: получены технические условия, топосъемки, проведены работы по проектированию. В микрорайоне Балластный карьер установлены и введены в эксплуатацию шкафы управления |
|  |  |  |  | 400,0 |  | 2015 |  |  |
| 106. | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц Балластного карьера: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ N 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка | 51595,8, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 87959,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 13250,2 тыс. рублей по ремонту дорог по ул. Судоремонтной, ул. 2-й Шоссейной, ул. 3-й Чулымской, ул. 2-й Чулымской, ул. Попова, ул. Планировочной |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
|  |  |  | 2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной |  |  |  |  |  |
| - Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | 22-0004 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала и ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 40 |  | 4764,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2741,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1777,2 тыс. рублей выполнены работы по ремонту фасада здания МБОУ СОШ N 40 |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 3800,0 |  | 2015 |  |  |
| 108. | 22-0007 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории по адресам: ул. Титова, 24, ул. Плахотного, 15а | Обрезка аварийных деревьев | 88,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 88,0 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке аварийных деревьев |
| 109. | 22-0083 | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | Ремонт общежития | 800,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту общежития по ул. Пермитина, 24а, в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 766,9 |  | 2015 |  |  |
| 110. | 22-0119 | Выполнить ремонт проезжей и тротуарной части ул. Титова: от ул. Серафимовича до ул. Ватутина | Ремонт дороги | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара по ул. Титова: от ул. Серафимовича до ул. Ватутина |
| 111. | 22-0123 | Установить уличное освещение по ул. Костычева: от ул. Титова до ул. Вертковской | Устройство уличного освещения | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 320,6 тыс. рублей (бюджет города) по установке опор, шкафов управления. Проложен питающий кабель |
| 112. | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| - Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | 23-0001 | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту общежития по ул. Ватутина, 4, не производились |
| 114. | 23-0003 | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту общежития по ул. Котовского, 26, не производились |
| 115. | 23-0104 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Киевской | Ремонт дороги | 600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 5154,1 тыс. рублей (бюджет города) по текущему ремонту дороги по ул. Киевской |
| 116. | 23-0105 | Провести освещение по ул. Пермской (от ул. Пархоменко до ул. Широкой) | Устройство освещения | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 416,9 тыс. рублей (бюджет города) по устройству освещения ул. Пермской от ул. Пархоменко до МБОУ СОШ N 92 (ул. Пермская выходит не на ул. Широкую, а на ул. Демьяновскую) |
| 117. | 23-0110 | Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ N 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий | Строительство пристройки | 170000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 118. | 23-0114 | В МБОУ СОШ N 132 (ул. Котовского, 38) отремонтировать швы здания, тепловой узел, произвести снос аварийных деревьев, отремонтировать туалеты | Заделка швов. Ремонт теплового узла. Снос аварийных деревьев. Ремонт туалетов | 1406,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1249,5 тыс. рублей (бюджет города) по заделке швов, ремонту туалетов, ремонту теплового узла, сносу аварийных деревьев |
| 119. | 23-0117 | В МБДОУ "Детский сад N 445" (ул. Пархоменко, 80/1) произвести ремонт отмостки здания, приобрести стиральную машину | Ремонт отмостки. Приобретение стиральной машины | 760,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 522,8 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту отмостки. Стиральная машина приобретена в 2013 году |
| 120. | 23-0129 | Выполнить ремонт МУК "Дом культуры "Металлург" (ул. Котовского, 2а) | Ремонт здания дома культуры | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 5410,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту зала, ремонту технической части сцены, замене окон |
| - Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | 24-0002 | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ N 15 по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 122. | 24-0006 | Восстановить ограждение МБОУ СОШ N 175 | Восстановление ограждения | 1260,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2140,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке ограждения школы |
| 123. | 24-0008 | Обустроить эвакуационные выходы в МБДОУ СОШ N 95 | Ремонт эвакуационных выходов | 540,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 438,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту эвакуационных выходов |
| 124. | 24-0037 | Выполнить благоустройство придомовой территории (заасфальтировать пешеходную дорожку к лестнице у дома), произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1151,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1151,4 тыс. рублей (бюджет города). Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1, не представляется возможным, поскольку собственники жилых помещений отказались от проведения соответствующих работ |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 125. | 24-0040 | Произвести обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 50 | Обрезка и снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Станиславского, 50, не представляется возможным, поскольку собственники жилых помещений отказались от проведения соответствующих работ |
| 126. | 24-0052 | Выполнить ремонт проезжей части дороги от дома по ул. Немировича-Данченко, 2, вдоль торговых павильонов к дому по ул. Ударной, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту проезжей части дороги от дома по ул. Немировича-Данченко, 2, вдоль торговых павильонов к дому по ул. Ударной, 27 |
| 127. | 24-0070 | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек, парковочных карманов по 3-му пер. Крашенинникова, 8, 8/1, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 128. | 24-0071 | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 129. | 24-0072 | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 130. | 24-0073 | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 131. | 24-0091 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Титова, 39 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен снос аварийных деревьев по ул. Титова, 39, за счет средств собственников жилых помещений |
| 132. | 24-0092 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов у каждого дома по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42. Произвести подрезку и снос аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1718,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1758,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 85,4 тыс. рублей выполнены работы по подрезке и сносу аварийных деревьев |
|  |  |  |  | 45,0 |  | 2015 |  |  |
| 133. | 24-0104 | Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной | Благоустройство внутриквартальных территорий, выполнение работ по ремонту дороги в частном секторе напротив дома N 24 по ул. Бульварной | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий, ремонту дороги не производились |
| - Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | 25-0013 | Произвести строительство бассейна на территории округа | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 115000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 115000,0 |  | 2015 |  |  |
| 135. | 25-0014 | Открыть детский сад на территории округа по ул. Киевской, 1 | Реконструкция помещения для размещения детского сада | 78000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с тем, что здание находится в государственной собственности Новосибирской области, работы по реконструкции помещений не производились |
| 136. | 25-0015 | Обеспечение режима работы трамваев по маршруту N 8 | Обеспечение режима работы трамваев | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| - Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | 26-0001 | Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков) | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе внутриквартальных проездов по ул. Хилокской во дворах следующих домов: N 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17 | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 138. | 26-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 139. | 26-0004 | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов N 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 140. | 26-0010 | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт газонов и дорожек | 49423,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы по текущему содержанию бульвара Победы |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 141. | 26-0018 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от ул. Волховской, 33, до магазина "Холидей" и на остановке общественного транспорта "Ул. Волховская" | Строительство пешеходной дорожки | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 240,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара по ул. Связистов |
| 142. | 26-0020 | Выполнить ремонт дороги по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Ремонт дороги | 6000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3084,5 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов |
| 143. | 692 | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов - ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1960,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги по ул. Малыгина |
| - Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | 27-0001 | Произвести обрезку старых тополей по ул. Халтурина, 30 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 59,1 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке старых тополей по ул. Халтурина, 30 |
| 145. | 27-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 146. | 27-0003 | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5, 2-му пер. Порядковому, 5, произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му Порядковому переулку, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 880,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 787,4 |  | 2015 |  |  |
| 147. | 27-0004 | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | 2600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 148. | 27-0005 | Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию | Благоустройство внутриквартальных территорий, спиливание кустарников и деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 149. | 27-0006 | Произвести санитарную обрезку деревьев от дома по ул. Халтурина, 31, до Храма, спилить тополя во дворе дома по ул. Халтурина, 35/1 | Обрезка деревьев | 150,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 16,5 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке деревьев |
| 150. | 27-0007 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Филатова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 151. | 27-0009 | Спилить аварийные тополя по ул. Забалуева, 10, 12 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 9,4 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке деревьев по ул. Забалуева, 12. Собственники жилых помещений по ул. Забалуева, 10, отказались от проведения работ по обрезке деревьев |
| 152. | 27-0011 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Забалуева, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4,8 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке деревьев по ул. Забалуева, 19 |
| 153. | 27-0012 | Выполнить ремонт дороги около дома по ул. Филатова, 13, и у подъездов, оборудовать парковочные карманы | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по благоустройству внутриквартальных территорий не производились |
| 154. | 27-0013 | По ул. Фасадной, 8, отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой "лежачего полицейского" (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ "Детский сад N 184", поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 740,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 155. | 27-0015 | Произвести наладку освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК "Микрохирургия глаза" | Наладка освещения | 1800,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведена наладка освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК "Микрохирургия глаза", в том числе в 2015 году завершены работы |
|  |  |  |  | 1800,0 |  | 2015 |  |  |
| 156. | 27-0017 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Халтурина, 37, 39, 41 | Обрезка деревьев | 90,0 | Бюджет города | 2015 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 32,6 тыс. рублей (бюджет города) по обрезке деревьев |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | 28-0015 | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на Ключ-Камышенском Плато |  | 15000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству новой школы на Ключ-Камышенском Плато в 2015 году не производились |
|  |  |  | 2. Начало строительства | 10000,0 |  | 2015 |  |  |
| 158. | 28-0019 | Запроектировать и начать строительство новой школы-сада на территории бывшей школы N 38 | Рассмотрение возможности и целесообразности строительства и принятие решения | - | - | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы не производились |
| 159. | 751 | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | Строительство школы при застройке Берегового жилого массива. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству новой школы на Береговом жилмассиве не производились |
| 160. | 752 | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | В проекте застройки Берегового жилого массива предусмотрено размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по созданию детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской не производились |
| 161. | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива Ключ-Камышенское плато | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | 2011 - 2013, 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по открытию подростковых клубов на территории жилмассива Ключ-Камышенское плато в 2015 году не производились |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха "Грибоедовская аллея" по ул. Лескова, 260 |  | 7200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отказом собственников помещений многоквартирного дома по ул. Лескова, 260, от проведения работ по обустройству территории, а также недостаточностью бюджетных средств работы в 2015 году не производились |
|  |  |  | 2. Проведение работ по обустройству территории ул. Лескова, 260 | 200,0 |  | 2015 |  |  |
| 163. | 29-0007 | Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ "Новосибирский городской педагогический лицей" (ул. Добролюбова, 100) | Строительство актового и спортивного залов | 140000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству актового и спортивного залов в МБОУ "Новосибирский городской педагогический лицей" (ул. Добролюбова, 100) не производились |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович (Титаренко Игорь Николаевич) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | 30-0004 | Выполнить ремонт дороги по ул. Грибоедова от ул. Декабристов до ул. Зыряновской | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1840,8 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дороги по ул. Грибоедова |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | 31-0005 | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18 - 30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30. Установка водонагревателей в муниципальных квартирах по адресу по ул. Тополевая, 18 | 18000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по подключению к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 18 - 30, в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 17931,0 |  | 2015 |  |  |
| 166. | 31-0012 | Построить спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5 | Строительство универсального спортивного зала | 246168,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы по строительству спортивного комплекса по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5, не производились |
| 167. | 791 | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 1541,6 |  | 2015 |  |  |
| 168. | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2013, 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы в 2015 году не производились |
| - Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | 32-0012 | В МБОУ СОШ N 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | 3390,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на общую сумму 3390,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 3200,0 тыс. рублей по ремонту душевых, спортивного зала, кровли, замене окон, устройству спортивной площадки |
|  |  |  |  | 3200,0 |  | 2015 |  |  |
| 170. | 32-0016 | Произвести устройство детской площадки на территории филиала МБДОУ "Детский сад N 482" | Устройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведены работы по устройству детской площадки на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171. | 32-0018 | Выполнить проектирование строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве | Разработка проектно-сметной документации | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по проектированию строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве не производились |
| - Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | 33-0001 | Выполнить строительство дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) |  | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2014 - 2015 |  | Не выполнен <*>. Произведены работы по текущему содержанию территории детского парка. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) в 2015 году не производились |
|  |  |  | 1. Текущее содержание территории детского парка |  |  | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |  |
|  |  |  | 2. Подготовка технического задания на строительство дома детского творчества |  |  | 2015 (после формирования земельного участка под строительство) | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |  |
| 173. | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МБУ "Дорожно-эксплуатационное управление - 5" | Строительство стояночного комплекса | 17500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству теплого стояночного комплекса МБУ "Дорожно-эксплуатационное управление - 5" не производились |
| 174. | 33-0023 | Выполнить необходимые работы по обеспечению горячей проточной водой здания МБО "Школа-интернат "Технический лицей N 128" | Организация горячего водоснабжения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2735,9 тыс. рублей (бюджет города) по обеспечению горячей проточной водой здания МБО "Школа-интернат "Технический лицей N 128" |
| 175. | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ N 128, 140, 142, 144, 146 | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 7700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 16591,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 8121,2 тыс. рублей выполнены работы по ремонту в лицее N 128 и МБОУ СОШ N 144 |
|  |  |  |  | 4000,0 |  | 2015 |  |  |
| 176. | 33-0048 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 800,0 в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Работы по установке светофорного объекта на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров в 2015 году не производились в связи с отсутствием условий применения дорожных светофоров, предусмотренных ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 2015 |  |  |
| 177. | 33-0050 | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный Факел | Реконструкция освещения | 3300,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по реконструкции освещения по ул. Красный Факел на общую сумму 1328,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 491,8 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 1380,6 |  | 2015 |  |  |
| 178. | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Начато расселение дома по ул. Марии Ульяновой, 12, завершение которого планируется в 2016 году |
| - Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | 34-0004 | Установить "лежачий полицейский", дорожный знак пешеходного перехода, обозначить "зеброй" переходную дорожку напротив МБОУ "Гимназии N 8" со стороны ул. Ученической, ул. Пришвина | Установка "лежачего полицейского", обозначение дорожного знака пешеходного перехода "зеброй" | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 56,9 тыс. рублей (бюджет города) по установке "лежачего полицейского", обозначению дорожного знака пешеходного перехода "зеброй" |
| 180. | 34-0021 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 10683,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 3259,1 тыс. рублей выполнены работы по ремонту и благоустройству дорог по ул. 1-й Искитимской, ул. 2-й Искитимской, ул. Приобской |
|  |  |  |  | 11276,2 |  | 2015 |  |  |
| 181. | 34-0025 | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС "Прибрежный" | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по содействию газификации частного сектора по улицам микрорайона ТОС "Прибрежный" не производились |
| 182. | 34-0026 | Выполнить восстановление детской хоккейной площадки на территории МБОУ СОШ N 154 | Восстановление детской площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы по восстановлению детской площадки не производились |
| 183. | 34-0028 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Благоустройство дорог | 13771,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 16023,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 2252,3 тыс. рублей выполнены работы по благоустройству дороги по ул. Центральной |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 184. | 34-0039 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по улицам: Елоховской, Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | Ремонт дорог | 17500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 7413,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1415,7 тыс. рублей выполнены работы по ремонту дорог по ул. Лужниковской и ул. Сосновой |
|  |  |  |  | 12147,1 |  | 2015 |  |  |
| 185. | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2011 - 2013, 2015 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
| - Советский район, избирательный округ N 35, депутат Ляхов Николай Захарович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | 35-0036 | Строительство здания МБОУ "Музыкальная школа N 10" | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | 137200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству здания МБОУ "Музыкальная школа N 10" в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 131674,1 |  | 2015 |  |  |
| 187. | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. "Береговая" до ост. "Поселок геологов" и улиц в поселке | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50% средств ЗСЖД | 625,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на общую сумму 1385,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году завершены работы по освещению перехода от ст. "Береговая" до ост. "Поселок геологов" и улиц в поселке на сумму 733,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2015 |  |  |
| 188. | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В целях переселения граждан и сноса ветхих домов построены и введены в эксплуатацию жилые дома в Калининском районе по ул. Мясниковой - 14 608 кв. м и по ул. Михаила Немыткина - 8 805,2 кв. м |
| 189. | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории округа | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории жилого района Кирово | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по организации центра отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории округа не производились |
| - Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | 36-0006 | Завершить реконструкцию конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга "Капкан", согласно разработанному плану, перенести конечную остановку общественного транспорта и площадку для отстоя на отведенное место, восстановить уничтоженные элементы благоустройства, создать условия для отдыха водителей | Устранение замечаний ГИБДД: выполнение разгонной полосы, устройство твердого покрытия, установка знаков, устройство пешеходного перехода, туалета, комнаты отдыха для водителей | 4500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по завершению реконструкции конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга "Капкан" в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 4480,0 |  | 2015 |  |  |
| 191. | 36-0012 | Начать строительство многоуровневых гаражей и паркингов по ул. Сиреневой, по ул. Русской, ул. Тружеников | Формирование земельных участков, определение застройщика в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Выполнен. Утверждена схема расположения земельного участка и согласовано ЗАО "Роснефтегазстрой-Академинвест" место размещения автостоянки закрытого типа по ул. Балтийской (в конце ул. Сиреневой). Оформлен договор аренды земельного участка. Автостоянка открытого типа для легковых автомобилей по ул. Русской в Советском районе введена в эксплуатацию. Формирование земельного участка для строительства автостоянки по ул. Тружеников не представляется возможным |
| 192. | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона Правые Чемы строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2014 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Проведены заседания рабочей группы по доработке проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района Шлюз в Советском районе в соответствии с результатами публичных слушаний и предложений общественности. По результатам заседаний рабочей группы гребной канал исключен из проекта планировки с сохранением дачных обществ. Проект находится на доработке и планируется к утверждению |
| 193. | 36-0015 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Тружеников, ул. Вахтангова, ул. Сиреневой | Ремонт дороги по ул. Тружеников (от ул. Русской до ул. Золоторожской; от ул. Золоторожской до ул. Балтийской), по ул. Сиреневой, по ул. Вахтангова (от ул. Тружеников до дома по ул. Вахтангова, 39) | 16820,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1 666,6 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дорог ул. Тружеников, ул. Вахтангова |
| 194. | 36-0020 | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул. Тружеников, 12, ул. Тружеников, 14, ул. Добровольческой, 4 | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы не производились |
| 195. | 36-0021 | Произвести ремонт и модернизацию системы стока ливневых вод микрорайона Правые Чемы | Анализ состояния системы стока ливневых вод, разработка проектно-сметной документации при наличии целесообразности | - | - | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по ремонту и модернизации системы стока ливневых вод микрорайона Правые Чемы не производились |
| 196. | 36-0052 | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции стадиона | 3324,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2013 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Произведены работы на общую сумму 6324,3 тыс. рублей (бюджет города). Работы по реконструкции стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения выполнены в 2013 году |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 197. | 36-0060 | Добиться создания музыкальной школы или открытия ее филиала в микрорайоне Правые Чемы | Анализ возможности открытия на базе филиала МБОУ "Детская школа искусств N 2" музыкального отделения | - | - | 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
| 198. | 36-0066 | Создать парк для горных велосипедов | Анализ возможности создания парка для горных велосипедов на территории микрорайона Правые Чемы | - | - | 2012, 2014 - 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
| - Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | 37-0007 | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе "Н. Ельцовка" со стороны частного сектора и со стороны жилого массива улицы Лесосечной | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с тем, что пешеходная дорожка находится на территории СО РАН, не являющейся муниципальной собственностью города Новосибирска, строительные работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 5000,0 |  | 2015 |  |  |
| 200. | 37-0020 | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома N 33а по ул. Иванова. (В результате возведения жилого комплекса "Эдельвейс" с двухъярусной парковкой напротив дома N 33а по ул. Иванова затапливается территория) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | 150,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2015 |  |  |
| 201. | 37-0032 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 102, спортивного и актового залов, системы теплоснабжения школы | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт | 3000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5150,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 3000,0 тыс. рублей по ремонту спортивного и актового залов в МБОУ СОШ N 102 |
|  |  |  |  | 850,0 |  | 2015 |  |  |
| - Советский район, избирательный округ N 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | 38-0001 | Выполнить освещение территории от остановки общественного транспорта "Ул. Печатников" до остановки общественного транспорта "Ул. Бердышева" | Проектирование и монтаж уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева | 1000,0, в т.ч.: |  | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 809,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 809,3 тыс. рублей выполнены работы по монтажу уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2015 |  |  |
| 203. | 38-0010 | Установить на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей мусороприемники (урны) | Установка урн на остановках общественного транспорта микрорайона Левые Чемы, определение дополнительного финансирования для организации вывоза мусора | 200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 114,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке 67 урн, в том числе в 2015 году установлено 7 урн на остановках общественного транспорта в микрорайоне Левые Чемы на сумму 14,0 тыс. рублей |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2015 |  |  |
| 204. | 38-0024 | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по оформлению расписания автобусов на остановках общественного транспорта в 2015 году не производились |
| 205. | 38-0038 | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | Замена ветхих столбов | 10947,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 10638,6 |  | 2015 |  |  |
| 206. | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Ремонт кровли по ул. Ветлужской, 22, инженерных коммуникаций по ул. Ветлужской, 24 | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2015 |  |  |
| 207. | 1118 | Укладка дорог в пос. Плановый | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. Плановый. Работа планируется поэтапно | 57130,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на общую сумму 18323,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 4227,4 тыс. рублей выполнены работы по грейдированию и отсыпке щебнем дорог по ул. Часовой, ул. Трехгорной, ул. Барьерной, перекрестка ул. Березовской, ул. Бердышева |
|  |  |  |  | 26918,1 |  | 2015 |  |  |
| - Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | 39-0002 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 54 | Капитальный ремонт | 120000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Разработана проектно-сметная документация на сумму 6435,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 209. | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения "Романтик" МБОУ ДОД "Центр развития детей, подростков и молодежи "Альтаир" | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба "Романтик". Определение помещения при необходимости | - | - | 2013 - 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. Проведен анализ нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска. Помещение для структурного подразделения "Романтик" МБОУ ДОД "Центр развития детей, подростков и молодежи "Альтаир" не определено |
| 210. | 1163 | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | 500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы в 2015 году не производились |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2015 |  |  |
| 211. | 1233 | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ N 99 и построить для нее актовый зал | Строительство пристройки | 60000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по строительству пристройки к МБОУ СОШ N 99 не проводились |
| - Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | 40-0014 | Установить дополнительные детские игровые элементы и веранды (8 шт.) МБДОУ "Детский сад N 117" | Установка дополнительных детских игровых элементов и веранд | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке дополнительных детских игровых элементов и веранд на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213. | 40-0015 | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | 250000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен <*>. В связи с отсутствием технической возможности работы не производились |
| 214. | 40-0018 | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и завершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ N 29 |  | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2015 году на сумму 1000,0 тыс. рублей выполнены работы по строительству многофункциональной спортивной площадки |
|  |  |  | 2. Строительство многофункциональной спортивной площадки | 700,0 |  | 2015 |  |  |

--------------------------------

<*> - в соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, наказ подлежит включению в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы.